Экз. №____

ПРОЕКТ

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

на 2013–2025 годы

_______________________________________________________________________

Ответственный исполнитель: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Соисполнители Государственной программы: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Дата заполнения: _______ 2012 года

Директор департамента авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Исполнитель: Богинский Андрей Иванович

телефон:

адрес электронной почты:

«___» _____________2012 года

# Оглавление

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  «РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»  НА 2013–2025 ГОДЫ	9

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	17

1.1 Анализ рынка авиастроения и его сегментов	17

1.2 Характеристика проблем отрасли в Российской Федерации	24

1.3 Характеристика итогов реализации политики государства в сфере развития авиастроительной отрасли в Российской Федерации	21

1.4 Прогноз результатов развития авиастроительной отрасли на период до 2025 года	30

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ  И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	34

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы.	34

2.2. Цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов реализации Государственной программы	38

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач	43

2.4. Сроки и этапы реализации Государственной программы	45

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ВКЛЮЧЕНИЯ  В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ	62

РАЗДЕЛ 4. ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ)	48

РАЗДЕЛ 5. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	53

РАЗДЕЛ 6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	58

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ  В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	59

РАЗДЕЛ 8. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЁМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	62

РАЗДЕЛ 9. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	69

РАЗДЕЛ 10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	74

РАЗДЕЛ 11. ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ	77

Подпрограмма 1. Самолётостроение	77

Паспорт Подпрограммы 1. Самолётостроение	77

1.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития	81

1.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей  и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы	96

1.3 Характеристика мер государственного регулирования	111

1.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы)	113

1.5 Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы	114

1.6 Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.	116

1.7 Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы	117

Подпрограмма 2. Вертолётостроение	121

Паспорт Подпрограммы 2. Вертолётостроение	121

2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.	125

2.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей  и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы	141

2.3 Характеристика мер государственного регулирования	153

2.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)	155

2.5 Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы	156

2.6 Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.	158

2.7 Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы	159

Подпрограмма 3. Авиационное двигателестроение	163

Паспорт Подпрограммы 3. Авиационное двигателестроение	163

3.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития	167

3.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы	176

3.3 Характеристика мер государственного регулирования	187

3.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы)	189

3.5 Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы	190

3.6 Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.	192

3.7 Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы	193

Подпрограмма 4. Авиационное агрегатостроение	197

Паспорт Подпрограммы 4. Авиационное агрегатостроение	197

4.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития	201

4.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы	207

4.3 Характеристика мер государственного регулирования	217

4.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы)	218

4.5 Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы	219

4.6 Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.	221

4.7 Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы	222

Подпрограмма 5. Авиационное приборостроение (авионика)	226

Паспорт подпрограммы 5. Авиационное приборостроение (авионика)	226

5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития	230

5.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы	237

5.3 Характеристика мер государственного регулирования	246

5.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы)	247

5.5 Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы	248

5.6 Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.	250

5.7 Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы	251

Подпрограмма 6. Малая авиация	255

Паспорт подпрограммы 6. Малая авиация	255

6.1 Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития	258

6.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей  и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы	265

6.3 Характеристика мер государственного регулирования	268

6.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)	271

6.5 Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы	272

6.6 Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.	274

6.7 Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы	275

Подпрограмма 7. Авиационная наука и технологии	277

Паспорт Подпрограммы 7. Авиационная наука и технологии	277

7.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития	280

7.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей  и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы	287

7.3 Характеристика мер государственного регулирования.	296

7.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы)	298

7.5 Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы	299

7.6 Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.	301

7.7 Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы.	302

Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы	305

Паспорт Подпрограммы 8. Обеспечение реализации Государственной программы	305

8.1 Цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы	307

8.2 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач	308

Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 7.07.2011 г. № 556)	311

Паспорт Федеральной целевой программы	311

Глоссарий	315

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
НА 2013–2025 ГОДЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. Самолётостроение Подпрограмма 2. Вертолётостроение Подпрограмма 3. Авиационное двигателестроение Подпрограмма 4. Авиационное агрегатостроение Подпрограмма 5. Авиационное приборостроение Подпрограмма 6. Малая авиация Подпрограмма 7. Авиационная наука и технологии Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Государственной программы |
| Программно-целевые инструменты Программы | - Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» - Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 годы» - Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года - Основы государственной политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса |
| Цель Программы | Формирование глобально конкурентоспособной авиационной отрасли |
| Задачи Программы | - Создание корпораций мирового уровня в ключевых сегментах авиастроения - Создание научно-технического задела, обеспечивающего мировое лидерство в авиационных технологиях - Совершенствование нормативно-правовой базы авиационной промышленности - Развитие человеческого капитала в авиастроительной отрасли - Продвижение продукции отечественных авиационных компаний на внешних рынках, локализация современных производств ведущих иностранных компаний отрасли и импортозамещение |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Основные интегральные целевые индикаторы и показатели Государственной программы: - Количество поставленных самолетов военного и гражданского применения - Количество поставленных вертолётов военного и гражданского применения - Количество поставленных новых авиационных и вертолетных двигателей военного, двойного и гражданского применения - Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг промышленных предприятий отрасли - Объем производства гражданской продукции авиационной отрасли в денежном выражении к уровню 2011 года - Производительность труда на промышленных предприятиях - Производительность труда на предприятиях авиационной промышленности к уровню 2011 года - Объём добавленной стоимости - Рентабельность продаж промышленных предприятий отрасли чистая - Рентабельность активов промышленных предприятий отрасли Интегральные показатели (индикаторы) отдельных подпрограмм - Подпрограмма 1. Самолётостроение: - Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли самолетостроения - Рентабельность активов отрасли самолетостроения (ROA) - Производительность труда на предприятиях отрасли самолетостроения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Подпрограмма 2. Вертолётостроение: - Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли вертолетостроения - Рентабельность активов отрасли вертолетостроения (ROA) - Производительность труда на предприятиях отрасли вертолетостроения - Подпрограмма 3. Авиационное двигателестроение: - Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг отрасли двигателестроения - Рентабельность активов отрасли двигателестроения ( ROA) - Производительность труда на предприятиях отрасли двигателестроения - Подпрограмма 4. Авиационное агрегатостроение: - Выручка (нетто) предприятий отрасли от продажи товаров, продукции (работ, услуг) отрасли агрегатостроения - Рентабельность активов предприятий отрасли агрегатостроения (ROA) - Производительность труда на предприятиях отрасли агрегатостроения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Подпрограмма 5. Авиационное приборостроение: - Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) отрасли приборостроения - Рентабельность активов отрасли приборостроения (ROA) - Производительность труда на предприятиях отрасли приборостроения - Подпрограмма 6. Малая авиация: - Выручка (нетто) от продаж товаров, работ, услуг предприятий, выпускающих ВС малой авиации - Рентабельность активов (ROA) предприятий, выпускающих ВС малой авиации - Производительность труда предприятий, выпускающих ВС малой авиации - Подпрограмма 7. Авиационная наука и технологии: - Объём внутренних затрат на исследования и разработки - Внутренние затраты на научные исследования и разработки, отнесенные к численности исследователей в научных организациях - Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Государственной программы: - Отклонение от установленных сроков предоставления статистических отчётов о ходе реализации Программы - Подпрограмма 9. Авиационное вооружение - Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) - Производительность труда (выручка / кол-во работников) - Рентабельность продаж (прибыль от продаж) |
| Объём бюджетных ассигнований Программы | Объём бюджетных ассигнований Программы (в ценах соответствующих лет) составляет: 2013–2025 годы: 1 023 206 522,65 тыс. рублей – за счёт средств федерального бюджета. В том числе: 2013 год – 55 154 869,20 тыс. рублей 2014 год – 40 739 056,40 тыс. рублей 2015 год – 58 727 840,20 тыс. рублей 2016 год – 88 731 266,12 тыс. рублей 2017 год – 98 555 158,01 тыс. рублей 2018 год – 92 702 143,59 тыс. рублей 2019 год – 82 731 207,58 тыс. рублей 2020 год – 86 061 193,89 тыс. рублей 2021 год – 98 921 579,49 тыс. рублей 2022 год – 94 071 876,99 тыс. рублей 2023 год – 83 559 369,02 тыс. рублей 2024 год – 74 335 286,20 тыс. рублей 2025 год – 68 915 676,00 тыс. рублей Из них объём бюджетных ассигнований ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» (в ценах соответствующих лет) составляет: 2013–2015 гг. 114 834 110,00 тыс. рублей – за счёт средств федерального бюджета В том числе: 2013 год – 40 046 120,00 тыс. рублей 2014 год – 26 366 450,00 тыс. рублей 2015 год – 48 421 540,00 тыс. рублей Из них объём бюджетных ассигнований ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 годы» (в ценах соответствующих лет) составляет: 2013–2020 гг. ________________ тыс. рублей – за счёт средств федерального бюджета (Секретно) В том числе: 2013 год – ________________тыс. рублей 2014 год – ________________тыс. рублей 2015 год – ________________тыс. рублей 2016 год – ________________тыс. рублей 2017 год – ________________тыс. рублей 2018 год – ________________тыс. рублей 2019 год – ________________тыс. рублей 2020 год – ________________тыс. рублей |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы 2013–2025 годы. Программа реализуется в три этапа: I этап – 2013–2015 годы II этап – 2016–2020 годы III этап – 2021–2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Достижение производительности труда промышленных предприятий в размере 13 106 тыс. рублей на человека в год - Достижение 3,1% и 8,2% доли мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном самолетостроении соответственно - Достижение 13,9% и 15% доли мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном вертолетостроении соответственно - За Россией сохранён статус мировой авиационной державы - Авиационная промышленность обеспечивает значительный вклад в ВВП, гарантирует значительное число высококвалифицированных рабочих мест и обеспечивает переход экономики России на инновационные рельсы развития - Сформированы конкурентоспособные и прибыльные корпорации мирового уровня в ключевых сегментах отрасли - Потребности Российской Федерации в воздушных судах в значительной степени удовлетворяются отечественными производителями - Осуществлён выход на мировой рынок в ключевых сегментах, как на уровне финальных интеграторов и интеграторов 1-го уровня, так и на уровне поставщиков 2–4-го уровня |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа «Развитие авиационной промышленности» на 2013-2025 годы (далее – Государственная программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р «Об утверждении перечня государственных программ Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации».

Главными приоритетами Государственной программы являются повышение качества жизни и занятости граждан, мобильности населения, сохранение территориальной целостности и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Авиационная промышленность играет системообразующую роль в экономике Российской Федерации: благодаря тесной связи с другими (обеспечивающими) отраслями её развитие как одной из наиболее наукоёмких и инновационных отраслей экономики способно оказать значительное влияние на темпы перехода страны на инновационные рельсы развития. Кроме того, авиационная промышленность оказывает ключевое влияние на формирование машиностроительного комплекса страны, обеспечивая развитие трудового потенциала Российской Федерации.

Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития авиационной промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Авиационная промышленность играет особую роль в экономике Российской Федерации: насчитывая 248 предприятий, общая выручка которых в 2011 году составила более 608 млрд рублей, и обеспечивая в настоящее время более 400 тысяч высококвалифицированных рабочих мест, она вносит существенный вклад в ВВП страны. При этом для неё неизменными остаются две главные задачи – обеспечение безопасности страны и (наряду с другими видами транспорта) транспортной мобильности населения, в целях реализации конституционного права граждан на свободу передвижения по всей территории страны.

В рамках настоящей Программы под авиастроительной отраслью понимается совокупность предприятий финальной интеграции, предприятий – производителей авиационных компонентов для финальной продукции, а также учреждений сферы науки и технологий.

Сфера финальной интеграции включает сегменты самолёто- 
и вертолётостроения, а в сферу авиационных компонентов входят следующие сегменты:

- Авиационное двигателестроение.

- Авионика.

- Производство агрегатов и систем.

Все указанные сегменты подробно рассмотрены в соответствующих подпрограммах, кроме того, в отдельных подпрограммах рассмотрены вопросы малой авиации, а также сфера науки и технологий.

В мировом масштабе отрасль авиастроения характеризуется рядом особенностей.

Особенностями мирового рынка самолётов и вертолётов, авиационных систем и компонентов являются значительный объём и стабильный рост на протяжении последних десятилетий. Ожидается, что основной движущей силой развития авиационной отрасли останется рост пассажиро- и грузопотоков, которые до 2025 года вырастут соответственно в 2 и 2,3 раза.

В этот период ожидается еще большее смещение спроса из Европы – основных рынков авиационной техники на сегодняшний день – в направлении Азии, что не только откроет новые возможности для развития нынешних мировых лидеров авиастроения, но и даст шанс новым игрокам на глобальном рынке авиационной техники. Также сохранится тенденция к увеличению гражданского сегмента относительно военного.

Выход на рынок новых участников ограничивают ряд существенных инвестиционных, технологических и конкурентных барьеров. Среди последних необходимо особо отметить высокий уровень консолидации отрасли, растущий уровень глобальной конкуренции и возросшие требования наличия бренда, положительной репутации компаний на рынке, а также изменение бизнес-модели производства и сборки самолетов/вертолетов (уменьшение количества «финальных» поставщиков с параллельной передачей данным поставщикам дополнительных функций).

В то же время актуальный опыт компаний Бразилии и Канады, в частности, успешный выход бразильской компании Embraer на мировой рынок региональных самолётов, а канадской компании Bombarbier – на рынок бизнес-авиации, показывает, что эти барьеры не являются непреодолимыми.

В 2011 году объём рынка самолётостроения, включая продукцию военного и гражданского применения, составил 155,0 млрд долларов США. Ожидается, что вслед за ростом мировых пассажиро- и грузопотоков спрос на новые воздушные суда (ВС) увеличится до 2025 года почти в 2,4 раза.

Крупнейшей страной-производителем в самолётостроении в 2011 году являлись США: здесь было произведено самолётов всех видов на сумму 
82,0 млрд долл. США (53% мирового рынка самолётостроения). Россия практически не была представлена на мировом рынке новых гражданских ВС, и её доля на рынке самолётостроения составляла 3,4% – в основном благодаря продажам военных самолётов.

Объём рынка вертолётостроения в 2011 году составил 20,3 млрд долл. США. Крупнейшим игроком на нём являются страны ЕС: в 2011 году ими было произведено вертолётов всех видов на сумму 8,8 млрд долл. США (43,3% мирового рынка вертолётостроения). Доля Российской Федерации на этом рынке составляла 14,2%, в основном за счёт продаж военных вертолётов.

Объём рынка авиационных двигателей в 2011 году составил 57 млрд долл. США, авионики – 21 млрд долл. США, авиационных систем и агрегатов – 44 млрд долл. США.

Крупнейшим производителем в мире на этих рынках являются США: в 2011 году здесь было произведено авиационных двигателей всех видов на сумму 
33 млрд долл. США (57,6% рынка), авионики – на сумму 15,1 млрд долл. США (72,7% рынка), агрегатов и систем – на сумму 15,6 млрд долл. США (35,2% рынка).

Российская Федерация в этих секторах представлена в основном за счёт поставок компонентов для военных применений: её доля на рынках авиационных двигателей, авионики, агрегатов и систем в 2011 году составила соответственно 3,5%, 6% и менее 1%.

Объём выручки авиастроительной отрасли Российской Федерации в 2011 году составил 608 140 млн рублей, из них:

- Выручка промышленных предприятий отрасли – 412 847 млн рублей.

- Выручка научных организаций – 140 802 млн рублей.

- Выручка прочих предприятий и организаций – 54 490 млн рублей.

Численность занятых в авиационной отрасли Российской Федерации 
в 2011 году составила 407,5 тыс. человек, а производительность труда на одного работающего – 51 тыс. долл. США в год. При этом в США производительность труда в отрасли в 2010 году составляла 432 тыс. долл. США/чел., а в странах ЕС 
(в 2008 году) – 341 тыс. долл. США/чел.

Объём мирового рынка авиационной продукции по итогам 2011 года достиг примерно 278 млрд долл. США. При этом около 64% указанной суммы приходится на гражданский сегмент.

К 2025 году объём мирового рынка авиационной продукции вырастет в 2,1 раза, что составит 595 млрд долл. США. При этом около 75% указанной суммы придется на гражданский сегмент.

Доля российских производителей авиационной продукции в денежном выражении к 2025 году составит 4,7 % и 9,7% в гражданском и военном сегментах соответственно. Производительность труда на предприятиях отрасли авиастроения к 2025 году достигнет значения 13 188 тыс. рублей на человека в год.

В период с июля 2001 года, когда Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации было принято Постановление № 274-СФ от 20.07.2001 года «О поддержке гражданского авиастроения и гражданской авиации в Российской Федерации», в котором развитие гражданского авиастроения признавалось приоритетной задачей, по 2011 год вышло три постановления Правительства РФ и был принят ряд федеральных программ, направленных на поддержку развития авиационной промышленности.

В «Основах государственной политики Российской Федерации 
в области авиационной деятельности на период до 2020 года», утверждённых Президентом РФ в апреле 2012 года, в качестве объективной необходимости и одного из условий обеспечения безопасности, социально-экономического и инновационного развития Российской Федерации названо наличие мощного авиационного потенциала.

С 2002 по 2011 год на развитие авиастроения из федерального бюджета было выделено 119 млрд рублей, а в период с 2006 по 2009 год с целью повышения эффективности отрасли были созданы пять корпораций в соответствующих сегментах авиастроения, которые объединили большинство предприятий отрасли.

  - Стратегические документы, действующие в сфере реализации Программы

В 2001 году Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации было принято Постановление № 274-СФ от 20.07.2001 года «О поддержке гражданского авиастроения и гражданской авиации в Российской Федерации», в котором развитие гражданского авиастроения признавалось приоритетной задачей.

В том же году вышло Постановление Правительства РФ № 728 от 15 октября 2001 года «О федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года», целью которой явилось принципиальное изменение стратегической конкурентной позиции гражданского сектора авиационной промышленности России путём создания на его базе нового мирового центра авиастроения.

За период с 2002 по 2011 год в рамках этой ФЦП из федерального бюджета было выделено 119 млрд рублей, в том числе:

- По направлению «Капитальные вложения» – 3,3 млрд рублей.

- По направлению «НИОКР» – 96,9 млрд рублей.

- По направлению «Прочие нужды» – 18,9 млрд рублей.

Кроме того, была принята Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 годы», целью которой явилось обеспечение реализации государственной программы вооружения и выпуска конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынках высокотехнологичной продукции на основе развития научно-технического и производственно-технологического потенциала ОПК, формирование нового облика ОПК как многопрофильного конкурентоспособного сектора экономики страны и обеспечение его устойчивого функционирования и развития.

В 2005 году Минпромэнерго России были разработаны «Стратегия развития авиационной промышленности России на период до 2015 года» и проект «Комплексной программы продвижения продукции отечественных авиастроительных предприятий».

Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 140 
«Об открытом акционерном обществе «Объединённая авиастроительная корпорация» было положено начало консолидации отрасли путём объединения основных авиастроительных предприятий (ОАО "Авиационная холдинговая компания «Сухой», ОАО "Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», ОАО «Ильюшин Финанс Ко.», ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина», ОАО "Межгосударственная авиастроительная компания «Ильюшин», ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол», ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова», ОАО «Туполев», ОАО «Финансовая лизинговая компания», ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут») в рамках ОАО «ОАК» с целью сохранения и развития научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, обеспечения безопасности и обороноспособности государства.

Постановлениями Правительства РФ от 16.02.2008 года № 91 «Об утверждении правил предоставления в 2008–2010 годах субсидий дочерним и зависимым акционерным обществам открытого акционерного общества «Объединённая авиастроительная корпорация» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008–2010 годах на техническое перевооружение на срок до 5 лет» и от 16 февраля 2008 года № 92 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2011 годах на техническое перевооружение на срок до 5 лет, а также на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года» была обеспечена поддержка модернизации предприятий отрасли.

Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 2008 года № 217 
«О национальном центре авиастроения» был создан «Национальный центр авиастроения» на территории г. Жуковского. Цель создания Центра – развитие отечественной науки и системы образования в области авиации, а также развитие авиационной промышленности и военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

В 2008 году Правительство России распоряжением № 1734-р от 22 ноября 
2008 года утвердило «Транспортную стратегию Российской Федерации на период 
до 2030 года». В её рамках планируется проведение модернизации аэропортов 
и развитие инфраструктуры для местных авиалиний.

Указом Президента Российской Федерации Пр-804 от 01 апреля 2012 года приняты «Основы государственной политики Российской федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года», в которых наличие мощного авиационного потенциала признано необходимым условием социально-экономического и инновационного развития, а также условием обеспечения безопасности Российской Федерации.

Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике», № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» определены долгосрочные целевые показатели социально-экономического развития страны, достижение которых будет обеспечено в том числе и в результате реализации данной Государственной программы.

Компаниями отрасли разработаны и приняты корпоративные стратегии развития, которые также учитываются в настоящей Госпрограмме.

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В современных условиях для развития российской авиационной промышленности национального рынка недостаточно, и единственно возможным путём развития отрасли в России является выход на мировой рынок, где придется конкурировать с мировыми компаниями авиационной отрасли. В то же время преодолению существующих барьеров и выходу российских авиастроительных компаний на мировой рынок мешает отсутствие у них таких ключевых рыночных преимуществ, как надёжность поставок, конкурентоспособный продукт, благоприятные для покупателей цена и финансовые условия поставки, лёгкость переключения с самолёта или вертолёта одного производителя на другой, а также высокая эксплуатационная надёжность и зачастую отсутствие модели долгосрочного развития той или иной компании авиационной отрасли.

Занятию российскими компаниями высоких позиций на рынке препятствуют значительное технологическое отставание, отсутствие современных сертифицированных систем управления и контроля качества, несоответствие структуры отрасли современной мировой практике, наличие устаревших и неэффективных производств, отсутствие важнейших ключевых компетенций в областях управления проектами, глобальными цепочками поставок и системной интеграции, а также нехватка квалифицированных кадров.

Одной из основных проблем является ограниченный объём собственного инвестиционного ресурса, что, наряду с указанными выше проблемами, не позволяет компаниям отрасли сформировать и реализовать прорывные проекты 
в соответствующих сегментах авиастроения.

Появление у российских компаний необходимых ключевых рыночных преимуществ затрудняет сложившаяся в отрасли негативная практика, которая проявляется в следующем:

- Со стороны государства:

  - Ограниченное финансирование критически важных направлений развития отрасли.

На протяжении последних десятилетий из-за недостатка бюджетных средств отрасль испытывала значительный дефицит средств.

  - Оказание в прошлом давления на корпорации отрасли с целью обеспечения закупки ими комплектующих именно российского производства.

Существующий подход подразумевал привязку к российской авиатехнике комплектующих, произведённых в подавляющем большинстве на отечественных предприятиях, что приводило к застою в производстве комплектующих, в частности в связи со значительным сокращением выпуска отечественных гражданских воздушных судов.

Однако практика привлечения иностранных производителей комплектующих и участия российских компаний в международной кооперации до последнего времени применялась редко и не всегда приводила к положительным результатам.

  - Недоверие к руководству компаний отрасли и выполнение функций арбитра в спорах между предприятиями.

Вследствие отсутствия единой политики в отрасли государство осуществляет несвойственные для него функции арбитра в спорах между предприятиями отрасли, а также между руководителями отдельных предприятий и высшим руководством корпораций, в которые они входят.

  - Наложение ограничений на возможность формирования компаниями отрасли собственных инвестиционных ресурсов в достаточном объёме в результате применения особой системы ценообразования в рамках Гособоронзаказа (ГОЗ).

В рамках ГОЗ применяется специфическая система ценообразования (так называемая система «20% + 1%»), согласно которой прибыль 
на себестоимость произведенной продукции начисляется в размере 20%, а на закупаемые комплектующие и материалы в размере только 1%. Современная авиастроительная отрасль характеризуется постоянно возрастающей долей	 аутсорсинга производства комплектующих, однако вследствие незначительной прибыли на закупаемые комплектующие в России (1%) отечественные  отраслевые компании оказываются не в состоянии сформировать достаточные объёмы собственных средств для инвестиций.

  - Высокая комиссия при реализации проектов в рамках программ военно-технического сотрудничества с зарубежными странами (ВТС).

Принятая в отрасли комиссия, взимаемая при реализации проектов 
в рамках ВТС (25%), значительно превосходит уровень административных и представительских расходов иностранных компаний (в среднем 8–10%).

  - Социальные и мобилизационные ограничения на проведение реструктуризации предприятий.

Реструктуризация предприятий отрасли сопровождается увольнениями, что приводит к высоким социальным рискам. Во избежание возникновения рисков, компании вынуждены отказываться от проведения реструктуризации, что в свою очередь сдерживает их развитие.

- Со стороны компаний отрасли:

  - Размытая система принятия решений.

Новая, недавно сформированная структура управления отраслью 
(во главе с управляющими компаниями в основных сегментах рынка) во многом дублируется старыми структурами управления отдельных предприятий и конструкторских бюро.

  - Вертикальная интеграция вниз по цепочке с целью увеличения рентабельности деятельности.

Компании увеличивают уровень вертикальной интеграции с целью повышения прибыльности контрактов в рамках ГОЗ в связи 
с использованием ценообразования по системе «20% + 1%», что идёт вразрез с общемировой тенденцией разделения ролей финальных интеграторов и интеграторов 1-го уровня, а также поставщиков компонентов и материалов, имеющей целью повышение эффективности компаний.

  - Сохранение убыточных предприятий и неэффективных программ в портфеле.

  - Наличие социальных и мобилизационных обременений заставляют компании сохранять избыточные, неэффективные предприятия и мощности. Процесс реструктуризации корпораций не завершен, в частности отдельные предприятия и КБ, структурно входящие в ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») и ОАО «Вертолёты России», продолжают сохранять высокую степень самостоятельности.

  - Отсутствие компетенций в сфере управления сложными программами.

В связи с отсутствием новых проектов разработки современных ВС произошла деградация компетенций компаний отрасли в сфере управления сложными программами.

  - Отсутствие современных производственных комплексов и технологий.

Отсутствие на протяжении долгого времени инвестиций в машины 
и оборудование, а также в системы управления производством 
на российских авиационных предприятиях стало причиной значительного отставания в уровне развития производственных систем.

  - Монополизм поставщиков и потребителей.

Предприятия отрасли во многом продолжают ориентироваться 
на старые производственные связи и кооперации. Процесс формирования глобальных цепочек поставок ещё не завершен, 
и не все российские производители включились в международные цепочки поставок.

  - Ориентация на внутренний рынок и отсутствие диверсификации 
на смежные (неавиационные) рынки.

Объёмы даже растущего российского авиарынка недостаточны 
для развития отрасли. Для достижения необходимого масштаба производства поставщикам комплектующих 2–4-го уровней требуется выход на международные рынки.

Отчасти недостаток масштаба может быть скомпенсирован диверсификацией на неавиационные рынки, однако этот процесс 
в настоящее время происходит не во всех сегментах отрасли.

  - Низкая инвестиционная привлекательность.

Недостаточный объём собственных инвестиционных ресурсов 
и зависимость от государственной поддержки, а также высокий уровень задолженности снижает инвестиционную привлекательность компаний отрасли и ограничивает возможный приток новых средств в авиационную промышленность.

Одним из основных направлений развития авиационной промышленности в мире за последние десятилетия стало разделение ролей финальных интеграторов, интеграторов (поставщиков) 1-го уровня, и поставщиков 2–4-го уровней. К первым относят такие компании, как Boeing или Airbus, занимающиеся разработкой и финальной сборкой ВС, а ко вторым такие, как Hamilton, Rockwell Collins и Safran, занимающиеся разработкой и производством основных комплексов и систем воздушных судов. При этом интеграторы 1-го уровня играют всё большую роль и во всё большей степени определяют развитие рынка авиастроения в целом.

Выделение интеграторов (поставщиков) 1-го и 2-го уровней позволило финальным интеграторам минимизировать риски реализации проектов, что в итоге положительно сказалось на устойчивости развития финальных интеграторов. Сами поставщики получили при этом возможность нарастить эффект масштаба в производстве, что в итоге положительно сказалось на себестоимости производства комплектующих.

В России такое разделение не завершено: конкурентоспособные интеграторы 
1-го уровня не сформировались, а финальные интеграторы имеют высокую степень вертикальной интеграции. Помимо этого, за исключением последних моделей ВС (SSJ-100) российские производители используют исключительно отечественные компоненты, слабо используют методы электронного проектирования и не встроены в цепочки международной кооперации.

Слабое использование международных цепочек поставок при создании отечественной авиационной техники и наличие, по сути, монопольных поставщиков комплектующих внутри страны приводят к росту цен, низкому качеству поставляемых систем и несоответствию их тактико-технических характеристик (ТТХ) зарубежным аналогам.

Низкая конкурентоспособность российских авиапроизводителей обусловливается отсутствием у предприятий ключевых рыночных преимуществ, характерных для корпораций мирового уровня, что проявляется в следующем:

- По отрасли в целом:

  - Недостаток квалифицированных специалистов.

  - Недостаточная актуализация нормативно-правовой базы авиационной промышленности.

  - Слабое развитие международного сотрудничества.

- В области финальной интеграции:

  - Отсутствие стратегического подхода к позиционированию компаний на рынке.

  - Недостаточный уровень компетенций в сфере проектирования и интеграции.

  - Недостаточный уровень компетенций в сфере проектного управления.

  - Несоответствие мировым стандартам в сфере послепродажного обслуживания.

  - Отсутствие положительной репутации на рынке и узнаваемого бренда.

- В области производства комплексов, систем и компонентов:

  - Отсутствие компетенции интегратора 1-го уровня.

  - Несоответствие требованиям иностранных интеграторов.

  - Недостаточный уровень компетенций в сфере проектирования.

  - Недостаточный уровень компетенций в сфере проектного управления

  - Несоответствие мировым стандартам в сфере послепродажного обслуживания.

  - Отсутствие репутации надёжного поставщика.

  - Отсутствие эффекта масштаба производства и слабая диверсификация.

  - Отставание от мировых лидеров в сфере технологий.

  - Отсутствие чётко сформулированных стратегий развития соответствующих сегментов и программ по их реализации.

  - Отсутствие сбалансированного продуктового портфеля.

  - Прогноз результатов развития авиастроительной отрасли 
на период до 2025 года

Реализация мер, предусмотренных настоящей Программой, позволит сформировать в ключевых сегментах авиастроения прибыльные корпорации мирового уровня, предлагающие продукты, конкурентоспособные на мировом рынке. Потребности Российской Федерации в воздушных судах в значительной степени будут удовлетворяться отечественными производителями авиационной техники. Доля российских самолетостроителей на мировом рынке составит к 2025 году 3,1% в гражданском и 8,2% в военном сегментах.

Вклад авиастроения в обеспечение обороноспособности Российской Федерации будет повышаться.

Авиационная промышленность будет продолжать обеспечивать создание высококвалифицированных рабочих мест. Численность занятых в отрасли к 2025 году составит 126 тысяч человек, производительность достигнет отметки в 13 106 тысяч рублей на человека в год.

Авиастроение продолжит вносить значительный вклад в ВВП и станет локомотивом в переходе экономики Российской Федерации на инновационные рельсы развития.

Компании отрасли осуществят успешный выход на мировой рынок во всех его ключевых сегментах и на всех уровнях – в качестве финального интегратора, интегратора 1-го уровня и поставщиков комплектующих 2–4-го уровней.

Российские компании обеспечат надёжные поставки конкурентоспособных ВС, авиационных двигателей, агрегатов, систем и приборов. На мировом рынке ими будет наработана устойчивая положительная репутация.

Растущая инвестиционная привлекательность российских авиастроительных компаний будет привлекать иностранный капитал в Российскую Федерацию.

Российская авиационная наука создаст научно-технический задел, позволяющий обеспечить отечественных производителей авиатехники и комплектующих прорывными технологиями.

# Самолетостроение

Объём мирового рынка самолётостроения по итогам 2011 года достиг примерно 156,2 млрд долл. США. При этом около 65% указанной суммы приходится на гражданские ВС.

К 2025 году объём мирового рынка самолётостроения вырастет в 2,3 раза, что составит 366 млрд долл. США. При этом около 80% указанной суммы придется на гражданские ВС.

Доля российских производителей самолетов в денежном выражении к 2025 году составит 3,1% и 8,2% в гражданском и военном самолетостроении соответственно. Производительность труда на предприятиях отрасли самолетостроения к 2025 году достигнет значения 15 831 тыс. рублей на человека в год.

# Вертолётостроение

Объём мирового рынка вертолётостроения по итогам 2010 года достиг примерно 16,0 млрд долл. США. При этом около 38% указанной суммы приходится на гражданские вертолёты.

К 2025 году объём мирового рынка вертолетостроения вырастет в 2,7 раза, что составит 43 млрд долл. США. При этом около 41% указанной суммы придется на гражданские вертолеты.

Доля российских производителей вертолетов в денежном выражении к 2025 году составит 13,9% и 15% в гражданском и военном вертолетостроении соответственно. Производительность труда на предприятиях отрасли вертолетостроения к 2025 году достигнет значения 18 202 тыс. рублей на человека в год.

# Двигателестроение

Объём мирового рынка авиационного двигателестроения по итогам 2011 года составил примерно 57,1 млрд долл. США. При этом около 33% указанной суммы приходится на военные двигатели.

К 2025 году объём мирового рынка двигателестроения вырастет в 1,5 раз, что составит 87 млрд долл. США. При этом около 33% указанной суммы придется на военные двигатели.

Доля российских производителей двигателей в денежном выражении к 2025 году составит 1,8% и 8,3% в гражданском и военном двигателестроении соответственно. Производительность труда на предприятиях отрасли двигателестроения к 2025 году достигнет значения 7 827 тыс. рублей на человека в год.

# Агрегатостроение

Объём мирового рынка авиационных агрегатов и систем по итогам 2011 года составил примерно 15 млрд долл. США.

К 2025 году объём мирового рынка авиационных агрегатов и систем вырастет в 4,1 раз, что составит 62 млрд долл. США.

Доля российских производителей авиационных агрегатов и систем в денежном выражении к 2025 году составит 2,7%. Производительность труда на предприятиях отрасли агрегатостроения к 2025 году достигнет значения 4 632 тыс. рублей на человека в год.

# Приборостроение

Объём мирового рынка авиационного приборостроения по итогам 2011 года составил примерно 20,7 млрд долл. США. При этом около 63 % указанной суммы придется на военный сегмент.

К 2025 году объём мирового рынка авиационного приборостроения вырастет в 1,7 раз, что составит 36 млрд долл. США. При этом около 61% указанной суммы придется на военный сегмент.

Доля российских производителей двигателей в денежном выражении к 2025 году составит 6,2% и 9,1% в гражданском и военном приборостроении соответственно. Производительность труда на предприятиях отрасли авиационного приборостроения к 2025 году достигнет значения 9 734 тыс. рублей на человека в год.

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы.

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 
2008 года № 1662-р, определила в качестве стратегической цели развития российской экономики достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции 
и надёжно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. Это обусловливает необходимость структурной диверсификации экономики на основе инновационного технологического развития, что, в частности предусматривает формирование мощной высокотехнологичной отрасли авиастроения.

Настоящая Программа определяет возрастание роли авиастроительной отрасли в обеспечении устойчивого развития Российской Федерации 
в перспективе, национальных интересов и суверенитета в соответствии 
с принятыми стратегическими приоритетами в сфере развития высокотехнологичных отраслей экономики.

Программа разработана в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в области развития авиастроения, задачами 
и параметрами, предусмотренными в Концепции, а также в следующих документах:

- «Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 08 декабря 2011 года № 2227-р, которая в качестве единственного варианта инновационного развития Российской Федерации, согласующегося с «Концепцией», определила вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах 
и фундаментальных исследованиях.

В этой связи авиастроению отводится особая роль, как одному 
из основных перспективных научно-технических секторов российской экономики.

- «Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года», утверждённые Президентом Российской Федерации 01 апреля 2012 года № Пр-804, которые в качестве объективной необходимости и одного из условий обеспечения безопасности, социально-экономического и инновационного развития Российской Федерации указывают на необходимость наличия мощного авиационного потенциала страны.

Согласно этому документу, государственные интересы Российской Федерации в области авиационной деятельности предусматривают:

  - Сохранение за Российской Федерацией статуса мировой авиационной державы.

  - Обновление парка воздушных судов гражданской авиации 
и развитие сети воздушных сообщений для обеспечения транспортной доступности всей территории Российской Федерации.

  - Поддержание научно-исследовательского, технического, производственно-технологического и кадрового потенциалов 
на уровне, обеспечивающем эффективную авиационную деятельность в Российской Федерации.

  - Наращивание боевого потенциала военной авиации в соответствии 
с требованиями обеспечения обороноспособности страны.

  - Поддержание качества отечественной авиационной техники 
на уровне, обеспечивающем её конкурентоспособность на мировом рынке.

  - Развитие международного сотрудничества и расширение присутствия отечественных авиационных организаций на внутреннем и внешнем рынках авиационной техники и авиационных услуг.

Помимо указанных документов, настоящая Государственная программа учитывает прогноз социально-экономического развития страны на период 
2013–2015 годов и прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, подготовленный Министерством экономического развития Российской Федерации.

Настоящая Программа составлена с учётом решений Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 01 апреля 2011 года (протокол № 2) и от 05 июля 2011 года (протокол № 3), а также решения Президиума Комиссии от 21 февраля 2012 года (протокол № 2) о технологических платформах, в частности, о создании технологических платформ «Авиационная мобильность 
и авиационные технологии», «Новые полимерные композиционные материалы 
и технологии» и «Материалы и технологии металлургии».

Реализация Программы будет способствовать развитию отраслевых кластеров, которые будут созданы во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 11 ноября 2011 г. (протокол № Пр-3484ГС от 22 ноября 2011 года, п. 2в), а также решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол № 1 от 30 января 2012 года, п. 6б).

Министерством экономического развития Российской Федерации уже осуществляется приём предложений по включению программ развития инновационных территориальных кластеров в Перечень пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, утверждаемый Правительством Российской Федерации. В рамках данного мероприятия был составлен список из приоритетных 25 кластеров, четыре из которых, а именно кластеры в Самаре, Ульяновске, Перми и Хабаровске, будут иметь авиационную специализацию. Настоящая Госпрограмма, поддерживая проекты интегрированных структур и стимулируя их к развитию сети поставщиков, будет опосредованно способствовать развитию кластеров.

2.2. Цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов реализации Государственной программы

Настоящая Государственная программа определяет развитие авиационной промышленности Российской Федерации до 2025 года. Исходя из установленных государством стратегических ориентиров развития промышленности и технологий, определены цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является:

Формирование глобально конкурентоспособной авиационной промышленности.

Глобально конкурентоспособная авиационная промышленность в первую очередь характеризуется высокой производительностью труда промышленных предприятий. Для реализации выше заявленной цели необходимо добиться повышения производительности труда в отрасли до уровня мировых стандартов.

Достижение указанной цели Программы предусматривает решение следующих приоритетных задач:

- Создание корпораций мирового уровня в ключевых сегментах авиастроения.

- Создание научно-технического задела, обеспечивающего мировое лидерство в авиационных технологиях.

- Совершенствование нормативно-правовой базы авиационной промышленности.

- Развитие в отрасли человеческого капитала.

- Продвижение продукции компаний отечественной авиационной промышленности на внутренних и внешних рынках, локализация современных производств ведущих иностранных компаний отрасли и импортозамещение.

Решение указанных задач обеспечивается выполнением мероприятий, сгруппированных по соответствующим подпрограммам.

Достижение поставленной цели и решение первоочередных задач будут обеспечиваться в соответствии с ключевыми принципами реализации Программы:

- Последовательность и поэтапность развития отрасли.

- Концентрация ресурсов.

- Дифференцированный подход к финальным интеграторам и производителям авиационных компонентов, развитие малого бизнеса в кластерах, и снижение уровня монополизации поставщиков, при сохранении преимущественного права российских комплектаторов.

- Управление жизненным циклом производимых изделий и развитие сети послепродажного обслуживания.

- Интеграция в мировой рынок и участие в международной кооперации.

В целях наиболее эффективного использования ресурсов Программа предполагает поэтапную реализацию проектов: каждый следующий крупный проект будет реализовываться на базе сформированных компетенций и репутации после успешного выхода предыдущего проекта в зону операционной прибыльности. Кроме того, последовательность развития позволит обеспечить максимальную концентрацию ресурсов на ограниченном количестве приоритетных проектов, снизив риски.

Управление отраслями финальных интеграторов ВС (самолётостроение, вертолётостроение) и производителей авиационных компонентов (двигатели, авионика, агрегаты), будет осуществляться дифференцированно с учетом их специфики, так как эти отрасли требуют различных компетенций и методов поддержки, и устойчивость их развития может быть обеспечена лишь в условиях высокой независимости друг от друга.

Кроме того, после осуществления диверсификации потребителей 
и снижения зависимости от успеха лишь отечественных проектов создания ВС производители компонентов будут ориентированы на мировой рынок, а финальные интеграторы обеспечат максимальную конкурентоспособность ВС благодаря использованию лучших комплектующих, вне зависимости от страны 
их происхождения.

Корпорациям необходимо сосредоточится на управлении полным жизненным циклом приоритетных проектов, обеспечивая и поддерживая не только разработку и сертификацию, но и запуск в серийное производство, продвижение, стимулирование продаж, послепродажное обслуживание, модернизацию 
и утилизацию своей продукции.

Управление всем жизненным циклом проектов повысит рыночную привлекательность продукции российских компаний авиастроительной отрасли. Кроме того, репутация и бренд от реализации программ по управлению жизненным циклом текущих проектов создают фундамент для успешной реализации последующих проектов.

Максимальная интеграция отечественной авиационной промышленности 
в мировой рынок как в области продаж, так и в сфере производственной кооперации, обеспечит достижение необходимых масштабов производства, формирование недостающих компетенций, гибкость и устойчивость к рискам.

Достижение целей и системное решение задач, сформулированных в Программе, позволит сформировать к 2025 году качественно новый, инновационный облик авиастроительного комплекса Российской Федерации. При этом к концу 2025 года поэтапное выполнение мероприятий, реализуемых в составе задач Программы, позволит достичь следующих результатов.

В рамках задачи «Создание корпораций мирового уровня в ключевых сегментах авиастроения»:

В ключевых сегментах авиастроения сформированы конкурентоспособные корпорации, концерны, холдинги, налажены новые производства , в том числе и воздушных судов малой авиации. Оптимизированы продуктовые портфели компаний и поддерживается их устойчивая прибыльность (подробно основные ожидаемые результаты решения данной задачи рассмотрены в соответствующих подпрограммах настоящей Государственной программы).

В рамках задачи «Создание научно-технического задела, обеспечивающего мировое лидерство в авиационных технологиях:

С участием Техплатформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии» созданы Национальные исследовательские центры (НИЦ), координирующие научную деятельность в авиастроении, и принят Национальный план развития науки и технологии в авиастроении. В результате проведения целенаправленных поисковых и прикладных НИР создан научно-технический задел, позволяющий компаниям отрасли создавать конкурентоспособные самолёты, вертолёты и комплектующие (более подробно ожидаемые результаты рассмотрены в соответствующей подпрограмме настоящей Государственной программы).

В рамках задачи «Совершенствование нормативно-правовой базы авиационной промышленности»:

- Существенно улучшена система законодательства в сфере авиастроения, в том числе в области защиты интеллектуальной собственности.

- Система регулирования ГОЗ и ВТС пересмотрены, в частности, пересмотрена система ценообразования, что позволяет компаниям аккумулировать больше средств, необходимых для развития.

- Пересмотрены полномочия авиастроительных компаний в рамках ВТС, что увеличивает объём собственных инновационных ресурсов авиапроизводителей, необходимый для развития, осуществления перспективных разработок и модернизации. Заключаемые 
с Министерством обороны России контракты имеют долгосрочный характер, номенклатура закупаемых в рамках ГОЗ изделий оптимизирована, закупки осуществляются равномерно, что позволяет компаниям планировать производство и инвестиции в долгосрочном периоде.

- Внутренние правовые нормы Российской Федерации, касающиеся авиастроения, приведены в соответствие с требованиями ВТО.

- Нормативные документы, действующие в отрасли, актуализированы, 
регулярно происходит их проверка на соответствие текущим условиям 
и международному опыту. Разработана и внедрена автоматизированная Единая система авиационных стандартов. Россия активно участвует 
в разработке международных авиационных стандартов. Российские нормативные акты гармонизированы с этими стандартами.

В рамках задачи «Развитие человеческого капитала в авиастроительной отрасли»:

Отрасль обеспечена высококвалифицированными специалистами: в Вузах выросло число студентов, обучающихся по целевым специальностям и получающих повышенную стипендию, на работу в крупнейшие российские авиастроительные холдинги привлечены иностранные специалисты с опытом управления глобальными компаниями, ключевые работники отрасли прошли обучение и стажировки за рубежом, работники отрасли имеют возможность воспользоваться условиями льготной ипотеки для обеспечения благоустроенным жильем через субсидий на приобретение жилья с привлечением ипотечных кредитов.

Решение задачи по развитию человеческого капитала в авиастроительной отрасли предполагается реализовывать в т.ч. совместно с Консорциумом «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа», Инновационным территориальным кластером авиастроения и судостроения Хабаровского края, Инновационным территориальным кластером двигателестроения «Технополис «Новый звёздный», а также Инновационным территориальным аэрокосмическим кластером Самарской области.

В рамках задачи «Продвижение продукции отечественных авиационных компаний на внутренних и внешних рынках, локализация современных производств ведущих иностранных компаний отрасли и импортозамещение»:

Созданы альянсы с одной или несколькими авиационными державами и крупными международными авиастроительными компаниями, в рамках которых успешно разрабатываются и реализуются на мировом рынке ВС, авиационные двигатели и компоненты, а также создаются сети послепродажного обслуживания. В Российской Федерации локализованы современные производства ведущих иностранных компаний отрасли. Благодаря импортозамещению, доля комплектующих отечественного производства на новых российских ВС значительно возросла. Компаниями отрасли созданы сети сервисного и послепродажного обслуживания в России, странах СНГ и по всему миру.

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Целевые показатели (индикаторы) Государственной программы разработаны в соответствии с основными параметрами «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и указами Президента Российской Федерации.

С учётом специфики Государственной программы, основные цели и задачи реализации которой связаны с развитием авиастроительной отрасли, в систему целевых индикаторов и показателей, отражающих её наиболее значимые результаты, включены:

- Объём добавленной стоимости

- Количество поставленных самолетов военного и гражданского применения

- Количество поставленных вертолётов военного и гражданского применения

- Количество поставленных новых авиационных и вертолетных двигателей военного, двойного и гражданского применения

- Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг промышленных предприятий отрасли

- Объем производства гражданской продукции авиационной отрасли в денежном выражении к уровню 2011 года

- Производительность труда на промышленных предприятиях

- Производительность труда на предприятиях авиационной промышленности к уровню 2011 года

- Рентабельность продаж промышленных предприятий отрасли чистая

- Рентабельность активов промышленных предприятий отрасли

- По задаче «Создание корпораций мирового уровня в ключевых сегментах авиастроения»:

Интегральные показатели (индикаторы):

- Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг

- Рентабельность активов (ROA)

- Производительность труда на предприятиях отрасли

Конкретные индикаторы приведены в соответствующей подпрограмме настоящей Государственной программы.

- По задаче «Создание научно-технического задела, обеспечивающего мировое лидерство в авиационных технологиях»:

- Конкретные индикаторы приведены в соответствующей подпрограмме настоящей Государственной программы.

- По задаче «Совершенствование нормативно-правовой базы авиационной промышленности»:

  - Выполнение задачи будет отражаться на показателях индикаторов других задач Программы.

- По задаче «Развитие человеческого капитала в авиастроительной отрасли»:

  - Средний возраст работников отрасли.

  - Количество работников, имеющих профильное образование 
или прошедших практику за границей.

- По задаче «Продвижение продукции отечественных авиационных компаний на внешних рынках, локализация современных производств ведущих иностранных компаний отрасли и импортозамещение»:

  - Объём экспорта авиационной продукции в денежном выражении.

  - Объём прямых иностранных инвестиций в авиационную промышленность Российской Федерации.

2.4. Сроки и этапы реализации Государственной программы

Срок реализации Программы 2013–2025 годы. Программа реализуется в три этапа:

- I этап – 2013–2015 годы

- II этап – 2016–2020 годы

- III этап – 2021–2025 годы

I ЭТАП (2013–2015 годы).

На данном этапе предполагается реализация существующих и близких 
к завершению проектов и инициатив (например, Ми-38, Ка-62, SSJ), а также изменить регулирование отрасли. Это даст возможность обеспечить положительную репутацию на рынке, позволит развить глобальную сеть послепродажного обслуживания.

При этом на общепрограммном уровне будут предприниматься следующие действия:

- Готовится предложение по пересмотру системы регулирования в рамках ГОЗ и ВТС.

- Будут вестись переговоры по созданию альянса с одной 
из авиастроительных держав.

- Будут вестись переговоры по созданию НИЦ и принятия Нацплана развития авиационной науки и технологий.

Для мониторинга и контроля результатов выполнения настоящей Государственной программы на этом этапе в течение первого года её реализации планируется создание комплексной финансовой модели отрасли, которая консолидирует имеющиеся финансовые модели компаний.

II ЭТАП (2016–2020 годы)

На данном этапе предполагается завершить полноценную реструктуризацию компаний, начать серийного производства самолёта МС-21 с двигателем ПД-14 и перспективный средний вертолёт (ПСВ), также оснащенного новым двигателем российского производства. Должна быть сформирована основа кадровой базы и реализованы меры в сфере совершенствования стандартизации.

Производители компонентов начнут выход на мировой рынок в качестве поставщиков 2–4-го уровней и одновременно выход или расширение своего присутствия на рынке неавиационных продуктов.

В области авиационной науки на данном этапе планируется проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям развития авиационных технологий в соответствии с принятым Нацпланом, Комплексным планом НИР и комплексным планом развития научно-экспериментальной базы.

В рассматриваемый период предприятия отрасль выйдут на запланированный уровень прибыльности и начнут генерировать значительные средства, необходимые для реализации следующего этапа, что в конечном итоге позволит создать условия для появления самостоятельных, конкурентоспособных корпораций мирового уровня. Будет создана разветвлённая сеть послепродажного обслуживания для российских самолетов, вертолетов, двигателей и комплектующих, обеспечивающая потребности в сервисе клиентам по всему миру.

При этом на общепрограммном уровне будут предприниматься следующие действия:

- Готовится предложение по совершенствованию структуры и системы управления авиационной отрасли.

- Будет осуществляться активное привлечение в отрасль высококвалифицированных специалистов.

- Активизируется процесс актуализации нормативных и нормативно-правовых документов, касающихся стандартизации в авиастроении.

- Будет принят Нацплан развития авиационной науки и технологий, что позволит внедрить более совершенный механизм управления научными исследованиями в отрасли.

III ЭТАП (2021–2025 годы).

На этом этапе с учётом результатов, достигнутых на предыдущих этапах, планируется принять принципиальное решение и начать активное вхождение в новые наиболее значимые сегменты, в частности, в сегмент широкофюзеляжных самолётов, лёгких вертолётов или интеграцию 1-го уровня.

При этом предполагается выход российских компаний на лидирующие позиции во всех ключевых сегментах. В частности, на данном этапе завершается разработка перспективных систем и ВС нового поколения, их сертификация 
и запуск в серийное производство, формируются необходимые компетенции производителей компонентов и осуществляется выход на мировой рынок 
в качестве интеграторов 1-го уровня, осуществляется модернизация научно-экспериментальной базы авиационной науки.

Этапы реализации подпрограмм описаны в их соответствующих разделах.

РАЗДЕЛ 3. ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ)

Выполнить перечисленные выше задачи планируется за счёт реализации следующих основных мероприятий Программы:

- По задаче «Создание корпораций мирового уровня в ключевых сегментах авиастроения»:

  - Мероприятия по данной задаче описаны на уровне подпрограмм настоящей Государственной программы.

- По задаче «Создание научно-технического задела, обеспечивающего мировое лидерство в авиационных технологиях»:

  - Мероприятия по данной задаче описаны в соответствующей подпрограмме настоящей Государственной программы.

- По задаче «Совершенствование нормативно-правовой базы авиационной промышленности»:

- Разработка и организация работ по совершенствованию системы ГОЗ и ВТС (мероприятие не требует бюджетного финансирования):

- Совершенствование системы ценообразования в рамках ГОЗ.

- Заключение долгосрочных контрактов в рамках ГОЗ.

- Оптимизация номенклатуры ГОЗ.

- Обеспечение равномерности загрузки предприятий, выпускающих продукцию по номенклатуре ГОЗ.

- Совершенствование законодательства в области защиты интеллектуальной собственности (мероприятие не требует бюджетного финансирования).

- Приведение внутренних правовых норм в соответствие 
с требованиями ВТО (мероприятие не требует бюджетного финансирования).

- Размещение заказа на выполнение исследований в области совершенствования нормативных и правовых документов в сфере стандартизации:

- Совершенствование и гармонизация нормативно-правовых 
и нормативных документов, определяющих разработку, производство, ремонт и эксплуатацию авиационной техники 
в соответствии с международными авиационными стандартами.

- Актуализация и/или Проверка действующих нормативных документов.

- Разработка нормативно-технических документов, определяющих разработку, производство, ремонт и эксплуатацию БПЛА.

- Создание и совершенствование системы национальной системы добровольной сертификации поставщиков аэрокосмической промышленности «БАЗИС».

- Осуществление межпроектной унификации проектов новых воздушных судов.

- Разработка и внедрение Единой системы авиационных стандартов, обеспечивающей стандартами и другими нормативными документами предприятия и организации авиастроительной промышленности.

- Развитие взаимодействия с иностранными партнерами при разработке международных стандартов.

- Размещение заказа на выполнение исследований по разработке 
и согласованию проектов нормативных правовых, технических, методических и организационных документов по регулированию деятельности в области экспериментальной авиации и обеспечению безопасности полётов воздушных судов экспериментальной авиации.

- По задаче «Развитие человеческого капитала в авиастроительной отрасли»:

  - Предоставление субсидий на обучение, подготовку и переподготовку (в том числе за рубежом) высококвалифицированного персонала для реализации высокотехнологичных инновационных проектов:

- Предоставление субсидий организациям с целью компенсации затрат на выплаты грантов для выплаты повышенных стипендий студентам, обучающимся по целевым специальностям.

- Предоставление субсидий организациям с целью оплаты студентам Вузов целевых специальностей и работникам отрасли обучения 
(в том числе MBA) и стажировок за рубежом.

- Предоставление субсидий организациям с целью компенсации затрат на поиск и привлечение сотрудников с опытом управления глобальными компаниями.

  - Предоставление субсидий организациям с целью оказания финансовой поддержки работникам отрасли при приобретении жилья.

- По задаче «Продвижение продукции отечественных компаний авиационной промышленности на внешних рынках, локализация современных производств ведущих иностранных компаний отрасли 
и импортозамещение»:

  - Создание условий для формирования совместных предприятий 
с одной из авиационных держав или международных авиастроительных компаний с целью разработки ВС, авиационных двигателей 
и компонентов:

- Разработка и внедрение новых механизмов международного сотрудничества.

- Взаимодействие с экспортными агентствами.

- Субсидирование процентной ставки по кредитам, связанным с приобретением отечественных воздушных судов.

- Организация и участие в международных встречах на высшем уровне по тематике авиационной промышленности.

- Организация и участие Российской Федерации в международных выставках.

- Развитие связей и содействие созданию совместных предприятий 
с иностранными авиастроительными компаниями.

Важным при этом является развитие отношений с Украиной, 
а также со странами с развивающейся авиационной промышленностью и большим потенциальным внутренним рынком – наиболее привлекательными в этом плане выглядят такие страны, как Китай, Индия и Индонезия (мероприятие не требует бюджетного финансирования).

Помимо указанных основных мероприятий, цели Программы планируется достичь за счёт реализации следующих дополнительных мероприятий:

- Предоставление субсидий российским производителям самолётов, вертолётов и авиационных двигателей на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
в 2008–2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года.

- Предоставление субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2012 – 2013 годах на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга, а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2012-2013 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов.

- Предоставление субсидий российским лизинговым компаниям 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2012 годах на закупку воздушных судов 
с последующей их передачей российским авиакомпаниям 
по договорам лизинга, а также этим компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
на приобретение тренажеров для российских воздушных судов.

- Осуществление бюджетных инвестиций с целью обеспечения функционирования организаций оборонно-промышленного комплекса.

- Размещение заказа на выполнение исследований в области разработки вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках ГОЗ вне рамок Государственной программы вооружения.

- Предоставление ОАО «Объединённая промышленная корпорация «Оборонпром» бюджетных инвестиций с целью уплаты купонного дохода по облигационному займу, привлеченному с предоставлением в 2010 году государственной гарантии Российской Федерации 
на погашение кредитов, привлеченных открытым акционерным обществом «Объединённая промышленная корпорация «Оборонпром» на финансирование инвестиционной и основной производственной деятельности.

РАЗДЕЛ 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Развитие авиастроительного комплекса России относится к числу приоритетных направлений государственной политики и является важной задачей, затрагивающей разработку широкого круга мер государственного регулирования, включая меры государственной поддержки.

В целях реализации мероприятий настоящей Государственной программы 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011 г.) планируется задействовать следующие механизмы государственной поддержки:

- Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд согласно статье 72 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»).

- Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг согласно статье 78 
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ).

- Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями согласно статье 80 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. 
№ 63-ФЗ).

Помимо этого, государственную поддержку авиационной промышленности предполагается осуществлять в соответствии со следующим постановлениями Правительства РФ:

- Постановление от 16 февраля 2008 года № 90 «Об утверждении правил предоставления субсидий российским лизинговым компаниям 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2012 годах на закупку воздушных судов 
с последующей их передачей российским авиакомпаниям 
по договорам лизинга, а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
в 2008–2012 годах на приобретение тренажёров для российских воздушных судов».

- Постановление от 16 февраля 2008 года № 91 «Об утверждении правил предоставления субсидий российским производителям самолётов, вертолётов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года».

- Постановление от 16 февраля 2008 г. № 92 «Об утверждении правил предоставления субсидий российским производителям авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2011 годах на техническое перевооружение, а также на уплату лизинговых платежей 
за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным в период с 2006 года».

Меры государственного регулирования авиационной отрасли в условиях вступления Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию

Государственная поддержка авиационной отрасли в совокупности с мерами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования позволили обеспечить сохранения потенциала отрасли и выхода ее на новый виток развития.

Для выхода на показатели, заложенные в настоящей программе, необходимо сохранить положительную динамику развития отрасли, которая может быть обеспечена только при сохранении объемов государственной поддержки в совокупности с мерами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски снижения темпов роста авиационной промышленности и смежных с ней отраслей экономики в среднесрочной перспективе, утраты набранной динамики производства, что ведет к падению объемов производства и снижению инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится на финансовой устойчивости предприятий авиапромышленности и в целом всего машиностроительного комплекса России, а также будет способствовать снижению эффективности уже вложенных в 2003-2011 годах средств государственной поддержки и частных инвестиций. Помимо этого спад в гражданском сегменте может негативно сказаться на производстве военной продукции отрасли.

Предварительные изыскания показывают наличие следующих рисков в условиях присоединения к ВТО:

•	снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности предприятий отрасли

•	невыполнение показателей развития заложенных в настоящей Программе

•	банкротство предприятий из-за низкой конкурентоспособности;

•	удорожание продукции военного назначения

•	сокращение рабочих мест

•	сокращение инновационной и технологической составляющей всей промышленности в целом

Для финансирования отрасли в западных странах используют целый ряд инструментов, позволяющих осуществлять государственную поддержку отрасли в жестких условиях ВТО. К ним относятся

•	частичное освобождение от налогов (с продаж, прибыли)

•	завышенная доходность по военным контрактам

•	привлечение стратегических партнеров на условиях разделения рисков

•	увеличенное финансирование научных исследований

•	инфраструктурная поддержка государства (кластерное финансирование) авиационной отрасли

В условиях низкого уровня производства и продаж гражданских самолетов, а также в условиях убыточности большинства предприятий отрасли меры, связанные с освобождением от налогов могут оказаться малоэффективными.

В условиях низкого уровня системной государственной интеграции механизмы частичного финансирования развития отрасли через военный госзаказ в России также будут неэффективно работать. Привлечение иностранных партнеров актуально для ускоренного набора критических компетенций. Научные исследования финансируются напрямую через компании, что может быть расценено в новых условиях как запрещенные меры господдержки. Кластеры в практике российской государственной политики развития промышленности только начинает свое развитие.

В этих условиях на сегодняшний день необходимо констатировать факт, что российская практика госрегулирования отрасли не готова к развитию авиационной промышленности в условиях ВТО и требуется срочный пересмотр инструментов и методов господдержки.

Одним из возможных инструментов может стать механизм возвратного финансирования, который не применяется на сегодняшний день в практике российского госрегулирования отрасли, но широко распространён за рубежом. Основное преимущество возвратного  бюджетного финансирования - сохранение сильной рыночной мотивации у компаний авиационной промышленности на уровне других отраслей промышленности. Основные условия выделения возвратного бюджетного финансирования заключаются в следующем:

•	Выдается траншами по прохождению этапа работ в течение 10-11 лет;

•	Финансируется 50% - 60% программы;

•	Фиксированная % ставка – LIBOR + 1-2%;

•	Отсрочка любых выплат до момента поступления последних государственных средств либо до момента первой поставки (по последнему из событий);

•	Льготный период (пониженный уровень погашения на начальном этапе) – необходимое условие получения коммерческого кредитования, оставляющее в наиболее рискованный стартовый период свободный денежный поток для обслуживания кредитной составляющей;

•	Выплаты осуществляются только из средств, получаемых от оплаты поставок.

Применение новых, в том числе возвратных, схем бюджетного финансирования может дать необходимый импульс к развитию отрасли и формированию глобально конкурентной авиационной промышленности в Российской федерации.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках настоящей Государственной программы предполагается создание ФГБУ «Национальный исследовательский центр (НИЦ), которое будет оказывать государственные услуги. ФГУП «Институт имени Н.Е. Жуковского», ФГУП «Центральный аэродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС)» и ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова», Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем (ГКНИПАС), а также другие государственные научные организации будут оказывать государственные услуги.

РАЗДЕЛ 6. УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы требует непосредственного участия ведущих предприятий отрасли, кредитных и иных организаций. В реализации мероприятий Программы запланировано непосредственное участие государственных корпораций и акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций в рамках всех подпрограмм:

- В рамках Подпрограммы 1 «Самолётостроение» – ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация», ОАО «Авиакор», ФГУП «Центральный аэродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС)», ГК «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 
ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова», ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина, НП «Союз авиапроизводителей».

- В рамках Подпрограммы 2 «Вертолётостроение» – ОАО «Вертолёты России», ГК «Ростехнологии», ОАО «ОПК «Оборонпром», 
ФГУП «Центральный аэродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС)», ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова», ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина, НП «Союз авиапроизводителей».

- В рамках Подпрограммы 3 «Авиационное двигателестроение» – 
ГК «Ростехнологии», ОАО «ОПК «Оборонпром», ОАО «Управляющая компания «Объединённая двигателестроительная корпорация», ФГУП «Центральный аэродинамический институт им. проф. 
Н.Е. Жуковского», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС)», ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова», ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина, НП «Союз авиапроизводителей».

- В рамках Подпрограммы 4 «Авиационное агрегатостроение» – 
ГК «Ростехнологии», ОАО «Концерн «Авиационное оборудование», ФГУП «Центральный аэродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС)», ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации 
и унификации (НИИСУ)», ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова», ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина, НП «Союз авиапроизводителей».

- В рамках Подпрограммы 5 «Авиационное приборостроение» – 
ГК «Ростехнологии», ОАО «Концерн «Авиаприборостроение», 
ФГУП «Центральный аэродинамический институт им. проф. 
Н.Е. Жуковского», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС)», ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова», ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина, НП «Союз авиапроизводителей».

- В рамках Подпрограммы 6 «Малая авиация» – 
ФГУП «Центральный аэродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС)», ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова», ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина, НП «Союз авиапроизводителей».

- В рамках Подпрограммы 7 «Авиационная наука и технологии»» – 
ФГУП «Центральный аэродинамический институт им. проф. 
Н.Е. Жуковского», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова», ФГУП «Национальный институт авиационных технологий», 
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС)», ФГУП «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики», ООО «Научно-производственная фирма «Аэростатика», ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации (НИИСУ)», ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина, НП «Союз авиапроизводителей».

РАЗДЕЛ 7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ВКЛЮЧЕНИЯ 
В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Решение задач Программы, учитывая их масштабность и сложность, планируется обеспечить с использованием программно-целевого подхода.

Состав подпрограмм Программы определён на основе существующих сегментов отрасли, в соответствии с целью и задачами Программы, исходя 
из принципа обеспечения рационального масштаба объектов управления.

Основные мероприятия Программы выделены в девять предметных и в одну обеспечивающую подпрограмму, а также в две федеральных целевых программа, вошедших в состав Программы:

- Подпрограмма 1. «Самолётостроение».

- Подпрограмма 2. «Вертолётостроение».

- Подпрограмма 3. «Авиационное двигателестроение».

- Подпрограмма 4. «Авиационное агрегатостроение».

- Подпрограмма 5. «Авиационное приборостроение».

- Подпрограмма 6. «Малая авиация».

- Подпрограмма 7. «Авиационная наука и технологии».

- Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации Государственной программы».

- ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России 
на 2002–2010 годы и на период до 2015 года».

- ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011–2020 годы».

Каждая из подпрограмм реализует связанную (скоординированную) систему мероприятий, обеспечивающих в совокупности решение более одной задачи. Обобщённая характеристика мероприятий представлена в следующем разделе 
и в соответствующих подпрограммах.

Результаты реализации мероприятий подпрограмм, в которых рассматриваются сегменты, относящиеся к финальной интеграции, в значительной степени зависят от выполнения мероприятий подпрограмм, относящихся к сферам авиационных компонентов и науки и технологий.

Указанные федеральные целевые программы по составу входящих в них программных мероприятий представляют собой основу для реализации отдельных мероприятий Государственной программы.

РАЗДЕЛ 8. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЁМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Авиастроение является важнейшей отраслью ввиду её высокой значимости для развития конкурентоспособной и инновационной экономики государства. Значимость авиастроительной отрасли для экономики Российской Федерации определяется следующими факторами:

- Авиастроение – отрасль, в которой достигнута одна из наиболее высоких производительностей труда в экономике, способная повысить конкурентоспособность страны.

Общий уровень производительности труда в экономике прямо влияет на конкурентоспособность страны на мировом рынке, при этом общий уровень производительности труда в стране определяется структурой экономики и уровнем производительности в отраслях и секторах, доля которых в экономике является значимой.

Необходимость повышения производительности труда в Указе Президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике» от 07 мая 2012 года № 596 названа одной из важнейших задач. При этом поставлена цель к 2018 году увеличить производительность труда в стране в 1,5 раза относительно уровня 2011 года.

Так как авиастроение относится к отраслям с высокой производительностью труда, увеличение его вклада в экономику Российской Федерации позволит существенно увеличить показатели производительности труда в экономике в целом и повысить конкурентоспособность страны (например, авиастроительная отрасль США имеет один из самых высоких показателей производительности труда в мире – 432 тыс. долл. США на человека в год, что способствует увеличению конкурентоспособности экономики США – по индексу конкурентоспособности эта страна занимает пятое место в мире).

- Развитие авиационной промышленности стимулирует общий рост экономики благодаря её тесной связи с другими (обеспечивающими) отраслями.

Являясь одной из наиболее наукоёмких и инновационных отраслей экономики, авиастроение оказывает значительное влияние на другие сектора экономики и даёт толчок развитию как высокотехнологичных 
и наукоёмких отраслей экономики, имеющих приоритетное значение для России (станкостроение и радиоэлектронная промышленность), так и прочих секторов экономики (металлургическое производство, рынок грузовых и пассажирских авиаперевозок, рынок туризма и т.п.).

При этом степень воздействия инвестиций в авиастроение на другие отрасли значительно варьируется в зависимости от типа проектов.

- Высокая значимость авиастроения для развития инновационной 
и высокотехнологичной экономики.

Авиастроение является одним из крупнейших потребителей 
и производителей инноваций в экономике и определяет уровень развития технологий в стране. В связи со своей инновационной значимостью отрасль играет ключевую роль в сфере исследований и разработок 
(в частности, в развитых странах авиастроение обеспечивает наибольшее число высокотехнологичных разработок).

В настоящее время расходы на НИОКР в отрасли в Российской Федерации меньше аналогичного показателя в странах ЕС и США примерно в 5,5 раз. Инвестиции в НИОКР в авиастроении позволят вывести экономику России на новый технологический уровень благодаря внедрению разработанных в этой отрасли передовых технологий в других отраслях экономики и создании новых производств.

- Обеспечение стратегической безопасности страны.

Наличие в стране авиастроительного комплекса увеличивает уровень безопасности государства – военно-воздушные силы, опирающиеся 
на собственный авиастроительного комплекс, в современных условиях являются гарантом безопасности любого суверенного государства.

Помимо этого, национальное авиастроение гарантирует реализацию конституционного права граждан РФ на свободу передвижения по всей территории страны и минимизирует риски, связанные с исполнением государственных задач в сфере транспортной безопасности.

- Важность авиастроения для развития гибкой и диверсифицированной экономики страны.

Развитие авиастроительной отрасли позволяет сократить зависимость российской экономики от «непрерывных» производств.

Для России характерна высокая доля непрерывных производств (например, в 2009 году доля обрабатывающих отраслей, приходящаяся на непрерывные производства, в России составляла 52%, а в США – 36%), остановка (сокращение) и последующий запуск которых чаще всего требуют существенных затрат. Зависимость экономики 
от непрерывных производств может усиливать негативные тенденции в период кризиса, так как существенная доля предприятий вынуждена продолжать работу «на склад», себе в убыток, либо сокращать объёмы производства (останавливать часть мощностей), что приводит 
к серьезным затратам в дальнейшем.

Развитие других отраслей перерабатывающей промышленности, таких как авиастроение, позволит сделать экономику Российской Федерации более гибкой и кризисоустойчивой.

Наличие этих факторов является основной причиной, по которой государство оказывает авиастроению значительную поддержку.

В то же время следует отметить, что отрасль испытывала серьезное недофинансирование со стороны государства на протяжении многих лет, и только 
в последние годы происходит рост государственной поддержки. Недофинансирование отрасли в прошлом делает необходимым увеличение средств, выделяемых государством на развитие перспективных направлений российской авиастроительной отрасли с целью преодоления имеющегося отставания.

Выделяемый в рамках настоящей Программы объём финансирования предполагается направить как на цели, связанные с организацией эффективно функционирующего производства конкурентоспособной продукции (софинансирование НИОКР, модернизация производственных мощностей 
и процессов), так и на поддержку всего жизненного цикла выпускаемой продукции: стимулирование продаж, создание глобальной сети сервисного послепродажного обслуживания и мероприятия, направленные на продвижение продукции отечественного авиастроения на внешних рынках.

Преодоление барьеров, препятствующих выходу национальных авиастроительных корпораций в новые сегменты рынка, а также развитию новых, инновационных продуктов зачастую невозможно без оказания государственной помощи. При этом государства с развитой авиационной промышленностью финансируют отрасль в том числе способами, запрещёнными нормами ВТО.

Так, в США и странах ЕС государственная помощь направляется 
на софинансирование как НИОКР, так и продаж авиатехники. При этом объём государственного финансирования затрат на НИОКР в США в 2006–2009 годах составил около 47% общего объёма инвестиций в разработку (15,5 млрд долл. США), а в странах ЕС – 35% (5,5 млрд долл. США), причём объём финансирования национальных авиастроительных корпораций, противоречащий нормам ВТО, составил для Airbus около 18 млрд долл. США, а для Boeing – около 
5 млрд долл. США.

Суммарный объём финансирования Программы по открытой части федерального бюджета составляет 1 023 206 522,65 тыс. рублей,  с учетом ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы 
и на период до 2015 года», но без учёта ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года».

При определении объемов финансирования подпрограмм учитывались условия и тенденции развития авиастроительной отрасли за последние 10-15 лет и прогноз до 2025 года по следующим параметрам:

- объем производства;

- себестоимость продукции;

- уровень рентабельности производства;

- объём капитальных вложений и инвестиций в НИОКР.

Объём денежных средств, необходимых для развития авиастроительной отрасли, предусмотренный настоящей Программой, подтверждается расчётами корпораций, функционирующих на российском авиастроительном рынке, которые представлены в виде бизнес-планов и технико-экономических обоснований отдельных проектов. Помимо этого, объём запрашиваемых средств верифицирован оценками аналитиков и экспертов отрасли и сравнительными оценками объёмов финансирования сопоставимых международных проектов.

Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществить 
за счёт средств федерального бюджета в пределах объёмов бюджетных ассигнований соответствующего периода бюджетного планирования, необходимых для достижения целевых значений показателей (индикаторов) Программы, определённых в стратегических документах, действующих в сфере реализации Программы, утверждённых и принимаемых Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

Объём и динамика расходов средств федерального бюджета на реализацию Программы определяются характером и сроками реализации её мероприятий. Объёмы и источники финансирования уточняются при формировании федерального бюджета на соответствующий период бюджетного планирования.

РАЗДЕЛ 9. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы сопряжена с различными рисками, которые могут существенно повлиять на достижение запланированных результатов. К их числу необходимо отнести следующие:

1. Риски сохранения зависимости компаний авиастроительной отрасли 
от источников государственного финансирования.

В данную группу включены риски сохранения существующей системы управления отечественной авиастроительной отраслью, ограничивающей возможности компаний в формировании собственных инвестиционных ресурсов (сохранение социальных ограничений на проведение реструктуризации избыточных или неэффективных предприятий, использование ценообразования по системе «20% + 1%» рамках ГОЗ, высокий уровень комиссионных при реализации проектов в рамках ВТС), а также сохранения для компаний отрасли высокой процентной ставки по заёмному финансированию.

Минимизировать указанные риски планируется за счёт следующих мероприятий:

- Совершенствование системы ГОЗ, предполагающей реализацию следующих мероприятий:

  - оптимизация номенклатуры изделий, выпускаемых в рамках ГОЗ,

  - равномерное распределение ГОЗ по существующим производственным мощностям и формирование портфелей заказов компаний путём заключения долгосрочных договоров,

  - изменение принципов ценообразования в рамках ГОЗ.

- Снижение уровня комиссионных при реализации проектов в рамках ВТС.

- Принятие Министерством обороны России к учёту таких затрат, 
как затраты на сервис, доставку комплектующих авиатранспортом и т.п.

2. Риски незавершения реструктуризации отрасли.

В эту группу входят риски, связанные с незавершением реструктуризации основных корпораций отрасли.

Не имея достаточной загрузки мощностей, множество предприятий отрасли испытывают значительные финансовые трудности, однако имеют избыточный 
для современной ситуации в отрасли персонал. При этом такие предприятия продолжают существовать ввиду социальных и мобилизационных ограничений, обременяя корпорации, в состав которых они входят.

Одним из важнейших мероприятий, минимизирующих указанные выше риски, является оптимизация продуктового портфеля авиастроительных компаний 
и последующее выведение за пределы их организационной структуры лишних активов, либо их перепрофилирование.

Реализация указанных мероприятий позволит снизить зависимость компаний отрасли от государственного финансирования за счёт устранения необходимости софинансирования неперспективных проектов.

Кроме того, риски предполагается минимизировать за счёт привлечения в отрасль частных инвесторов, в том числе путём проведения IPO.

3. Риски снижения спроса на продукцию отрасли вследствие снижения инвестиционной активности потенциальных покупателей из-за недостатка финансовых ресурсов в связи с возможным снижением темпов роста экономики

К данной группе рисков относятся риски снижения спроса на продукцию авиастроительной отрасли в связи с возможным наступлением экономического кризиса падением мирового ВВП в период реализации Программы (например, 
с 2008 по 2010 год – т.е. в период экономического кризиса – объём заказов на ВС компании Boeing упал примерно в 5 раз, объём поставок вертолётов и самолётов малой авиации на мировом рынке снизился примерно в 2 раза, а ВС бизнес-класса – примерно на 35%).

Минимизировать указанные риски предполагается путём международной диверсификации портфелей заказов, за счёт заключения долгосрочных контрактов с надёжными эксплуатантами авиатехники / финальными интеграторами, а также получения международных сертификатов на производимую продукцию 
и диверсификации продукции в смежные сегменты, что увеличивает потенциальный рынок сбыта.

Помимо этого, в случае наступления указанных рисков возможно использование механизмов стимулирования продаж со стороны государства.

4. Риски отставания от конкурентов в области ключевых компетенций 
и технологий.

В данную группу включены следующие риски:

- Риски, связанные со сложностью наработки компетенций, необходимых в авиастроительной отрасли, а также использования в рамках корпораций эффектов «кривой обучения».

- Риски отсутствия в отрасли отлаженной системы проектного управления, приводящие к срывам запланированных сроков поставок ВС и комплектующих.

- Риски отставания от конкурентов по показателям операционной эффективности и стоимостным характеристикам.

Минимизация указанных рисков предполагается за счёт следующих мероприятий:

- Наработка компетенций в управлении программами в сегментах 
с наименьшими барьерами на вход и их использование в проектах более высокого уровня сложности.

- Внедрение передовых систем контроля качества и управления, соответствующих лучшим мировым практикам.

- Сертификация производственных процессов на предприятиях.

- Модернизация производственных мощностей, позволяющая снизить себестоимость производимой продукции.

- Использование комплектующих зарубежного производства 
в значительных объёмах.

- Развитие программ по разделению рисков с ведущими иностранными компаниями (производители компонентов, финальные интеграторы), предоставление скидок на продаваемые ВС.

- Диверсификация на неавиационные рынки для производителей компонентов.

5. Риски сохранения зависимости отечественных производителей комплектующих изделий от проектов, реализуемых российскими финальными интеграторами.

В данную группу включены риски, связанные с «привязкой» производства комплектующих и агрегатов к реализации того или иного проекта финальных интеграторов (например, привязка двигателей SaM-146 исключительно к проекту SSJ, а двигателя ПД-14 – к проекту МС-21), что приводит к зависимости достижения ими успеха от успеха всего лишь одного проекта и к снижению вероятности достижения минимально необходимого эффекта масштаба. При этом данные риски существуют как со стороны производителей комплектующих, так и со стороны финальных интеграторов.

Минимизация указанных рисков предполагается за счёт международной сертификации российских комплектующих, реализации мероприятий 
по диверсификации потребителей продукции российских производителей комплектующих и участия последних в международных проектах и проектах 
по разделению рисков.

6. Риски наработки продукцией российской авиастроительной отрасли положительной репутации на мировом рынке.

В данную группу включены риски, связанные со сложностью переключения международных авиакомпаний на закупку российской авиационной техники вследствие отсутствия бренда, положительной истории продаж и развитой сервисной сети послепродажного обслуживания, а также риски, связанные 
с возможными негативными последствиями неудачи одного проекта для других.

Следствием наличия указанных рисков является наличие серьёзного барьера для выходя российских производителей авиатехники на мировой рынок, зачастую 
в связи с политизированностью вопроса.

Минимизация указанных рисков требует от производителей значительных усилий и предполагается за счёт реализации следующих мероприятий:

- Использования механизмов стимулирования продаж.

- Перехода на управление жизненным циклом ВС путём организации эффективно функционирующей глобальной сервисной сети.

- Создания тренировочных центров и организации процесса обучения авиационного состава, эксплуатирующего новую российскую авиатехнику.

7. Риски сохранения / увеличения кадрового дефицита в отрасли.

В данную группу включены риски, связанные с отсутствием 
в среднесрочной перспективе притока в авиастроительную отрасль необходимых квалифицированных кадров (по причине низкой оплаты труда или прочих факторов).

Эти риски обостряются в связи достижением существующими высококвалифицированными специалистами пенсионного возраста и их уходом 
из отрасли, в результате чего существует опасность «разрыва поколений» – отсутствия передачи наработанных компетенций опытными сотрудникам их молодым коллегам.

Минимизация данных рисков предполагается за счёт следующих мероприятий:

- Увеличение количества обучающихся по целевым специальностям студентов Вузов, получающих повышенную стипендию.

- Создание большего числа бюджетных мест в Вузах по целевым специальностям.

- Предоставление отсрочки от армии при поступлении на работу 
по авиастроительным специальностям.

  - Привлечение экспертов в управлении глобальными компаниями –целенаправленный поиск за рубежом и привлечение на работу 
в российские компании иностранных и российских специалистов 
с опытом работы в зарубежных глобальных компаниях на ключевых должностях для обеспечения трансфера знаний и навыков.

- Оплата студентам Вузов целевых специальностей обучения 
и стажировок за рубежом.

- Обеспечение работников отрасли доступным жильем.

РАЗДЕЛ 10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы проводится с целью предупреждения возникновения проблем и отклонений в ходе её выполнения 
от запланированных мероприятий. Результаты оценки эффективности реализации Программы используются ответственным исполнителем для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий и решения задач Программы.

Эффективность Программы определяется степенью достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованных объёмов финансирования в установленные сроки и степенью влияния достигнутых результатов на социально-экономическое развитие страны.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом.

Осуществляется путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

# Сд = Зф/Зп х 100%,

где Сд – степень достижения целей (решения задач)

# Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Программы

Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или по формуле (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений):

# Сд = Зп/Зф х 100%

2. Оценка степени соответствия уровня затрат запланированному уровню и эффективности использования средств федерального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы.

Осуществляется путём сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования основных мероприятий Программы, представленных в таблице 6, по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:

# Уф = Фф/Фп х 100%,

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы

Фф – фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы

Фп – плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы (достижения прямых ожидаемых результатов их реализации).

Осуществляется на основе сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых прямых результатов реализации основных мероприятий подпрограмм по годам на основе ежегодных планов реализации Программы в соответствии 
с формулами, приведёнными в п. 1.

Специфика целей, задач, мероприятий и результатов Программы такова, 
что ряд эффектов от её реализации являются косвенными (опосредованными) 
и относятся не только к развитию авиационной промышленности, но и к уровню 
и качеству жизни населения, развитию социальной сферы и экономики страны 
в целом, общественной безопасности и государственных институтов.

Предполагается, что наиболее значимыми косвенными эффектами реализации Программы станут следующие:

- Структурные сдвиги в экономике страны, её переход 
на инновационный путь развития, формирование и сбалансированное развитие инфраструктуры инновационной деятельности, использование инновационного потенциала отрасли для развития российской экономики в целом.

- Стимулирование инновационного развития многих других отраслей экономики РФ.

- Развитие кадрового потенциала отрасли, расширение возможностей профессиональной самореализации талантливой молодежи, формирование новой генерации специалистов-авиастроителей, способных разрабатывать, производить и реализовывать современные летательные аппараты и комплектующие к ним.

4. Эффективность вложенных средств федерального бюджета, затраченных на единицу продукции.

Осуществляется путём сопоставления выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг промышленных предприятий и объёма бюджетных ассигнований Программы, представленных в таблице 1 и 6 соответственно, по каждому году реализации Программы, по формуле:

# Эф = В/ Бп х 100%,

где Эф – эффективность вложенных средств федерального бюджета, затраченных на единицу продукции;

В – выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг промышленных предприятий;

Бп – объём бюджетных ассигнований Программы.

Кроме того, показатель рассчитывается аналогичным образом в Подпрограммах Самолетостроение, Вертолётостроение, Авиационное двигателестроение, Авиационное агрегатостроение, Авиационное приборостроение и Малая авиация.

РАЗДЕЛ 11. ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1. Самолётостроение

### Паспорт Подпрограммы 1. Самолётостроение

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | - Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» - Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 годы» - Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года - Основы государственной политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса |
| Цель Подпрограммы | Формирование глобально конкурентоспособной авиастроительной корпорации мирового уровня |
| Задачи Подпрограммы | - Проведение реструктуризации ОАО «ОАК» - Расширение присутствия предприятий отрасли самолетостроения на рынке - Развитие глобальной сервисной сети и системы послепродажного обслуживания |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Основные интегральные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: - Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли самолетостроения - Рентабельность активов отрасли самолетостроения (Return On Assets – ROA) - Производительность труда на предприятиях отрасли самолетостроения Показатели (индикаторы) решения отдельных задач Подпрограммы: - Рентабельность продаж ОАО «ОАК» чистая - Доля российских производителей гражданских самолетов на мировом рынке - Доля российских производителей военных самолетов на мировом рынке - Количество поставленных гражданских самолетов на внешний рынок - Количество поставленных военных самолетов на внешний рынок - Количество поставленных гражданских самолетов на внутренний рынок - Количество поставленных военных самолетов на внутренний рынок - Количество поставленных военных самолетов на экспорт - Количество поставленных региональных ВС - Количество поставленных узкофюзеляжных ВС - Объём оказанных сервисных услуг в денежном выражении - Наличие сформированного технического решения и оценки дальнейшей реализуемости проекта перспективного широкофюзеляжного самолёта после прохождения четвёртого гейта |
| Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы (в ценах соответствующих лет) составляет: 2013–2025 годы: 143 628 557,77 тыс. рублей – за счёт средств федерального бюджета, без учёта ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» и ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года». Сумма расходов, выделяемых в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года», указана в паспорте и соответствующем разделе Государственной программы. В том числе: 2013 год – 9 092 218,40 тыс. рублей 2014 год – 8 592 218,40 тыс. рублей 2015 год – 8 092 218,40 тыс. рублей 2016 год – 15 775 991,17 тыс. рублей 2017 год – 23 689 967,20 тыс. рублей 2018 год – 15 677 822,40 тыс. рублей 2019 год – 9 888 611,40 тыс. рублей 2020 год – 7 052 280,40 тыс. рублей 2021 год – 18 386 902,00 тыс. рублей 2022 год – 20 484 702,00 тыс. рублей 2023 год – 3 736 443,00 тыс. рублей 2024 год – 2 430 962,00 тыс. рублей 2025 год – 728 221,00 тыс. рублей |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации программы 2013–2025 годы. Программа реализуется в три этапа: I этап – 2013–2015 годы II этап – 2016–2020 годы III этап – 2021–2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Достижение производительности труда промышленных предприятий отрасли самолетостроения в размере 15 831 тыс. рублей на человека в год - Достижение 3,1% и 8,2% доли мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном самолетостроении соответственно - Сформирована конкурентоспособная корпорация мирового уровня с оптимальным продуктовым портфелем - Поддерживается устойчивая прибыльность ОАО «ОАК» - Наработана устойчиво положительная репутация на мировом рынке и достигнута хорошая эксплуатационная надёжность самолётов SSJ и МС-21 - Проведены НИР по разработке перспективного широкофюзеляжного ВС, сформировано техническое решение и проведена оценка реализуемости проекта - Потребности Российской Федерации в авиатехнике в значительной степени удовлетворяются отечественными производителями - Авиастроение обеспечивает значительный вклад в национальную безопасность Российской Федерации |

### 1.1 Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

# 1.1.1 Анализ рынка самолётостроения и его сегментов

Рынок самолётостроения представлен следующими сегментами:

- Пассажирские воздушные суда (ВС) вместимостью более 20 пассажиров, которые подразделяются на широкофюзеляжные, узкофюзеляжные и региональные.

- Бизнес-авиация.

- Малая авиация (поршневые и турбовинтовые самолёты вместимостью до 20 пассажиров). Сегмент рассматривается в отдельной подпрограмме.

- Транспортные и специальные ВС.

- Военные самолёты.

Объём мирового рынка самолётостроения по итогам 2011 года достиг примерно 156,2 млрд долл. США. При этом около 65% указанной суммы приходится на гражданские ВС.

К 2025 году объём мирового рынка самолётостроения вырастет в 2,3 раза, что составит 366 млрд долл. США. При этом около 80% указанной суммы придется на гражданские ВС.

Доля российских производителей самолетов в денежном выражении к 2025 году составит 3,1% и 8,2% в гражданском и военном самолетостроении соответственно. Производительность труда на предприятиях отрасли самолетостроения к 2025 году достигнет значения 15 831 тыс. рублей на человека в год.

Российская Федерация заметно представлена на рынке военной авиации, 
где её доля составляет примерно 7% (3,9 млрд долл. США). В то же время доля Российской Федерации на рынке пассажирских самолётов в 2010 году составила менее 1% (0,2 млрд долл. США), а производство самолётов малой авиации, транспортных и специальных ВС в общем объёме мирового рынка пренебрежимо мало.

В 2011 году ОАО «ОАК» было поставлено 99 ВС, из них только 11 гражданских.

По состоянию на 2011 год флот магистральных ВС российских авиаперевозчиков составил 605 единиц (62% – иностранные ВС), а флот региональных ВС – 382 единицы (16% – иностранные ВС)

Российский рынок военных самолётов оценивается в 0,8 млрд долл. США (около 20% производства российских военных самолётов).

# Сегмент широкофюзеляжных ВС

По итогам 2011 года мировой рынок широкофюзеляжных ВС в денежном выражении составил около 25,2% совокупного объёма рынка самолётостроения. При этом в период 2005–2010 годов объём данного рынка вырос с 17,2 
до 25,9 млрд долл. США (среднегодовой рост – около 8,6%), а поставки на рынок широкофюзеляжных ВС – с 201 до 293 единиц.

Устойчивый рост рынка широкофюзеляжных ВС продолжится 
и в перспективе до 2025 года, при этом основными факторами его роста 
станут следующие:

- Рост численности населения и дальнейшая урбанизация, а также увеличение располагаемых доходов и мобильности населения, стимулирующие рост мирового пассажиропотока.

- Дальнейшее развитие хабовой структуры перевозок, являющейся основным фактором увеличения спроса на широкофюзеляжные ВС.

- Необходимость замены устаревающих ВС этого класса.

В настоящее время сегмент широкофюзеляжных ВС поделён между двумя компаниями – Boeing и Airbus (объём поставок Boeing по итогам 2010 года составил 143 ВС, Airbus – 150 ВС).

Модельный ряд широкофюзеляжных ВС компании Boeing представлен самолётами серий 747, 767, 777 и 787.

Модельный ряд широкофюзеляжных ВС компании Airbus составляют самолёты А330, А350 и А380. Основной объём продаж ВС этой компании приходится на самолёты серии А330 и А380.

Российская Федерация на данном рынке практически не представлена: 
с 2005 года по настоящее время были проданы всего лишь два самолёта Ил-96 (по одному в 2005 и 2007 годах), разработка которого относится ещё к советскому периоду.

# Сегмент узкофюзеляжных ВС

По итогам 2011 года мировой рынок узкофюзеляжных ВС в денежном выражении составил примерно 17,2% совокупного объёма рынка самолётостроения. При этом в период 2005–2010 годов объём данного рынка вырос с 25,7 до 38,1 млрд долл. США (среднегодовой рост – около 8,1%), а поставки ВС на рынок– с 467 до 679 единиц.

В настоящий момент данный сегмент также поделён между компаниями Boeing и Airbus (объём поставок Boeing по итогам 2010 года составил 312 ВС, Airbus – 367 ВС).

Модельные ряды узкофюзеляжных ВС компаний Boeing и Airbus 
в настоящее время представлены соответственно самолётами серий 737 и А320, однако обе компании ведут разработки новых семейств ВС этого класса – соответственно Boeing 737Max (первые поставки запланированы на 2017 год) и A320 NEO (2016 год).

Доля Российской Федерации на данном рынке по итогам 2011 года составила менее 1% (примерно 0,1 млрд долл. США). При этом с 2005 года по настоящее время были проданы всего лишь 14 самолётов Ту-204/214 (пять – в 2005, четыре – в 2007, три – в 2010 и 2 в 2011 годах), разработка которых относится ещё к советскому периоду.

В то же время в среднесрочной перспективе конкуренция на рынке узкофюзеляжных ВС усилится: к текущим производителям ВС (Boeing и Airbus) добавятся новые – Bombardier (с самолётами CSeries), Comac (C919), а также ОАО «ОАК» с самолётами MC-21. При этом вследствие ужесточения конкуренции возрастут требования эксплуатантов к новым ВС, и в выигрыше окажутся те финальные интеграторы, которые смогут поставлять на рынок конкурентоспособные по операционным показателям ВС без срывов сроков поставок.

# Сегмент региональных ВС

По итогам 2011 года мировой рынок региональных ВС в денежном выражении составил примерно 5,6% совокупного объёма рынка самолётостроения. При этом в период 2005–2010 годов объём данного рынка снизился с 10,8 
до 8,5 млрд долл. США (среднегодовое падение – около 4,8%), а поставки на рынок региональных ВС – с 300 до 252 единиц.

Около 78% рынка в данном сегменте принадлежит бразильской компании Embraer и канадской компании Bombardier: объём поставок Embraer по итогам 
2011 года составил 156 ВС, Bombardier – 41 ВС.

Модельный ряд региональных ВС компании Embraer представлен самолётами ERJ 145, ERJ 170, ERJ 175, ERJ 190 и ERJ 195, а компании Bombardier – самолётами CRJ 700, CRJ 900 и CRJ 1000. При этом последняя ведёт разработку семейства самолётов CSeries, которые должны выйти на рынок в 2013 году.

Доля Российской Федерации на данном рынке итогам 2010 года составила менее 1% (примерно 0,1 млрд долл. США). При этом в период 2005–2011 годов были проданы всего лишь шесть самолётов Ан-148 (один – в 2009, три – в 2010 
и два в 2011 годах), разработка которого относится ещё к советскому периоду. Помимо этого, ОАО «Авиакор – авиационный завод» наладило серийный выпуск самолёта Ан-140-100 вместимостью до 55 пассажиров: в период 2005–2011 годы были проданы 4 самолёта Ан-140 (по одному в 2006, 2007, 2009и 2011 годах). Кроме того, после модернизации возможно возобновление производства самолётов Як-40 и Ил-114.

В 2011 году на рынок вышел первый российский региональный самолёт нового поколения – SSJ-100. Первый его экземпляр был передан в эксплуатацию компании «Armavia», а всего в 2011 году было поставлено пять единиц ВС этого типа. При этом на текущий момент имеются твёрдые контракты на поставку 233 ВС.

В ближайшее время конкуренция в данном сегменте рынка вырастет за счёт появления новых игроков – компаний Comac (с самолётом ARJ21, в 2012 году) и Mitsubishi (с самолётом Mitsubishi Regional Jet, в 2014 году).

# Сегмент бизнес-авиации

По итогам 2011 года мировой рынок бизнес-авиации в денежном выражении составил около 9,2% совокупного объёма рынка самолётостроения. Объём данного рынка в 2005–2011 годах вырос в денежном выражении с 13,2 
до 14,0 млрд долл. США (среднегодовой рост – около 1,2%), в то время как объём поставок в натуральном выражении сократился с 750 до 739 единиц.

В перспективе до 2025 года рынок бизнес-авиации возобновит устойчивый рост, основными факторами чего станут следующие:

- Возобновившийся после кризиса экономический рост как в развитых, так и развивающихся странах.

- Тенденция к переходу на так называемую долевую модель владения самолётом (по принципу тайм-шер), что делает ВС этого класса более доступными для покупателей.

В настоящее время данный сегмент рынка представлен компаниями Bombardier (примерно 30% в 2010 году), Gulfstream (25%), Dassault (23%), Embraer и Cessna (примерно по 8%), а также Hawker Beechcraft (7%). При этом в 2010 году на рынок было поставлено 739 ВС этого класса.

Российская Федерация в сегменте бизнес-авиации пока не представлена, однако компанией «Гражданские самолёты Сухого» в среднесрочной перспективе (конец 2014 года) планируется выпуск бизнес-версии самолёта SSJ.

# Сегмент транспортных и специальных ВС

По итогам 2011 года мировой рынок транспортной и специальной авиации 
в денежном выражении составил около 5,4% совокупного объёма рынка самолётостроения. При этом в период 2005–2011 годы объём данного рынка вырос 
с 7,5 до 8,1 млрд долл. США (среднегодовой рост – около 1,5%).

В настоящее время данный сегмент рынка поделён между компаниями Boeing и Airbus, при этом доля Boeing по итогам 2011 года составила около 95%, 
а доля Airbus – около 5%.

Модельный ряд транспортной авиации компании Boeing представлен самолётами серий 747-F, 767-F, 777F, а компании Airbus – самолётами А330-F и Airbus Beluga.

Российская Федерация на данном рынке практически не представлена: с 2005 года по настоящее время были проданы всего лишь четыре самолёта Ил-96 в транспортной модификации (по два в 2008 и 2009 годах), разработка которого относится ещё к советскому периоду.

В то же время Россия имеет значительный потенциал в завоевании рынка рамповых транспортных самолётов, который может быть реализован при условии возобновления производства ВС двух типов, являющихся мировыми лидерами на этом рынке. Речь идёт о самолётах Ан-124 (ведутся переговоры 
о возобновлении его серийного производства) и Ил-76МФ, серийное производство которого планируется развернуть в 2012 году на авиазаводе «Авиастар-СП» 
в Ульяновске.

Помимо этого, в перспективе Ожидается запуск в серийное производство самолёта МТС (Многоцелевой транспортный самолёт, который разрабатывается 
ОАО «ОАК» в рамках Межправительственного соглашения между Россией 
и Индией), первый полёт которого намечен на 2016 год, а также самолёта Ил-112.

Конкурентом российских рамповых транспортных ВС на мировом рынке является военно-транспортный самолёт C-17 Globemaster III, разработанный фирмой McDonnell Douglas, общий объём производства которого составил 
246 единиц. При этом поставки самолётов этого типа за экспорт носят единичный характер (за 20 лет было поставлено всего 25 ВС), а его посадка в большинстве аэропортов ограничена из-за сложной электроники, что делает его менее привлекательным в сравнении с транспортными самолётами российского производства.

В сегменте авиации специального назначения Российская Федерация 
в настоящее время представлена самолётом Бе-200, продажи которого носят единичный характер (было продано по одному ВС в 2005 и 2008 годах и два – в 2011 году).

# Сегмент военных самолётов

По итогам 2011 года мировой рынок военной авиации в денежном выражении составил около 36% совокупного объёма рынка самолётостроения. 
При этом в период 2005–2011 годы объём данного рынка вырос с 39,0 до 54,8 млрд долл. США (среднегодовой рост – около 7,0%).

Лидерами этого сегмента рынка являются авиастроительные компании США – около 58% рынка по итогам 2011 года (в том числе Boeing – примерно 24%, Lockheed Martin – 21%, Northrop Grumman – 13%).

Доля авиастроительных компаний стран ЕС составила примерно 30% (в том числе Eurofighter – около 11% рынка, EADS – 10%, Dassault – 9%), доля Российской Федерации – примерно 7% (3,9 млрд долл. США).

Около 80% производимых в России военных самолётов поставляется 
на экспорт, в страны, не входящие в НАТО. В частности, по итогам 2010 года около 73% российского экспорта военных самолётов пришлось на четыре страны (Индия – 47%, Алжир – 11%, Вьетнам – 8%, Китай – 7%).

В настоящее время Россия обеспечена заказами на производство военной авиатехники в рамках ВТС. При этом по заключённым контрактам на период 
2007–2014 годов основной объём поставок придётся на Индию (73%).

В то же время вследствие развития национальных программ военного самолётостроения в Китае в долгосрочной перспективе существуют высокие риски потери имеющихся экспортных заказов в рамках ВТС.

Основная доля продаж российских военных самолётов по заключенным контрактам на 2007–2014 годы приходится на истребители 4-го поколения 
(Су-30МКИ – 290 единиц, Миг-29 – 100 единиц, Су-30МКА – 44 единицы, 
Су-30МК2 – 24 единицы, Су-30МК2В – 20 единиц). Истребителей поколений 4++ и 5 будет поставлено 275 единиц (в том числе 24 самолёта Су-35 и 251 – Т-50).

В настоящее время ОАО «ОКБ Сухого» проводит испытания трёх опытных образцов отечественного истребителя 5-го поколения – ПАК ФА, выпуск которого должен начаться в 2015 году (по состоянию на 08 февраля 2012 года прототипы ПАК ФА совершили более 120 полётов).

# 1.1.2 Анализ основных проблем на рынке самолётостроения в Российской Федерации

Развитию самолётостроения в России препятствует ряд факторов:

- Отсутствие устойчивой положительной репутации российских гражданских ВС на мировом рынке (разработанные в советский период ВС имеют низкую операционную эффективность, 
а современные российские самолёты ещё только начали поступать на рынок).

- Отсутствие конкурентоспособного продукта (отставание российских ВС от конкурентов по техническим характеристикам и экономической эффективности, преимущественно в гражданском секторе).

- Неспособность российских производителей авиатехники предложить конкурентоспособные цену и условия оформления сделок.

- Отставание российской авиатехники от зарубежных аналогов по эксплуатационной надёжности вследствие отсутствия эффективно функционирующей глобальной сети сервисного обслуживания.

- Ненадёжность поставок, обусловленная следующими факторами:

  - убыточность ОАО «ОАК» (согласно консолидированной отчётности Корпорации за 2010 год, её убыток составил 
19,4 млн руб., а совокупный долг – 165 млн руб.);

  - отсутствие доказанных современных производственных мощностей, достаточных для развёртывания серийного производства гражданских ВС;

  - отсутствие понятной потенциальным клиентам корпоративной структуры, а также прозрачности управления на предприятиях отрасли;

  - недостаточный уровень сертификации производственных процессов.

- Трудности, связанные с переходом авиакомпаний на новую технику, требующие дополнительных затрат на переобучение персонала.

В настоящее время ОАО «ОАК» не обладает достаточным объёмом инвестиционных средств для развития, что не даёт возможности компаниям, входящим в Корпорацию, внедрять современные технологии и формировать необходимые ключевые компетенции, а также увеличивает долговую нагрузку.

Это, в свою очередь, не позволяет создать продукт, конкурентоспособный 
на мировом рынке, снижает финансовую устойчивость Корпорации и объёмы продаж – основной источник средств, направляемых на развитие.

Недостаток собственных инвестиционных ресурсов у предприятий отрасли обусловлен следующими факторами:

- Неэффективная система государственного регулирования ценообразования в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ) и бюджетного финансирования в рамках федеральных целевых программ.

Проводимые в настоящее время государством политика ценообразования в рамках ГОЗ, а также политика бюджетного финансирования (предоставляемого в рамках ФЦП) стимулируют финальных интеграторов в целях увеличения рентабельности производства наращивать активы и включать в контур собственных операций производство компонентов.

- Отсутствие долгосрочного ГОЗ и, как следствие, неравномерность загрузки производственных мощностей, а также широкая номенклатура продукции в условиях мелкосерийности производства.

- Высокий уровень комиссий, устанавливаемый ОАО «Рособоронэкспорт» при заключении контрактов в рамках программ ВТС, а также финансовая политика Министерства обороны России при формировании заказов на производство авиатехники.

Суммы, приходящиеся на комиссионное вознаграждение, страхование, транспортные и накладные расходы при исполнении контрактов 
в рамках программ ВТС, для авиастроительных компаний составляют 25% от общей суммы заказа (для сравнения: отношение коммерческих, общехозяйственных и административных расходов к выручке для Boeing не превышает 7%, а для EADS – 5%).

Кроме того, при формировании заказов на производство авиатехники Минобороны России отказывается от учёта, в частности, таких затрат, как затраты на сервис, доставку комплектующих авиатранспортом и т.п.

- Монополизм поставщиков комплектующих, используемых в процессе создания ВС (это, с одной стороны, по оценкам, приводит 
к ежегодному удорожанию комплектующих примерно на 15–20%, 
а, с другой, – снижает технические характеристики 
и конкурентоспособность российских ВС, а также усложняет процесс их сертификации).

- Социальные ограничения на закрытие нерентабельных предприятий 
в рамках проведения реструктуризации ОАО «ОАК», что требует осуществления неэффективных затрат на их поддержание, не позволяя увеличивать конкурентоспособность продукции Корпорации.

- Высокая процентная ставка при заёмном финансировании проектов.

Помимо этого, поддержание большого количества конкурирующих друг с другом программ не позволяет ни ОАО «ОАК», ни государству сосредотачивать ресурсы на стратегических важных проектах, что приводит, с одной стороны, 
к размыванию инвестиций, а, другой, – к их дублированию. Так, в результате того, что в настоящее время ОАО «ОАК» не имеет чётких приоритетов развития, денежные средства распыляются между несколькими проектами, реализуемыми 
в одних и тех же сегментах (самолёты SSJ и Ан-148 – в региональном сегменте; 
Ту-204/214, SSJ NG и МС-21 – в сегменте узкофюзеляжных самолётов).

Недостаток средств на развитие приводит к следующим негативным 
для Корпорации последствиям:

- Размытая система принятия решений.

- Интеграция вниз по цепочке с целью увеличения рентабельности бизнеса.

- Финансовая несостоятельность (зависимость от государственного финансирования текущих операций) и, как следствие, высокая долговая нагрузка.

Однако одной из самых серьезных проблем, вызванных недостатком средств, является отставание ОАО «ОАК» от зарубежных лидеров в технологической сфере и сфере ключевых компетенций:

- Отсутствие в рамках ОАО «ОАК» компетенций по управлению программами.

- Отсутствие современных производственных систем (современного оборудования, оптимизированных производственных процессов, систем управления производством и т.п.).

- Отсутствие интеграции в мировой рынок разделения труда.

Все это в результате приводит к отсутствию у ОАО «ОАК» конкурентоспособного продукта и, как следствие, – продаж и прибыли.

В целях исправления ситуации с продажами продукции ОАО «ОАК» государство оказывает давление на отечественных авиаперевозчиков, обеспечивая закупки ими ВС, производимых Корпорацией.

Следствиями отсутствия у ОАО «ОАК» конкурентоспособного продукта являются:

- Ориентация продаж на внутренний рынок.

- Увеличение зависимости от финансирования со стороны государства.

# 1.1.3 Характеристика итогов реализации политики государства в сфере развития самолётостроения в Российской Федерации

К настоящему времени политика государства в сфере развития самолётостроения отражена в следующих нормативно-правовых актах:

- «Стратегия развития авиационной промышленности на период 
до 2015 года».

- «Транспортная стратегия Российской Федерации».

- Указ Президента РФ от 20 февраля 2006 года № 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединённая авиастроительная корпорация».

- Указ Президента РФ от 20 февраля 2008 года № 217 «О национальном центре авиастроения».

- Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года».

- Государственная программа вооружения на 2011–2020 годы.

- Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года.

- Основы государственной политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса.

Положительными итогами реализации государственной политики стали:

- Объединение самолётостроительной отрасли страны в рамках ОАО «ОАК».

Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация» было зарегистрировано 20 ноября 2006 года. Общество учреждено Российской Федерацией, а также частными акционерами ОАО «Корпорация «Иркут». При этом государство внесло в его уставный капитал государственные пакеты акций авиастроительных компаний, в которых оно имело высокую долю участия в капитале).

- Вывод на рынок современной продукции:

- Реализация на рынке первых шести современных региональных самолётов SSJ-100 в 2011 году, хотя и с опозданием по графику (первоначальный выход на рынок был намечен на 2008 год).

- Начало лётных испытаний истребителя 5-го поколения, модернизация истребителя Су-35С до уровня поколения 4++.

- Расширение международного участия в реализуемых проектах:

- Запуск программ разделения рисков по проекту SSJ c французской компанией Snecma, являющейся специалистом мирового уровня 
в производстве двигателей для летательных аппаратов и ракет (доля иностранных комплектующих в проекте SSJ составляет около70%).

- Создание для самолётов SSJ-100 сети послепродажного обслуживания совместно с итальянской компанией Alenia Aeronautica.

- Модернизация производственных мощностей отрасли:

- На предприятии ОАО «КнААПО» за последние 3 года в эксплуатацию введено более 50 станков и обрабатывающих центров зарубежного производства.

- На предприятии ОАО «Корпорация «Иркут» последние годы было обновлено 50% технологических процессов.

- Стартовал проект создания Национального центра авиастроения (НЦА) в подмосковном городе Жуковском (к настоящему времени определены основные участники проекта пространственного развития новых территорий НЦА, приобретенных в конце 2011 года).

Не были достигнуты следующие целевые показатели:

- Объём производства.

Запланированный на период 2005–2010 годы объём производства согласно «Стратегии развития авиационной промышленности на период 
до 2015 года» не достигнут по следующим продуктам:

- Ил-96 (все модификации) – произведено 10 ВС при плане 15 ВС.

- Ту-204 (все модификации) – произведено 31 ВС при плане 69 ВС.

- Бе-200 (все модификации) – произведено 4 ВС при плане 17 ВС.

- Ан-124 – при запланированном выпуске 1–3 ВС проект до сих находится в стадии переговоров о начале модернизации этого самолёта, конкретный срок его запуска в серию в настоящее время не установлен.

- Выручка.

Планы по выручке ОАО «ОАК»  в 2009 и 2010 годах не были достигнуты:

- При плане по выручке на 2009 год в размере 24,8 млрд рублей фактическая выручка составила 12,5 млрд рублей (с учётом работ по ремонту и модернизации ВС).

- При плане по выручке на 2010 год в размере 21 млрд рублей фактическая выручка составила 20 млрд рублей (с учётом работ по ремонту и модернизации ВС). При этом чистые продажи 
ОАО «ОАК» за 2010 год по каталожным ценам составили всего лишь 7 млрд рублей.

# 1.1.4 Прогноз результатов развития самолётостроительной отрасли 
на период до 2025 года.

В ходе реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности» на 2013–2025 годы» предполагается достичь следующих результатов:

- Сформирована конкурентоспособная корпорация мирового уровня с оптимальным продуктовым портфелем.

- Проведена реструктуризация ОАО «ОАК» (перепрофилированы / выведены из состава ОАО «ОАК» лишние и неэффективные активы).

- Выстроена прозрачная система управления ОАО «ОАК».

- Осуществлена оптимизация продуктового портфеля ОАО «ОАК» (закрыты неперспективные и/или конкурирующие между собой программы).

- Модернизированы производственные мощности и отлажены производственные процессы (соответствуют мировому уровню).

- Внедрены современные технологии и сформированы необходимые ключевые компетенции.

- Поддерживается устойчивая прибыльность ОАО «ОАК».

- Реструктуризирована задолженность ОАО «ОАК».

- Сформирован портфель долгосрочных заказов, являющийся 
для ОАО «ОАК» стабильным источником получения прибыли.

- На мировом рынке наработана устойчиво положительная репутация 
и достигнута хорошая эксплуатационную надёжность самолётов SSJ-100 и МС-21:

- На глобальном рынке сформирована положительная история продаж самолётов SSJ-100 и МС-21.

- Производимая продукция по техническим характеристикам соответствует или превышает уровень мировых аналогов; продажи продукции – источник устойчивой прибыли ОАО «ОАК».

- Налажена международная интеграция и кооперация, осуществлена диверсификация поставщиков комплектующих.

- Выстроена глобальная сервисная сеть, эффективно функционирующая и не уступающая по качеству предоставляемых сервисных услуг основным конкурентам.

- Осуществлён переход к управлению жизненным циклом проектов.

- Проведены НИР по разработке перспективного широкофюзеляжного ВС, сформировано техническое решение и проведена оценка реализуемости проекта.

- Потребности Российской Федерации в авиатехнике в значительной степени удовлетворяются отечественными производителями.

- Авиастроение обеспечивает значительный вклад в национальную безопасность Российской Федерации.

### 1.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

# 1.2.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

Стратегическими приоритетами развития отрасли самолётостроения 
в программном периоде, согласно Государственной программе развития авиационной промышленности, являются:

- Поддержание суверенитета Российской Федерации в сфере проектирования и производства конкурентоспособной продукции.

- Удовлетворение потребностей в транспортной мобильности населения и перевозке грузов по воздуху внутри страны и за рубежом.

- Обеспечение национальной безопасности России.

- Достижение глобальной экономической конкурентоспособности отрасли самолётостроения.

- Становление авиационной промышленности в качестве движущей силы промышленной модернизации Российской Федерации.

- Повышение устойчивости экономического развития страны.

# 1.2.2 Цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

С учётом указанных выше приоритетов развития отрасли самолётостроения основной целью настоящей Подпрограммы является формирование глобально конкурентоспособной авиастроительной корпорации мирового уровня.

Достижение этой цели предполагается обеспечить соблюдением следующих принципов:

- Последовательное расширение присутствия на рынке.

- Концентрация ресурсов.

- Ориентация на производство семейств ВС и унификацию.

- Ориентация на управление жизненным циклом ВС.

Обеспечение ведущей роли ОАО «ОАК» на мировом рынке будет осуществляться постепенно и последовательно: закрепление в уже контролируемых, относительно простых для входа сегментах, с последующим переходом в новые, более сложные.

Для каждого такого перехода ОАО «ОАК» будет концентрировать ресурсы (человеческие, инвестиционные, производственные и прочие) на крайне ограниченном числе приоритетных проектов. Принятие решения о переходе 
в новый сегмент будет приниматься лишь после успешного вхождения 
и закрепления в более простом сегменте.

Таким образом, первоочередной задачей отечественного самолётостроения является успешная реализация текущих проектов, в первую очередь доработка, обеспечение продаж и эффективного послепродажного обслуживания самолёта SSJ-100. Неудача проекта SSJ может привести как минимум к двукратному сокращению спроса на ВС последующих российских проектов (МС-21).

В дальнейшем, по результатам закрепления российских производителей 
в сегменте региональной авиации, будет завершена разработка и осуществлён вывод на рынок новых ВС, в первую очередь, самолёта МС-21. В конечном итоге, 
в случае успешного вхождения и занятия сегментов региональной 
и узкофюзеляжной пассажирской авиации, а также достижения положительных результатов НИР и переговоров в области международного сотрудничества, будет осуществлён вход в сегмент широкофюзеляжных самолётов.

При разработке проектов новых ВС ОАО «ОАК» будет ориентироваться 
на создание семейств ВС, а также максимальную унификацию как в рамках каждого семейства, так и между ними.

Будет принципиально изменён подход, при котором внимание производителя и государства сосредоточивается лишь на этапах проекта ВС 
до момента его сертификации, а доработка ВС после запуска их серийного производства, продвижение на рынке, создание сети сервисного обслуживания недооцениваются, – будет осуществлён переход на управление полным жизненным циклом ВС от момента формирования концепции будущего самолёта 
до утилизации последнего ВС.

Исходя из этого, ключевыми задачами Подпрограммы являются:

- Проведение реструктуризации ОАО «ОАК».

- Расширение присутствия предприятий отрасли самолетостроения на рынке.

- Развитие глобальной сервисной сети и системы послепродажного обслуживания.

Решение стоящих задач предполагается достичь путём реализации следующих основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы (часть 1):

- Проведение реструктуризации ОАО «ОАК».

- Предоставление ОАО «ОАК» бюджетных инвестиций с целью оптимизации и модернизация его активов и системы управления:

- Закрытие и вывод из структуры ОАО «ОАК» избыточных 
и неэффективных активов, реструктуризация корпорации.

- Реструктуризация долга ОАО «ОАК».

- Перепрофилирование имеющихся мощностей в соответствии 
с существующими и перспективными потребностями.

- Внедрение системы целевых показателей, направленных на рост стоимости компании (EVA, ROA, ROIC).

- Оптимизация производственных процессов и внедрение 
на предприятиях ОАО «ОАК» передовых систем контроля качества 
и управления, соответствующих лучшим мировым практикам (Lean, Six Sigma и др.).

- Международная сертификация производственных процессов 
на предприятиях ОАО «ОАК».

- Развитие системы корпоративных стандартов.

- Техническое перевооружение.

- Завершение перехода на цифровые методы проектирования ВС.

- Проведение частичной приватизации / проведение IPO.

- Диверсификация поставщиков комплектующих.

Модернизация активов предприятий, занятых в авиапромышленном секторе, обеспечит достижение запланированных в Программе объёмов выпуска и будет осуществлена в т.ч. за счёт средств ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса России на 2011-2020 годы», а также за счёт средств текущих бизнес-планов предприятий. В настоящий момент в отрасли уже реализуется ряд проектов по модернизации производственной базы: создание авиационного технопарка на базе ОАО «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова» (КАПО), создание компании «АэроКомпозит» в качестве центра компетенций по разработке, производству и реализации комплектующих из композиционных материалов, включающего конструкторский центр, технологический центр и заводы по производству агрегатов для авиационной промышленности».

- Предоставление ОАО «ОАК» бюджетных инвестиций с целью уплаты купонного дохода по облигационному займу, привлеченному 
с предоставлением в 2010 году государственной гарантии Российской Федерации на погашение кредитов, привлеченных открытым акционерным обществом «Объединённая авиастроительная корпорация», его дочерними и зависимыми обществами на финансирование инвестиционной и основной производственной деятельности.

- Предоставление субсидий компаниям отрасли самолетостроения в целях возмещения затрат на повышение энергоэффективности предприятий.

- Предоставление субсидий компаниям отрасли самолетостроения в целях возмещения затрат на оказание технической помощи.

- Предоставление субсидий российским производителям самолётов, вертолётов и авиационных двигателей на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
в 2008–2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года (финансирование мероприятия осуществляется на общепрограммном уровне Государственной программы).

- Расширение присутствия предприятий отрасли самолетостроения на рынке.

Гражданские самолеты

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по SSJ:

- Выбор из числа существующих программ приоритетных 
для дальнейшего развития и закрытие неперспективных 
или дублирующих друг друга проектов

- Финальная доработка самолёта SSJ-100.

Цель проекта – разработка и реализация конкурентоспособного 
на международном рынке в долгосрочной перспективе гражданского пассажирского самолёта в сегменте ВС вместимостью 60–120 пассажиров, который может занять существенную долю рынка 
и позволит в долгосрочной перспективе отечественным самолётостроителям стать одними из основных участников рынка 
в этом сегменте (общий объём продаж запланирован на уровне 893 единиц). В настоящее время освоен серийный выпуск самолётов SSJ-100 вместимостью 95 пассажиров и прорабатываются вопрос по созданию самолёта следующего поколения этого семейства на 130 мест с новым отечественным двигателем и композитным крылом.

- Предоставление государственных гарантий лизинговым компаниям 
по остаточной стоимости отечественных воздушных судов.

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по созданию самолёта МС-21:

- Финансирование программы МС-21, международная сертификация ВС и выход на серийное производство.

Цель проекта – создание в период с 2007 по 2017 годы семейства конкурентоспособных ближне-среднемагистральных самолётов МС-21 в сегменте ВС 140–220 пассажиров, обеспечивающих потребный уровень операционных эксплуатационных расходов (Cash Operating Cost, COC) на 12–15% ниже современных зарубежных аналогов (семейства A-320 и B-737NG) и реализация ВС семейства МС-21 
в период 2017–2036 годов на внутреннем и внешнем рынках.

Общий объём продаж запланирован на уровне 960 единиц, из которых 620 единиц будут поставлены на мировой рынок, а 340 – на рынки Российской Федерации и других стран СНГ.

В настоящее время завершена существенная часть НИОКР, 
в частности, разработано и проходит испытание новое композитное крыло.

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по созданию композитного крыла.

- Предоставление компаниям отрасли самолетостроения бюджетных инвестиций с целью технического перевооружения для создания композитного крыла.

- Предоставление субсидий российским лизинговым компаниям 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2012 годах на закупку воздушных судов 
с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга, а также этим компаниям и производителям воздушных судов – по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на приобретение тренажеров для российских воздушных судов (финансирование мероприятия осуществляется на общепрограммном уровне Государственной программы).

- Предоставление субсидий на возмещение производителям ВС Ан-148, SSJ-100 и Ту-204/214 части затрат на производство указанных ВС.

Финансирование НИР осуществляется поэтапно, причём последующие этапы финансируются только в случае успешного завершения предыдущих.

- Размещение заказа на выполнение НИР по разработке широкофюзеляжного самолёта (финансирование мероприятия осуществляется на уровне Подпрограммы «Наука и технологии» Государственной программы):

- Формирование концепции перспективных в будущем проектов (проведение финансово-экономического анализа идеи, а также маркетинговых исследований конкурентов и технологий).

- Выделение средств на НИР, проводимых в целях создания научно-технического задела по перспективным проектам широкофюзеляжного самолёта.

Специальные самолеты

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по самолёту Бе-200.

Бе-200 — российский самолёт-амфибия, разработанный ТАНТК им. Г.М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе Первый полёт прототипа Бе-200ЧС состоялся 24 сентября 1998. Он является одним из наиболее необычных и многоцелевых самолётов, представленных за последние годы. Самолёт способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Основными сферами применения являются охрана водных поверхностей, экологические миссии, тушение пожаров, перевозки пассажиров и грузов. Экспортная версия оснащена двигателями Rolls-Royce. На сегодняшний момент было произведено 9 серийных самолетов-амфибий.

Транспортные самолеты

- Вывод на рынок модернизированного самолёта Ан-124 (финансируется из средств ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года»).

Ан-124 «Руслан» - транспортный самолёт разработки ОКБ им. О. К. Антонова. Является крупнейшим серийным транспортным самолётом в мире по грузоподъёмности. Первый полёт опытный образец самолёта совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолёт поступил в январе 1987 года, всего было построено 56 машин.

- Запуск в серийное производство самолёта Ил-76 (финансируется из средств ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года»).

Ил-76 - советский тяжелый военно-транспортный самолёт, разработанный ОКБ Ильюшина, предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов различного назначения. Первый полёт самолёт совершил 25 марта 1971 года, а первый серийный самолет поднялся в небо 5 мая 1973 года. Всего за годы производства построено около 1000 самолётов, из них более 100 отправлено на экспорт.

Военные самолеты

- Дальнейшая модернизация существующих боевых самолётов, военно-транспортных и специальных ВС и запуск модернизированной продукции в серийное производство (финансируется из средств ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года»).

Ан-70 — среднемагистральный грузовой (оперативно-тактический, военно-транспортный) самолёт нового поколения, разработанный АНТК «Антонов». Самолёт предназначается для замены морально и технически устаревшего Ан-12. Совершил первый полёт в декабре 1994 года.

Ил-112 - проектируемый лёгкий транспортный российский самолёт нового поколения, предназначенный для замены парка самолётов Ан-26. Планируются к выпуску две модификации: военно-транспортный самолёт Ил-112В и транспортный самолёт для гражданской авиации Ил-112Т. Самолёт предназначен для эксплуатации на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос.

Ил-214 (МТС — многоцелевой транспортный самолёт) — тактический военно-транспортный самолёт, разрабатываемый совместно компаниями «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», НПК «Иркут» и индийской фирмой HAL. Предназначен для замены Ан-12, Ан-26 и Ан-72 в ВВС России, а также Ан-32 в ВВС Индии. Протокол о начале совместной разработки подписан 6 июня 2001 года.  Первый полет российско-индийского транспортника намечен на 2017 год.

Су-35-российский реактивный сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ Сухого, является глубокой модернизацией платформы Т-10С. Первый полет опытного многофункционального истребителя Су-35 с двигателями ОАО «НПО Сатурн» АЛ-41Ф1С состоялся 19 февраля 2008 года в ЛИИ имени Громова. 19 февраля 2012 года в воздух поднялся четвёртый серийный Су-35С. На 4 апреля 2012 года совершено 500 испытательных полетов.

Су-34 - советский/российский фронтовой бомбардировщик (в некоторых источниках классифицируется как истребитель-бомбардировщик). Первый полёт прототипа Су-34 (Су-27ИБ «истребитель-бомбардировщик») — Т10В-1 состоялся 13 апреля 1990 года.  Предназначался, в первую очередь, для уничтожения наземных и надводных целей, в том числе и малоразмерных и подвижных, как в тактической, так и в оперативной глубине противника, в любых погодных и климатических условиях, днём и ночью. Новые Су-34 призваны заменить более старые бомбардировщики Су-24. По данным на 2011 год, изготовлено 22 Су-34, включая прототипы.

Су-32 - экспортный ударный вариант фронтового бомбардировщика Су-34. Впервые был представлен на международных выставках в 1995-м году. Этим самолётом будет оснащаться береговая авиация. Основные применения - противокорабельные, противолодочные и другие ударные операции в зоне усиленной ПВО.

Су-30 — советский/российский двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации последнего. Предназначен для управления групповыми боевыми действиями истребителей при решении задач завоевания господства в воздухе, обеспечении боевых действий других родов авиации, прикрытии наземных войск и объектов, уничтожении десантов в воздухе, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных или надводных целей. Произведено около 440 единиц (на начало 2012 года).

Су-27 — советский/российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ Сухого и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Первый полёт прототипа состоялся в 1977 году, а в 1984 году самолёты начали поступать в авиационные части. На текущий момент является одним из основных самолётов ВВС России, его модификации состоят на вооружении в странах СНГ, Индии, Китае и других странах. На основе Су-27 разработано большое количество модификаций: учебно-боевой Су-27УБ, палубный истребитель Су-33 и его учебно-боевая модификация Су-33УБ, многоцелевые истребители Су-30, Су-27М,Су-35С, фронтовой бомбардировщик Су-34 и другие. Произведено около 600 единиц (на начало 2012 года).

Як-130— учебно-боевой самолёт (УБС), разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолётов Л-39. Совместная разработка с Aermacchi из-за разногласий была прекращена, и каждая из компаний продолжила реализовывать свою концепцию самостоятельно. Як-130 — первый полностью новый (а не модернизированный вариант существовавшей модели) самолёт, построенный в России после распада СССР. Первый полёт опытный образец Як-130 совершил 25 апреля 1996 года. Произведено около 40 единиц (на начало 2012 года).

МиГ-29  —советский/российский  многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ МиГ. Первый полёт прототипа был совершён 6 октября1977 года, а серийное производство развёрнуто в 1982 году. На данный момент ВВС России эксплуатируют 270 МиГ-29, ВМФ России имеет 40 истребителей МиГ-29. Произведено около 1600 единиц (на начало 2012 года).

- Разработка и организация серийного выпуска комплексов БПЛА (финансируется из средств ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года»).

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по самолёту ПАК ФА.

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА, Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый подразделением Объединённой авиастроительной корпорации - ОКБ Сухого, где он проходит под обозначением Т-50.

Первый полёт самолёт совершил 29 января 2010 года. Серийные машины данного типа будут собираться на КнААПО, где на данный момент происходит сборка опытных образцов. Серийное производство самолёта должно начаться в 2015 году. В 2013 году должно начаться мелкосерийное производство самолётов этого типа для испытания вооружений. Самолёт разрабатывается для замены Су-27 в российских ВВС. Для экспортных поставок на базе ПАК ФА совместно с Индией создаётся экспортная модификация самолёта, получившая обозначение FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft — истребитель пятого поколения).

- Развитие глобальной сервисной сети и системы послепродажного обслуживания.

- Предоставление компаниям отрасли самолетостроения бюджетных инвестиций с целью создания сети сервисных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365 на глобальном уровне.

Организация глобальной сервисной сети и системы послепродажного обслуживания является обязательным условием выбора и реализации перспективных проектов в отрасли вертолетостроения.

# 1.2.3 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

В результате выполнения Подпрограммы в рамках ограничений 
по бюджетному финансированию предусматривается использование следующих целевых показателей (индикаторов):

- Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг 
отрасли самолетостроения.

- Рентабельность активов отрасли самолетостроения (ROA).

- Производительность труда на предприятиях отрасли самолетостроения.

Показатели (индикаторы) решения отдельных задач Подпрограммы:

- По задаче «Проведение реструктуризации ОАО «ОАК»:

- Рентабельность продаж ОАО «ОАК» чистая.

- По задаче «Расширение присутствия предприятий отрасли самолетостроения на рынке»:

- Доля российских производителей гражданских самолетов на мировом рынке.

- Доля российских производителей военных самолетов на мировом рынке.

- Количество поставленных гражданских самолетов на внешний рынок

- Количество поставленных военных самолетов на внешний рынок

- Количество поставленных гражданских самолетов на внутренний рынок

- Количество поставленных военных самолетов на внутренний рынок

- Количество поставленных региональных ВС.

- Количество поставленных узкофюзеляжных ВС.

- Наличие сформированного технического решения и оценки дальнейшей реализуемости проекта перспективного широкофюзеляжного самолёта после прохождения четвёртого гейта.

- По задаче «Развитие глобальной сервисной сети и системы послепродажного обслуживания»:

- Объём оказанных сервисных услуг в денежном выражении.

# 1.2.4 Сроки и этапы реализации государственной Подпрограммы

Срок реализации данной Подпрограммы – 2013–2025 годы.

Подпрограмма реализуется в три этапа:

# Этап I: 2013–2015 годы

На Этапе I акцент делается на доработке регионального самолёта 
и расширения его продаж на мировом рынке, а также  на разработке магистрального самолёта нового поколения и композитного крыла.

Помимо этого, осуществляется доработка регионального самолёта 
и расширение его продаж на мировом рынке, а также разрабатывается магистральный самолёт нового поколения.

Этап II: 2016–2020 годы

На Этапе II решаются задачи «Развитие глобальной сервисной сети и системы послепродажного обслуживания» и «Проведение реструктуризации ОАО «ОАК». Помимо этого, происходит выход российских самолётостроителей в сегмент магистральных самолётов. Окончательно формируется глобальная сервисная сеть и благодаря успешным продажам и сервисному обслуживанию компании отрасли завоевывают на международном рынке известность и положительную репутацию.

Этап III: 2021–2025 годы

На Этапе III решается задача «Расширение присутствия предприятий отрасли самолетостроения на рынке».

На фоне удачных самолётов в сегментах региональных и магистральных самолётов, с учётом проведенных НИР компаниями отрасли принимаются решения о выходе в другие сегменты и расширения своего присутствия на рынке. В частности, рассматривается вопрос о выходе в сегмент широкофюзеляжных самолётов.

Решение стоящих задач предполагается достичь путём реализации следующих основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы (часть 2).

### 1.3 Характеристика мер государственного регулирования

Для реализации мероприятий данной Подпрограммы в соответствии 
с «Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011 г.) будут задействованы следующие механизмы государственной поддержки:

- Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, согласно статье 72 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»).

- Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, согласно статье 78 
(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ).

- Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, согласно статье 80 (в ред. Федерального закона 
от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ).

Помимо этого, государственная поддержка отрасли самолётостроения будет осуществляться в соответствии со следующими постановлениями Правительства РФ:

- Постановление от 16 февраля 2008 г. № 90 «Об утверждении правил предоставления субсидий российским лизинговым компаниям 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2012 годах на закупку воздушных судов отечественного производства с их последующей передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга, а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2012 годах на приобретение тренажёров для российских воздушных судов».

- Постановление от 16 февраля 2008 г. № 91 «Об утверждении правил предоставления субсидий российским производителям самолётов, вертолётов и авиационных двигателей на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
в 2008–2011 годах на техническое перевооружение на срок до 5 лет, 
а также части затрат на уплату лизинговых платежей 
за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным 
с 2006 года».

### 1.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы)

В рамках Подпрограммы не предполагается оказание государственных услуг (работ) федеральными государственными учреждениями.

### 1.5 Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы

В рамках реализации настоящей Подпрограммы предполагается непосредственное участие следующих государственных корпораций 
и акционерных обществ с государственным участием:

- ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация».

- ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. 
Н.Е. Жуковского».

- ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина.

- ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов».

- ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

- ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС)».

- ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»

- НП «Союз авиапроизводителей».

ОАО «ОАК» – российская авиастроительная компания, объединяющая крупнейшие авиастроительные предприятия России. Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ОАК» и входящих в корпорацию компаний, являются разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения. В настоящее время ОАО «ОАК» занимается развитием проектов SSJ, МС-21, ПАК-ФА, а также развитием глобальной сети послепродажного обслуживания.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» – крупнейший в мире центр авиационной науки. В ЦАГИ разрабатываются концепции перспективных летательных аппаратов, новые аэродинамические компоновки самолётов и вертолётов, конструктивно-силовые схемы, критерии оценки устойчивости и управляемости летательных аппаратов, стандарты в области прочности, теория флаттера, проводятся фундаментальные и прикладные теоретические и экспериментальные исследования в области авиационной, ракетной и космической техники.

Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина – крупнейший НИИ авиационной науки на Востоке России. В настоящее время НИИ занимается следующими вопросами: испытания самолётов SSJ-100, Т-50 и МС-21; создание летающих лабораторий специального применения; проектирование элементов конструкции самолёта Ил-476; лётные исследования средств навигации и посадки аэродромов и испытания воссозданного легендарного штурмовика Ил-2.

### 1.6 Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Изложено в разделе 8 Государственной программы.

### 1.7 Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

- Риски отсутствия стабильного спроса на ВС, производимые ОАО «ОАК»

К данной группе относятся риски снижения спроса на продукцию, производимую ОАО «ОАК», из-за возможного экономического кризиса в период реализации Подпрограммы (после кризиса 2008 года наблюдалось снижение производства региональных и магистральных ВС с 1182 в 2008 году 
до 1129 в 2010 году), а также риск неравномерного распределения ГОЗ, что ведёт 
к неоптимальной загрузке существующих мощностей.

Минимизация указанных рисков предполагается путём формирования портфелей заказов за счёт заключения долгосрочных контрактов с надёжными покупателями ВС; получения международных сертификатов на ВС, производимые ОАО «ОАК», что увеличивает потенциальный рынок сбыта, а также использования механизмов стимулирования продаж и равномерного распределения ГОЗ на производственных мощностях.

- Риски усиления конкуренции

В данную группу включаются риски усиления конкурентного давления 
как со стороны существующих производителей ВС (в сегменте магистральных ВС – Boeing и Airbus, в сегменте региональных ВС – Bombardier и Embraer), так и 
со стороны новых игроков – выход в сегмент узкофюзеляжных ВС компаний Bombardier (с самолётами CSeries) и Comac (с самолётом C919), а также выход 
в сегмент региональных ВС компаний Comac (с самолётом ARJ21) и Mitsubishi (с самолётом Mitsubishi Regional Jet).

Минимизация данных рисков предполагается за счёт заключения долгосрочных контрактов с надёжными заказчиками ВС и развития программ разделения рисков с ведущими иностранными поставщиками комплектующих, наличие которых облегчает выход ОАО «ОАК» на зарубежные рынки, а также использования механизмов стимулирования продаж.

- Риски проведения реструктуризации и оптимизации продуктового портфеля ОАО «ОАК» не в полном объёме

Данная группа рисков связана с продолжением исполнения в полной мере всех существующих на сегодняшний день социальных обязательств, возложенных на ОАО «ОАК», невыполнением или лишь частичной реализацией мер 
по реструктуризации отрасли, предусмотренной в Подпрограмме, а также 
сохранением неоптимизированного продуктового портфеля (в настоящее время денежные средства распыляются между несколькими проектами, реализуемыми 
в одних и тех же сегментах (SSJ-100 и Ан-148 – в сегменте региональных самолётов, Ту-204/214, SSJ NG и МС-21 – в сегменте узкофюзеляжных самолётов).

Указанные риски предполагается минимизировать путём поэтапной реализации плана реструктуризации ОАО «ОАК», включающей следующие мероприятия:

- Вывод из структуры Корпорации избыточных или неэффективных активов.

- Оказание предприятиям ОАО «ОАК» технической помощи.

- Сокращение персонала.

- Оптимизация существующих мощностей.

- Внедрение передовых систем контроля качества и управления, соответствующих лучшим мировым практикам.

- Сертификация производственных процессов на предприятиях 
ОАО «ОАК».

- Вывод из продуктового портфеля программ, конкурирующих 
как между собой, так и за объём финансирования.

- Нацеленность на реализацию перспективных проектов.

- Риски неэффективного проектного управления

В данную группу включаются риски, связанные с отсутствием отлаженной системы проектного управления, что приводит к срывам запланированных сроков поставок ВС (выход регионального самолёта SSJ-100 ожидался в 2008 году, 
но по факту первый самолёт был передан эксплуатанту в 2011 году, выход 
в серийное производство самолёта МС-21 в настоящее время запланирован 
на 2016 год), а также риски отставания от конкурентов по показателям операционной эффективности и стоимостным характеристикам вследствие сохранения зависимости от монопольных поставщиков комплектующих, уменьшения объёмов бюджетного финансирования и прочих факторов.

Минимизация указанных рисков предполагается за счёт наработки компетенций в управлении программами в сегментах с меньшими барьерами 
на вход и использования наработанных компетенций в проектах более высокого уровня сложности (например, опыт управления жизненным циклом проекта SSJ может быть использован при проектировании и реализации самолёта МС-21 
и впоследствии – перспективного широкофюзеляжного ВС). Нереализация проекта SSJ-100 приведет к сокращению общей выручки отрасли самолетостроения на 24% к 2025 году, а МС-21 на 51% к 2025 году.

Кроме того, минимизация рисков будет осуществляться за счёт внедрения передовых систем контроля качества и управления, соответствующих лучшим мировым практикам, сертификации производственных процессов на предприятиях ОАО «ОАК», модернизации производственных мощностей, позволяющей снизить себестоимость производимой продукции, переключения на иностранных поставщиков комплектующих, развития программ разделения рисков с ведущими зарубежными компаниями (производители компонентов, финальные интеграторы) 
и предоставления скидок на продаваемые ВС.

- Риски отсутствия готовности авиакомпаний переключиться на закупку российской авиатехники

В данную группу включаются риски, связанные со сложностью переключения авиакомпаний на закупку отечественной авиационной техники вследствие отсутствия узнаваемого бренда и развитой сервисной сети послепродажного обслуживания.

Минимизация рисков предполагается за счёт использования механизмов 
стимулирования продаж, перехода на управление жизненным циклом ВС путём организации эффективно функционирующей глобальной сервисной сети, создания тренировочных центров и организации обучения авиационного персонала, эксплуатирующего новую российскую авиатехнику.

- Риски неудачи при проектировании перспективного широкофюзеляжного ВС

В данную группу включаются риски, связанные с неоптимальным выбором перспективных проектов, сокращением финансирования (как бюджетного, так и 
внебюджетного) и увеличением сроков проведения НИР по разработке широкофюзеляжного ВС, а также превышением запланированных расходов 
на проведение НИР.

Указанные риски предполагается минимизировать путём проведения маркетинговых исследований перспективных сегментов авиастроительного рынка, закрепления в бюджете средств на финансирование НИР по разработке широкофюзеляжных ВС, проведения регулярного мониторинга хода реализации проекта и поэтапного финансирования перспективных НИР (финансирование последующих этапов осуществляется только при условии успешного завершения предыдущего этапа).

Подпрограмма 2. Вертолётостроение

### Паспорт Подпрограммы 2. Вертолётостроение

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | - Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» - Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 годы» - Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года - Основы государственной политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса |
| Цель Подпрограммы | Формирование глобально конкурентоспособного вертолётостроительного холдинга мирового уровня и занятие им в ближайшие 5–7 лет устойчивой позиции среди мировых лидеров вертолётостроения |
| Задачи Подпрограммы | - Проведение реструктуризации ОАО «Вертолёты России» - Расширение присутствия предприятий отрасли вертолетостроения на рынке - Развитие глобальной сервисной сети и системы послепродажного обслуживания |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Основные интегральные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: - Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли вертолетостроения - Рентабельность активов отрасли вертолетостроения (Return On Assets – ROA) - Производительность труда на предприятиях отрасли вертолетостроения Показатели (индикаторы) решения отдельных задач Подпрограммы: - Рентабельность продаж ОАО «Вертолёты России» чистая - Доля российских производителей гражданских вертолетов на мировом рынке - Доля российских производителей военных вертолетов на мировом рынке - Количество поставленных гражданских вертолетов на внешний рынок - Количество поставленных военных вертолетов на внешний рынок - Количество поставленных гражданских вертолетов на внутренний рынок - Количество поставленных военных вертолетов на внутренний рынок - Объём оказанных сервисных услуг в денежном выражении |
| Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы (в ценах соответствующих лет) составляет: 2013–2025 годы: 41 747 233,06 тыс. рублей – за счёт средств федерального бюджета, без учёта ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» и ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года». Сумма расходов, выделяемых в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года», указана в паспорте и соответствующем разделе Государственной программы. В том числе: 2013 год – 0 тыс. рублей 2014 год – 0 тыс. рублей 2015 год – 0 тыс. рублей 2016 год – 4 365 997,56 тыс. рублей 2017 год – 5 497 955,50 тыс. рублей 2018 год – 7 491 890,50 тыс. рублей 2019 год – 5 849 531,00 тыс. рублей 2020 год – 8 411 750,00 тыс. рублей 2021 год – 4 648 307,50 тыс. рублей 2022 год – 1 000 574,00 тыс. рублей 2023 год – 1 216 107,00 тыс. рублей 2024 год – 1 532 813,00 тыс. рублей 2025 год – 1 732 307,00 тыс. рублей |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации программы 2013–2025 годы. Программа реализуется в три этапа: I этап – 2013–2015 годы II этап – 2016–2020 годы III этап – 2021–2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Достижение производительности труда промышленных предприятий отрасли вертолетостроения в размере 18 202 тыс. рублей на человека в год - Достижение 13,9% и 15% доли мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном вертолетостроении соответственно - Сформирована конкурентоспособная корпорация мирового уровня с оптимальным продуктовым портфелем - Поддерживается устойчивая прибыльность ОАО «Вертолёты России» - Разработаны и запущены в серийное производство перспективные вертолёты - Наработана устойчиво положительная репутация на мировом рынке и достигнута хорошая эксплуатационная надёжность вертолётов, производимых Холдингом |

### 2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

# 2.1.1 Анализ рынка вертолётостроения и его сегментов

Рынок вертолётостроения представлен следующими сегментами:

- Гражданские вертолёты:

- Средние (до 15 тонн) / тяжёлые вертолёты (от 15 тонн).

- Лёгкие вертолёты (до 5 тонн).

- Сверхлёгкие вертолёты (до 1,5 тонн).

- Военные вертолёты.

Объём мирового рынка вертолётостроения по итогам 2010 года достиг примерно 16,0 млрд долл. США. При этом около 38% указанной суммы приходится на гражданские вертолёты.

К 2025 году объём мирового рынка вертолетостроения вырастет в 2,7 раза, что составит 43 млрд долл. США. При этом около 41% указанной суммы придется на гражданские вертолеты.

Доля российских производителей вертолетов в денежном выражении к 2025 году составит 13,9% и 15% в гражданском и военном вертолетостроении соответственно. Производительность труда на предприятиях отрасли вертолетостроения к 2025 году достигнет значения 18 202 тыс. рублей на человека в год.

На вертолётном рынке оперируют примерно 150 производителей, причем около 85% всей продукции приходится на шесть крупнейших производителей: 
Bell Helicopter, Sikorsky, ОАО «Вертолёты России» («Холдинг»), Eurocopter, Boeing и AgustaWestland.

В общем объёме производства вертолётов 49% приходится на фирмы США (Bell Helicopter, Sikorsky, Boeing, Robinson), 40% – на европейские фирмы (Agusta Westland, Eurocopter) и 10% – на «Вертолёты России».

По итогам 2010 года поставки вертолётной техники распределились следующим образом: Северная Америка – 29%, Азиатско-Тихоокеанский регион – 24%, Россия и другие страны СНГ, а также Европа – по 15%, Латинская Америка – 8%, Ближний Восток – 5%, Африка – 4%.

Доля Российской Федерации на рынке гражданских вертолётов по итогам 2010 года составила 6% (0,4 млрд долл. США), а на рынке военных – 12% (1,2 млрд долл. США). Около 87% внутреннего спроса России и стран СНГ покрывается за счёт продукции ОАО «Вертолёты России», а сам Холдинг является признанным мировым лидером в сегментах среднетяжёлых, сверхтяжёлых и ударных вертолётов.

Около 57% продукции Холдинга идёт на экспорт – на рынки Азии (27%), Африки (15%), стран СНГ (8%), Европы (4%) и Америки (3%). При этом 
по состоянию на 2010 год Холдинг занимал третье место в мире по объёмам продаж вертолётной техники. Особенно сильны его позиции на развивающихся рынках, в частности в России и других странах СНГ, в Китае и Индии.

Несмотря на мировой экономический кризис, совокупные объёмы поставок Холдинга за период 2008–2010 годы значительно выросли. При этом в 2010 году было поставлено 214 вертолётов, большинство из которых – Ми-8 / Ми-17, являющиеся одними из самых прибыльных продуктов для ОАО «Вертолёты России».

Существующий портфель заказов Холдинга превышает поставки 2010 года 
в 1,6 раза: в настоящее время в нём 351 вертолёт (около 20% гражданского и 80% военного назначения).

# Сегмент средних / тяжёлых гражданских вертолётов

По итогам 2010 года мировой рынок средних / тяжёлых вертолётов 
в денежном выражении составил примерно 16% совокупного объёма рынка вертолётостроения (около 2,5 млрд долл. США).

Данный сегмент рынка поделён между следующими компаниями:

- Agusta Westland (модельный ряд представлен вертолётами AW101 
и AW139); доля в денежном выражении – около 35%.

- Sikorsky (S-92, S-76C++ и S-76D); доля – около 25%.

- Eurocopter (EC175 и EС225); доля – около 17%.

- «Вертолёты России» (Ка-32, Ми-26Т, Ми-8МТВ, Ми-171, Ми-172); доля – около 15%.

- Bell (Bell 412); доля – около 8%.

Ми-8 — советский/российский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире, а также входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации. Широко используется для выполнения множества гражданских и военных задач. Первый прототип В-8 поднялся в воздух 9 июля 1961 года. По состоянию на начало 2012 года было произведено порядка 12000 единиц.

Ка-32 — средний транспортный вертолёт соосной схемы с двумя турбовальными двигателями и неубирающимися шасси. Ка-32 является гражданским развитием поисково-спасательного вертолёта Ка-27ПС, разработанным ОКБ им. Н. И. Камова с учетом успешной эксплуатации семейства вертолётов Ка-25 и Ка-27 с палубы кораблей. Началом разработки вертолёта Ка-32 следует принимать, как и для вертолёта Ка-27, 1969 год. Первый полёт опытного вертолёта Ка-32 состоялся 24 декабря 1973 года.

Ми-26  — советский многоцелевой транспортный вертолёт, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт. Разработчик — ОКБ Миля. Первый полёт совершил 14 декабря 1977 года. Серийно производится Ростовским вертолётным заводом. Всего по состоянию на 2011 год изготовлено 310 машин (по данным реестра воздушных судов). Грузоподъёмность – до 20 тонн полезной нагрузки. Вертолёт может быть использован для задач как военного, так и гражданского характера, а также для проведения поисково-спасательных операций.

Исторически позиции Российской Федерации в этом сегменте устойчивы – например, в 2010 году её доля рынка составила 15% (0,4 млрд долл. США).

Примерно 25% выручки Холдинга приходится именно на данный сегмент. Ключевыми продуктами здесь являются вертолёты Ми-8 и Ми-17 (усовершенствованный вариант Ми-8, отличающийся улучшенной силовой установкой), разработка которых относится ещё к советскому периоду, 
и их модификации – на их долю приходится около 73% всех продаж Холдинга в данном сегменте.

При этом, поскольку указанные вертолёты не отвечают современным требованиям рынка, Холдинг вынужден продавать их со значительным дисконтом (дешевле на 15–20%, чем западные аналоги).

В то же время на 2015 год запланировано начало серийного производства вертолёта Ми-38, который изначально проектировался для сертификации 
и продажи на зарубежных рынках. В силу того, что в нём использованы многие современные решения, в том числе реализован принцип «стеклянной кабины» 
и широко применяются композитные материалы, а также могут быть установлены двигатели зарубежного производства, этот вертолёт является достаточно конкурентоспособным на рынке.

# Сегмент лёгких вертолётов

По итогам 2010 года мировой рынок лёгких вертолётов в денежном выражении составил примерно 23% совокупного объёма рынка вертолётостроения (около 3,7 млрд долл. США).

Данный сегмент рынка поделён между следующими компаниями:

- Eurocopter (модельный ряд представлен вертолётами EC 135, EC 120); доля в денежном выражении – около 39%.

- AgustaWestland (AW109, AW149 и AW119); доля – около 31%.

- Bell (Bell 429 и Bell 407); доля – около 23%.

Доля Российской Федерации на данном рынке итогам 2010 года составила 1% (примерно 0,02 млрд долл. США). В то же время в последние годы началось активное развитие этого сегмента рынка, и в ближайшие годы планируется выход 
в серию вертолётов следующих моделей:

- «Ансат» — лёгкий многоцелевой вертолёт, разработанный конструкторским бюро ОАО «Казанский вертолётный завод». Первый прототип вертолёта был собран в мае 1997 года. Машина может быть использована для решения широкого круга задач: доставка грузов, перевозка пассажиров, проведение поисково-спасательных операций, патрулирование, оказание экстренной медицинской помощи, административные перевозки, первоначальное обучение. Вертолёт «Ансат» может перевозить 1300 килограммов полезной нагрузки в кабине. Продажи вертолёта в гражданском исполнении планируется начать в 2012 году.

- Ка-226Т - многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ Камова. Первый полёт совершил 4 сентября 1997 года. Предназначен для перевозки 6-7 пассажиров или 1350 кг груза (в том числе и на внешней подвеске (версия Т отличается от базовой использованием двигателей французской фирмы Turbomeca; в 2012 году началось обновление этой версии в соответствии с современными требованиями).

В будущем сегмент лёгких вертолётов в России имеет значительный потенциал для роста, основными факторами которого в долгосрочной перспективе станут следующие:

- Рост числа пользователей частных вертолётов, определяемый, с одной стороны, общим ростом платежеспособного спроса и тенденцией к переходу на так называемую долевую модель владения вертолётом (по принципу тайм-шер), что делает вертолёты более доступными 
для покупателей, а, с другой, – развитием туризма в районах, 
не имеющих транспортного сообщения.

- Более активная политика использования вертолётов государственными структурами (имеет место рост числа и масштабов мировых катастроф, при ликвидации последствий которых требуется использование вертолётов).

- Необходимость замены устаревающих вертолётов этого класса.

# Сегмент сверхлёгких вертолётов

По итогам 2010 года мировой рынок сверхлёгких вертолётов в денежном выражении составил примерно 2% совокупного объёма рынка вертолётостроения (около 0,3 млрд долл. США).

Данный сегмент рынка поделён между следующими компаниями:

- Eurocopter (модельный ряд представлен вертолётами AS350 и EC130); доля в денежном выражении – около 37%.

- Robinson (R22 и R44); доля – около 33%.

- Bell (Bell 206L-4); доля – около 26%.

При этом все указанные модели вертолётов появились на рынке давно: самый «молодой» – вертолёт EC130, первый полёт которого состоялся 
в 1999 году), а самый «старый» – Bell 206L-4 (впервые поднялся в воздух в январе 1966 года).

ОАО «Вертолёты России» в сегменте сверхлёгких вертолётов не представлено.

# Сегмент военных вертолётов

Вертолёты стоят на вооружении армий большинства стран мира. При этом по итогам 2010 года мировой рынок военных вертолётов в денежном выражении составил примерно 62% совокупного объёма рынка вертолётостроения (около 
9,8 млрд долл. США).

Данный сегмент рынка поделён между следующими компаниями:

- Sikorsky (модельный ряд представлен вертолётами UH-60, H-92, 
MH-60, CH-53K и S-70); доля в денежном выражении – около 35%.

- Eurocopter (NH90, EC725, Tiger и EC725); доля – около 15%.

- Bell (UH-1Y, AH-1Z и OH-58D); доля – около 13%.

- Boeing (AH-64 Apache и CH-47 Chinook); доля – около 13%.

- «Вертолёты России» («Ансат-У», Ми-8/17, Ка-31, Ка-52, Ми-26, Ка-27, 
Ми-8МТВ, Ми-8АМТШ, Ми-28Н и Ми-35М); доля – около 12 %.

- AgustaWestland (AW159, AW101, AS550 C3 и T129); доля – около 9%.

Ка-52 — российский боевой вертолёт, командирская машина армейской авиации и морской пехоты, осуществляющая разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолётов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие модели Ка-50 «Чёрная акула». 29 октября 2008 года на заводе «Прогресс» началось серийное производство «Аллигаторов». В месяц авиазавод может собирать до 2 Ка-52. По состоянию на начало 2012 года было произведено порядка 20 единиц.

Ми-28 — российский ударный вертолёт, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.  Первый опытный образец вертолёта Ми-28 совершил первый полёт 10 ноября 1982 года. В конце декабря 2005 года на предприятии отрасли был проведен подъём первого серийного вертолета нового поколения Ми-28Н. По состоянию на начало 2012 года было произведено порядка 53 единиц.

Ми-35 — модернизированный вариант Ми-24. Выпускается как на экспорт, так и для нужд Минобороны России. Предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, десанта и эвакуации раненых, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске. Является экспортным вариантом многоцелевого ударного вертолета Ми-24.

В денежном выражении доля производителей из США (Sikorsky, Boeing, Bell) в 2010 году составила около 61%, доля европейских (AgustaWestland, Eurocopter) – около 24%, а доля Холдинга – около 12% (1,2 млрд долл. США).

На данный сегмент приходится примерно 75% выручки ОАО «Вертолёты России». Ключевые продукты в нём для Холдинга – Ми-35 (единственный в мире ударный вертолёт, который может использоваться как транспортный), а также 
Ми-28 и Ка-52, которые, обладая отличными возможностями самозащиты 
и способностью действовать в неблагоприятных метеоусловиях, входят в число самых эффективных ударных вертолётов в мире.

Экспортная составляющая поставок военной вертолётной техники производства предприятий Холдинга с учётом поставок в рамках контрактов 
ОАО «Рособоронэкспорт» ежегодно составляет около 40% от общего объёма поставок (с небольшими годовыми колебаниями).

В частности, из 2180 военных вертолётов, которые планируется поставить 
в 2011–2020 годах, около 1030 будет поставлено российской армии в рамках ГОЗ, 
а остальные планируется экспортировать.

В структуре российского экспорта вооружений доля поставок военной вертолётной техники в 2002–2009 годах составила 10,4% (4,6 млрд долл. США). Структура продаж по отдельным категориям военных вертолётов во многом отвечает мировым тенденциям: первое место занимают многоцелевые вертолёты 
(3,4 млрд долл. США), второе – ударные вертолёты (0,6 млрд долл. США), третье – противолодочные вертолёты (0,4 млрд долл. США), четвертое – тяжёлые вертолёты (0,2 млрд долл. США).

В перспективе до 2025 года основными факторами роста рынка военных вертолётов станут следующие:

- Общий рост геополитической нестабильности в мире.

- Необходимость замены устаревающих военных вертолётов по всему миру.

# 2.1.2 Анализ основных проблем на рынке вертолётостроения

Развитию вертолётостроения в России препятствуют следующие факторы:

- Использование устаревших подходов к проектированию вертолётной техники.

Несмотря на широкое внедрение компьютерных технологий, 
качественные изменения процесса создания новой техники 
не произошли. Внедрение цифровых методов проектирования остановилось на внедрении CAD-систем, заменивших ручную подготовку конструкторской, проектной и технической документации подготовкой документации в электронном виде. Не применяются механизмы совместной работы над проектами (concurrent engineering) и автоматизированные механизмы подготовки производства на основе цифровых моделей.

- Отсутствие единых стандартов проектирования в рамках Холдинга.

Отсутствие подобных стандартов затрудняет внутрихолдинговую кооперацию, увеличивает сроки вывода изделий на рынки и усложняет переход от опытного производства к серийному.

- Отсутствие средств автоматизации производственного планирования.

Отсутствие указанных средств увеличивает продолжительность производственного цикла, что приводит к задержкам поставок вертолётной техники конечному потребителю и, как следствие, 
к снижению репутации ОАО «Вертолёты России», а также 
к дополнительным издержкам, связанным со штрафами и неустойками.

- Отсутствие единой системы нормативно-справочной информации (НСИ) в рамках Холдинга.

Отсутствие единой системы НСИ в рамках Холдинга затрудняет внутрихолдинговую кооперацию в целом ввиду усложнения обмена информации между предприятиями Холдинга на фазах проектирования, производства, а также при выполнении мероприятий по планированию и закупке комплектующих и материалов.

- Устаревшая производственная база и проблемы с качеством производственного персонала.

Для производственных предприятий ОАО «Вертолёты России» характерен высокий уровень износа технологического оборудования (мировым стандартам по износу – 5 лет – соответствует лишь 15% оборудования, а возраст 69% оборудования превышает 15 лет), а также энергетического оборудования, инженерных сетей и коммуникаций.

Помимо этого, Холдинг испытывает дефицит высококвалифицированных специалистов основных рабочих специальностей (токарей, слесарей, фрезеровщиков и т.п.), а средний возраст производственного персонала составляет 43 года при высоком уровне работников предпенсионного и пенсионного возрастов.

- Слабо диверсифицированный модельный ряд.

ОАО «Вертолёты России» традиционно занимает ведущие позиции 
в производстве многофункциональных, ударных, средне- 
и сверхтяжёлых вертолётов. При этом по итогам 2010 года свыше 70% выручки Холдинга пришлось на продажи вертолётов Ми-8/17. Холдинг практически не представлен в сегменте лёгких вертолётов 
и совсем – в сегменте сверхлёгких вертолётов. Его выход в эти сегменты затрудняет отставание в компетенциях по дизайну вертолёта (особенно его кабины), отсутствие в этих сегментах узнаваемого бренда «Вертолёты России», а также отставание по показателям операционной эффективности.

- Ограниченность типоразмерного ряда отечественных газотурбинных и поршневых двигателей для вертолётов.

- Отсутствие глобальной сети послепродажного обслуживания российских вертолётов.

В отличие от Холдинга мировые лидеры отрасли имеют развитую глобальную сеть послепродажного обслуживания. Отсутствие подобной эффективно функционирующей сети, оказывающей поддержку по системе 24/365, становится для ОАО «Вертолёты России» одним из основных факторов, тормозящих его выход 
на зарубежные рынки гражданских вертолётов.

В настоящее время ОАО «Вертолёты России» не обладает достаточным уровнем инвестиционных средств для развития, что не даёт возможности компаниям, входящим в него, внедрять современные технологии и формировать необходимые ключевые компетенции. Это, в свою очередь, не позволяет создать продукт, конкурентоспособный на мировом рынке и снижает объёмы продаж – основной источник средств для развития.

Недостаток собственных инвестиционных ресурсов у Холдинга обусловлен следующими факторами:

- Неэффективная система государственного регулирования в рамках ГОЗ и бюджетного финансирования в рамках федеральных целевых программ.

Проводимые в настоящее время государством политика ценообразования в рамках ГОЗ, а также политика бюджетного финансирования (предоставляемого в рамках ФЦП) стимулируют финальных интеграторов в целях увеличения рентабельности производства наращивать активы и включать в контур собственных операций производство компонентов.

- Высокий уровень комиссий, устанавливаемый ОАО «Рособоронэкспорт» при заключении контрактов в рамках программ ВТС, а также финансовая политика Министерства обороны России при формировании заказов на производство авиатехники.

Суммы, приходящиеся на комиссионное вознаграждение, страхование, транспортные и накладные расходы при исполнении контрактов 
в рамках программ ВТС, для предприятий в составе Холдинга составляют 25% от общей суммы заказа. Кроме того, Минобороны России при формировании заказов на производство авиатехники отказывается от учёта, в частности, таких затрат, как затраты 
на сервис, доставку комплектующих авиатранспортом и т.п.

- Монополизм поставщиков комплектующих, используемых в процессе создания вертолётов (это, с одной стороны, по оценкам, приводит 
к ежегодному удорожанию комплектующих примерно на 15–20%, 
а, с другой, – снижает технические характеристики 
и конкурентоспособность российских вертолётов, а также усложняет процесс их сертификации).

- Социальные ограничения на закрытие нерентабельных предприятий в рамках проведения реструктуризации ОАО «Вертолёты России», 
что требует осуществления неэффективных затрат на их поддержание, 
не позволяя увеличивать конкурентоспособность продукции Холдинга.

- Высокая процентная ставка при заёмном финансировании проектов.

Недостаток средств на развитие приводит к следующим негативным последствиям для Холдинга:

- Отсутствие компетенций по управлению реализацией программ, 
что приводит к отставанию от ведущих мировых производителей 
по срокам создания и вывода на рынки новых вертолётов, а также 
их техническому уровню.

- Отставание в части использования современных технологий проектирования и отсутствие современных производственных систем (современного оборудования, оптимизированных производственных процессов, систем управления производством и т.п.).

- Отсутствие на предприятиях Холдинга достаточного количества PLM/PDM/CAD/CAE-лицензий на программное обеспечение, а также достаточного количества современного высокопроизводительного оборудования (серверы, графические станции, системы расчёта математических моделей вертолётной техники).

- Технологическое отставание (отсутствие ряда критических технологий и современных конструкционных материалов).

- Отсутствие интеграции в мировой рынок разделения труда, что вызывает проблемы с сертификацией (единственному российскому вертолёту Ка-32, получившему сертификат Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) в 2009 году, потребовалось для этого 16 лет).

- Интеграция вниз по цепочке с целью увеличения рентабельности бизнеса.

# 2.1.3 Характеристика итогов реализации государственной политики в вертолётостроении

К настоящему времени политика государства в сфере развития вертолётостроения отражена в следующих нормативно-правовых актах:

- Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года».

- Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 годов».

- Государственная программа вооружения на 2011–2020 годы.

- «Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года».

- «Основы государственной политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса».

В результате интеграционного реформирования вертолётостроительной отрасли, последовательного проводимого в соответствии с Указом Президента РФ 
от 29.11.2004 года № 1481 «Об открытом акционерном обществе «ОПК «Оборонпром», на основе внесения государственного пакета акций вертолётостроительных предприятий в его уставной капитал сформирована интегрированная структура холдингового типа ОАО «Вертолёты России».

За последние годы рыночные позиции созданной интегрированной структуры российских вертолётостроительных предприятий (ОАО «Вертолёты России») укрепились, позволив в 2011 г. занять 14% мирового рынка по объёму продаж вертолётной техники и предоставления услуг.

Положительными итогами государственной политики в области вертолётостроении стали:

- Консолидация национальных вертолётостроительных активов в единую холдинговую структуру.

ОАО «Вертолёты России» было создано в 2006 году как 100-процентная дочерняя компания корпорации «Оборонпром», входящей в состав 
ГК «Ростехнологии». В настоящее время в состав Холдинга входят пять сборочных вертолётных заводов (ОАО «Казанский вертолётный завод», ОАО «Роствертол», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»), 
ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», 
ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие»), два агрегатных предприятия (ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» и ОАО «Редуктор-ПМ»), научно-технический комплекс (ВИЦ, ОАО «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля», ОАО «Камов», ОКБ, НИЦ), экспериментальное 
и опытное производство (ОАО «КВЗ» и ОАО «Редуктор-ПМ», ЛИЦ), 
а также сервисная компания (ОАО «Вертолётная сервисная компания»), обеспечивающая послепродажное сопровождение вертолётов в России 
и за её пределами.

После создания Холдинга среднегодовой объём продаж вертолётов вырос в 2,6 раза – со 102 единиц в 2007 году до 265 единиц в 2011 году.

- Расширение присутствия на международных рынках:

- В настоящее время около 57% продукции Холдинга идёт на экспорт – на рынки Азии (27%), Африки (15%), стран СНГ (8%), Европы (4%) 
и Америки (3%).

- Холдинг постоянно и успешно участвует в международных тендерах (вертолёт Ми-171А1 победил в тендере бразильской компании Petrobras, вертолёты семейств Ми и Ка в настоящее время участвуют в нескольких тендерах в Индии).

- По состоянию на 2010 год Холдинг занимает третье место в мире 
по объёмам продаж вертолётной техники и имеет особенно сильные позиции на развивающихся рынках, в частности в России и других странах СНГ, а также в Китае и Индии.

- Расширение продуктовой линейки:

- К серийному производству готовятся средний многоцелевой вертолёт Ми-38, средний многоцелевой вертолёт Ка-62 и лёгкий многофункциональный вертолёт Ка-226Т.

- Ведётся разработка модернизированных моделей вертолётов Ми-171А2 и Ми-26Т2.

- Совместно с фирмой AgustaWestland в России организуется сборочное производство гражданского вертолёта AW139.

- Повышение эффективности процессов проектирования и производства вертолётной техники:

- Внедряются элементы системы автоматизированного проектирования и автоматизированной подготовки производства.

- Внедряется технология бережливого производства: пилотные проекты 
реализуют ОАО «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля», ОАО «Казанский вертолётный завод» и ОАО «Редуктор-ПМ».

- Внедрена единая методология управления проектами в рамках Холдинга.

- Внедрена автоматизированная система поддержки процессов управления проектами.

- Улучшено сервисное обслуживание:

- Открыты пилотные сервисные центры на ключевых для Холдинга растущих рынках (Индия и Китай) с целью усиления присутствия 
на них, а также получения постоянного дохода от услуг 
по модернизации техники, производимой на предприятиях Холдинга.

- Осуществляется перевод эксплуатационной документации в цифровой вид, готовятся интерактивные учебные пособия.

- Внедрен централизованный портал комплексного послепродажного обслуживания.

2.1.4 Прогноз результатов развития вертолётостроительной отрасли 
на период до 2025 года

В ходе реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности РФ» на 2013–2025 годы» предполагается достичь следующих результатов:

- Сформирована конкурентоспособная корпорация мирового уровня 
с оптимальным продуктовым портфелем.

- Проведена реструктуризация ОАО «Вертолёты России» (с целью сокращения сроков и стоимости разработки вертолётной техники создана НТК ОАО «Вертолёты России» на базе КБ «Миль» и «Камов», перепрофилированы / выведены из состава Холдинга лишние активы, закрыты неперспективные программы).

- Выстроена прозрачная система управления Холдингом.

- Модернизированы производственные мощности и отлажены производственные процессы (соответствуют мировому уровню).

- Внедрены современные технологии и сформированы необходимые ключевые компетенции.

- Сформирован перспективный модельный ряд Холдинга.

- Происходит рост инновационных производств, основывающихся 
на прорывных инновационных решениях, создаваемых в отрасли 
с целью обеспечения глобальной конкурентоспособности вновь создаваемых образцов вертолётной техники.

- Поддерживается устойчивая прибыльность ОАО «Вертолёты России».

- Сформирован портфель долгосрочных заказов на перспективные вертолёты, являющийся для Холдинга стабильным источником получения прибыли.

- Поддерживается и наращивается доминирующее положение Холдинга
на внутреннем рынке вертолётной техники для государственных 
и коммерческих нужд.

- Развиваются новые направления бизнеса, которые станут дополнительными источниками дохода Холдинга.

- Разработаны и запущены в серийное производство перспективные вертолёты.

- На мировом рынке наработана устойчиво положительная репутация производимых Холдингом вертолётов и создана современная система 
их послепродажного обслуживания.

- Производимая продукция по техническим характеристикам соответствует или превышает уровень мировых аналогов; продажи продукции – источник устойчивой прибыли для Холдинга.

- Налажена международная интеграция и кооперация, осуществлена диверсификация поставщиков комплектующих.

- Выстроена глобальная сервисная сеть, эффективно функционирующая и не уступающая по качеству предоставляемых сервисных услуг основным конкурентам.

### 2.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

# 2.2.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

Стратегическими приоритетами развития вертолётостроения в программном периоде являются:

- Поддержание суверенитета Российской Федерации в сфере проектирования и производства конкурентоспособной продукции.

- Расширение присутствия на мировом рынке с диверсифицированным продуктовым рядом и полным спектром сервисных услуг.

- Консолидация и наращивание научно-технического и проектно-конструкторского потенциала осуществляется с целью повышения инновационной продуктивности проектно-конструкторской деятельности российских конструкторских школ вертолётостроения, сокращения сроков и снижения стоимости разработок в интересах обеспечения высокой конкурентоспособности российской вертолётной техники на мировом рынке.

- Формирование производственной платформы нового технологического уклада.

- Создание глобальной системы послепродажного обслуживания и логистики – переход на продажу «жизненного цикла»  и логистики путём построения разветвлённой глобальной системы сервисных центров технического обслуживания и ремонта вертолётной техники российского производства, обеспечивающих абонентскую форму обслуживания эксплуатантов и мировые стандарты послепродажного обслуживания.

- Удовлетворение потребностей в транспортной мобильности населения на местных авиалиниях в регионах со слаборазвитой авиационной инфраструктурой, а также в таких сферах, как топливно-энергетический комплекс, геологоразведка, сельское хозяйство, рыболовство, медицина и спорт.

- Обеспечение национальной безопасности России.

- Повышение устойчивости экономического развития страны.

# 2.2.2 Цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

С учётом указанных выше приоритетов развития вертолётостроения основной целью Подпрограммы является формирование глобально конкурентоспособного вертолётостроительного Холдинга мирового уровня, занятие им в ближайшие 5–7 лет устойчивой позиции среди мировых лидеров вертолётостроения.

Достижение этой цели предполагается обеспечить соблюдением следующих принципов:

- Последовательное расширение присутствия на рынке.

- Концентрация ресурсов.

- Ориентация на производство семейств вертолётов и унификацию.

- Ориентация на управление жизненным циклом вертолётов.

Завоевание лидирующих позиций на мировом рынке ОАО «Вертолёты России» будет осуществляться постепенно и последовательно: будет происходить закрепление в уже контролируемых, относительно простых для входа сегментов, 
с последующим переходом в новые, более сложные.

Для каждого такого перехода Холдинг будет концентрировать ресурсы (человеческие, инвестиционные, производственные и прочие) на крайне ограниченном количестве приоритетных проектов. Принятие решения о переходе 
в новый сегмент будет приниматься лишь после успешного вхождения 
и закрепления в более простом сегменте.

Таким образом, первоочередной задачей отечественного вертолётостроения является успешная реализация текущих проектов (например, Ми-38, К-62) 
в традиционных для Холдинга сегментах (средние и тяжёлые многоцелевые вертолёты). Их успех позволит перейти к решению вопроса о входе в новые сегменты – в первую очередь, в сегмент лёгких вертолётов.

В конечном итоге, в случае успешного расширения присутствия ОАО «Вертолёты России» на мировом рынке, а также положительных результатов проведённых НИР, будет разработана линейка вертолётов нового поколения (перспективный скоростной вертолёт, перспективный тяжёлый вертолёт, перспективный лёгкий вертолёт и пр.). В процессе разработки новых вертолётов ориентация будет осуществляться на создание их семейств и максимальную унификацию как в рамках каждого семейства, так и между ними.

При этом как при разработке, так и при продвижении новых изделий, Холдинг будет опираться на международную кооперацию, развивая собственные глобальные цепочки поставок.

Помимо указанного, будет принципиально изменён подход, при котором внимание производителя и государства сосредоточивается лишь на этапах проекта создания вертолёта до момента его сертификации, а доработка вертолёта после запуска его серийного производства, продвижение на рынке, создание сети сервисного обслуживания недооцениваются, – будет осуществлён переход 
на управление полным жизненным циклом вертолёта – от момента формирования концепции будущего вертолёта до утилизации его последнего экземпляра, для чего будет сформирована глобальная сервисная сеть.

Решение стоящих задач достигается путём реализации следующих основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы (Часть 1):

- Проведение реструктуризации ОАО «Вертолёты России».

- Предоставление ОАО «Вертолёты России» бюджетных инвестиций 
с целью оптимизации и модернизация его активов и системы управления:

- Закрытие и вывод за пределы Холдинга непрофильных / избыточных активов.

- Создание НТК ОАО «Вертолёты России» на базе КБ «Миль» 
и «Камов» с целью сокращения сроков и стоимости разработки вертолётной техники.

- Внедрение ERP (Enterprise Resource Planning)-систем.

- Внедрение системы целевых показателей, ориентированных 
на рост стоимости компании (EVA, ROA, ROIC).

- Оптимизация производственных процессов и внедрение 
на предприятиях Холдинга передовых систем контроля качества 
и управления, соответствующих лучшим мировым практикам (Lean, Six Sigma и др.).

- Международная сертификация производственных процессов 
на предприятиях, входящих в ОАО «Вертолёты России».

- Внедрение единых стандартов проектирования и производства вертолётной техники, развитие процессов управления жизненным циклом изделия.

- Внедрение централизованной информационной системы управления продуктовыми программами и проектами.

- Проведение IPO ОАО «Вертолёты России».

- Диверсификация поставщиков комплектующих.

- Предоставление субсидий компаниям отрасли вертолетостроения в целях возмещения затрат на повышение энергоэффективности предприятий.

- Предоставление субсидий компаниям отрасли вертолетостроения в целях возмещения затрат на оказание технической помощи.

- Предоставление компаниям отрасли вертолетостроения бюджетных инвестиций с целью развития технологий управления жизненным циклом вертолётов (Программа PLM).

- Предоставление субсидий российским производителям самолётов, вертолётов и авиационных двигателей на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
в 2008-2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года (финансирование этого мероприятия осуществляется на общепрограммном уровне Государственной программы).

- Расширение присутствия предприятий отрасли вертолетостроения на рынке:

- Предоставление субсидий предприятиям отрасли вертолетостроения в целях возмещения затрат на продвижение вертолетов Ми-38, Ка-62, ПСВ (перспективный скоростной вертолёт).

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по вертолёту Ми-38:

- Выбор приоритетных программ для дальнейшего развития, закрытие неперспективных или дублирующих друг друга проектов.

- Выполнение НИОКР по вертолёту Ми-38.

Цель проекта состоит в создании многоцелевого вертолёта Ми-38 
со взлётным весом 17 тонн и эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими его конкурентоспособность и устойчивый сбыт 
в ближайшие 25 лет на внутреннем и мировом рынках. К настоящему времени по проекту выполнен значительный объём работ.

Начало поставок нового вертолёта запланировано на 2015 год. 
Общий объём поставленных вертолётов до 2025 года оценивается 
в 175 единиц, при этом 84 вертолёта планируется поставить в варианте для гражданского применения. До 2030 года запланирован выпуск этого вертолёта на уровне 264 единиц.

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по вертолёту Ка-62.

Цель проекта – создание многоцелевого гражданского вертолёта, выполненного по одновинтовой схеме с рулевым винтом 
в вертикальном оперении, превосходящего по экономической эффективности вертолёты-аналоги, имеющиеся на мировом рынке. 
К настоящему времени выполнен значительный объём работ.

Планируется, что данный вертолёт займет на российском рынке регулярных грузоперевозок свою уникальную нишу, определяемую самым востребованным весом груза (1–2 тонны).

До 2025 года общий объём продаж нового вертолёта оценивается 
в 59–215 единиц.

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по ПСВ.

Цели проекта создания ПСВ – создание долгосрочного потока доходов за счёт вывода на мировой рынок нового вертолёта, существенно превосходящего по транспортной эффективности, эксплуатационной экономичности и экологическим характеристикам существующие типы вертолётов, обеспечение конкурентоспособности, создание новых, прорывных технологий и обеспечение авиатранспортной системы России и других стран СНГ вертолётами с улучшенными скоростными характеристиками.

ПСВ представляет собой многоцелевой вертолёт с максимальной взлётной массой около 10 тонн, обладающий повышенными показателями транспортной эффективности и эксплуатационной экономичности по сравнению со всеми существующими моделями.

В настоящее время проект находится на завершающей стадии Этапа 1 (Концептуальные исследования, или «Фаза 0» программы).

Запланированный объём продаж вертолёта составляет 726 единиц 
в период 2020–2036 годы, в том числе 432 единицы на экспорт.

- Вывод на рынок модернизированных вертолётов Ми-28НМ, Ми-171А2, Ми-26Т2, Ка-226Т, Ансат-М и их международная сертификация (мероприятие реализуется за счёт собственных средств Холдинга).

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по перспективным вертолётам (финансирование мероприятия осуществляется на уровне Подпрограммы «Наука и технологии» Государственной программы):

- Формирование концепции перспективных проектов (проведение финансово-экономического анализа идеи, а также маркетинговых исследований конкурентов и технологий).

Среди перспективных проектов следует отметить проекты создания перспективного лёгкого вертолёта (ПЛВ), перспективного среднего вертолёта массой 4,5 тонны (многоцелевой вертолёт, МЦВ) 
и перспективного тяжёлого вертолёта (ПТВ). Условием начала реализации этих перспективных программ является успешный вывод на рынок вертолётов Ми-38, Ка-62 и ПСВ.

Реализация проекта ПЛВ позволит Холдингу выйти в сегмент лёгких вертолётов, обеспечит авиатранспортную систему России и других стран СНГ лёгким вертолётом грузоподъемностью 500 кг и создаст долговременный поток доходов ОАО «Вертолёты России» за счёт вывода на мировой рынок нового перспективного продукта.

ПЛВ представляет собой пятиместный многоцелевой вертолёт 
с максимальным взлётным весом 1,9 тонн, созданный с использованием научно-технических наработок по лёгкому вертолёту, выполненных в начале 2000-х годов ОАО «Казанский вертолетный завод».

До 2036 года запланирован выпуск 892 вертолётов, которые будут реализованы преимущественно на рынках России и других стран СНГ(435 единиц), Азии и Океании (188), а также Южной Америки (127единиц).

Цели проекта МЦВ – выход Холдинга в сегмент вертолётов массой 4,5 тонны, обеспечение авиатранспортной системы России и других стран СНГ вертолётом грузоподъемностью 1600 кг (12–15 пассажиров) 
и создание долговременного потока доходов ОАО «Вертолёты России» за счёт вывода на рынок нового перспективного продукта.

Данный перспективный вертолёт является многоцелевым, проектируется в соответствии с требованиями FAR-29 (Federal Aviation Rules) и создаётся на базе агрегатов и систем вертолёта «Ансат» (степень унификации должна составить до 70%, что позволит снизить стоимость проекта и сроки разработки).

Запланированный объём выпуска вертолёта до 2036 года – 446 единиц, большинство из которых планируется реализовать на рынках России (223 единицы) и Латинской Америки (100 единиц).

Цели проекта ПТВ – сохранение доминирующих позиций России 
на рынке тяжёлых вертолётов, организация международной кооперации (в данном случае с Китаем) и вывод на мировой рынок нового продукта, обеспечивающего долговременный поток доходов ОАО «Вертолёты России».

Проект предусматривает разработку и вывод на мировой рынок (в том числе рынок Китая) перспективного тяжёлого вертолёта 
с максимальной взлётной массой 30 тонн и грузоподъемностью 12 тонн.

ПТВ планируется создавать на базе вертолёта Ми-26, что позволит снизить стоимость и сроки запуска проекта, а также упрочить позиции России на мировом рынке вертолётов грузоподъемностью свыше 
20 тонн (с новым продуктом Холдинг планирует занять до 57% мирового рынка в данном сегменте).

До 2036 года запланирован выпуск в общей сложности 260 вертолётов. Основными рынками их сбыта, помимо России, должны стать рынки Азии и Океании, на которых планируется реализовать 
до 192 вертолётов.

- Создание технологических центров компетенций и реализация межпрограммных проектов (частично или полностью финансируется из средств ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года»).

- Выделение средств на создание научно-технического задела 
в рамках программы «Вертикаль 21» (проведение НИР и научно-экспериментальных работ (НЭР) по перспективным вертолётам 
и комплексам БПЛА (частично или полностью финансируется из средств ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года»).

- Выделение средств на проведение ОКР по созданию перспективных вертолётов и комплексов БПЛА (финансируется из средств ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года»).

- Международная сертификация перспективных вертолётов, подготовка к их производству, выход на рынок.

Финансирование НИР и ОКР по созданию перспективных вертолётов осуществляется поэтапно, при этом финансирование последующих этапов разработки выполняется только в случае успешного завершения предыдущих этапов.

- Предоставление субсидий российским лизинговым компаниям 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008-2012 годах на закупку воздушных судов 
с последующей их передачей российским авиакомпаниям 
по договорам лизинга, а также этим компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
на приобретение тренажеров для российских воздушных судов (финансирование мероприятия осуществляется на общепрограммном уровне Государственной программы).

- Предоставление государственных гарантий лизинговым компаниям 
по остаточной стоимости отечественных вертолётов.

- Развитие глобальной сервисной сети и системы послепродажного обслуживания:

- Предоставление компаниям отрасли вертолетостроения бюджетных инвестиций с целью создания сети сервисных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365 на глобальном уровне.

Организация глобальной сервисной сети и системы послепродажного обслуживания является обязательным условием выбора и реализации перспективных проектов в отрасли вертолетостроения.

# 2.2.3 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

В результате выполнения Подпрограммы в рамках ограничений 
по бюджетному финансированию предусматривается использование следующих целевых показателей (индикаторов):

- Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг 
отрасли вертолетостроения.

- Рентабельность активов отрасли вертолетостроения (ROA).

- Производительность труда на предприятиях отрасли вертолетостроения.

Показатели (индикаторы) решения отдельных задач подпрограммы:

- По задаче «Проведение реструктуризации ОАО «Вертолёты России»:

- Рентабельность продаж ОАО «Вертолёты России» чистая.

- По задаче «Расширение присутствия предприятий отрасли вертолетостроения на рынке»:

- Доля российских производителей гражданских вертолетов на мировом рынке.

- Доля российских производителей военных вертолетов на мировом рынке.

- Количество поставленных гражданских вертолетов на внешний рынок

- Количество поставленных военных вертолетов на внешний рынок

- Количество поставленных гражданских вертолетов на внутренний рынок

- Количество поставленных военных вертолетов на внутренний рынок

- По задаче «Развитие глобальной сервисной сети и системы послепродажного обслуживания»:

- Объём оказанных сервисных услуг в денежном выражении.

# 2.2.4 Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации данной подпрограммы – 2013–2025 годы.

Подпрограмма реализуется в три этапа:

# Этап I: 2013–2015 годы

На Этапе I делается акцент на проектах с высокой степенью готовности, такие как Ми-38 и Ка-62. Помимо этого, осуществляется разработка проекта ПСВ.

Этап II: 2016–2020 годы

На Этапе II решаются задачи «Развитие глобальной сервисной сети и системы послепродажного обслуживания» и «Проведение реструктуризации 
ОАО «Вертолёты России». Компании отрасли укрепляют репутацию на мировом рынке. Происходит выход на мировой рынок ОАО «Вертолёты России» с проектом ПСВ.

# Этап III: 2021–2025 годы

На Этапе III решается задача «Расширение присутствия предприятий отрасли вертолетостроения на рынке». В результате успешного проведения НИР на предыдущих этапах создан научно-технический задел, который позволяет перейти к конкретным разработкам и производству принципиально новых, прорывных вертолётов в новых сегментах рынка.

Решение стоящих задач предполагается достичь путём реализации следующих основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы (часть 2).

### 2.3 Характеристика мер государственного регулирования

Для реализации мероприятий данной Подпрограммы в соответствии 
с «Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011 г.) будут задействованы следующие механизмы государственной поддержки:

- Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд согласно статье 72 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»).

- Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, согласно статье 78 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ).

- Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, согласно статье 80 (в ред. Федерального закона 
от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ).

Помимо этого, государственная поддержка отрасли вертолётостроения будет осуществляться в соответствии со следующими постановлениями Правительства РФ:

- Постановление от 16 февраля 2008 г. № 90 «Об утверждении правил предоставления субсидий российским лизинговым компаниям 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2012 годах на закупку воздушных судов отечественного производства с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга, а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2012 годах на приобретение тренажёров для российских воздушных судов».

- Постановление от 16 февраля 2008 г. № 91 «Об утверждении правил предоставления субсидий российским производителям самолётов, вертолётов и авиационных двигателей на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
в 2008–2011 годах на техническое перевооружение на срок до 5 лет, 
а также части затрат на уплату лизинговых платежей 
за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным 
с 2006 года»

### 2.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

В рамках Подпрограммы не предполагается оказание государственных услуг (работ) федеральными государственными учреждениями.

### 2.5 Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы

В рамках реализации настоящей Подпрограммы предполагается непосредственное участие следующих государственных корпораций 
и акционерных обществ с государственным участием:

- ОАО «Вертолёты России».

- ОАО «ОПК Оборонпром».

- ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина.

- ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского».

- ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов».

- ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

- ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС)».

- ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»

- НП «Союз авиапроизводителей».

ОАО «Вертолёты России» является одним из мировых лидеров вертолётостроительной отрасли, единственным разработчиком и производителем вертолётов в России, а также одной из немногих компаний в мире, обладающих возможностями для проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолётов. Головной офис ОАО «Вертолёты России» расположен в Москве. В состав ОАО «Вертолёты России» входят пять вертолётных заводов, два конструкторских бюро, предприятие по производству и обслуживанию комплектующих изделий и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за её пределами.

ОАО «ОПК «Оборонпром» – многопрофильная промышленно-инвестиционная группа в области машиностроении и высоких технологий. Входит в состав ГК «Российские технологии». ОАО «Вертолёты России» является дочерней корпорации «Оборонпром».

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» – крупнейший в мире центр авиационной науки. В ЦАГИ разрабатываются концепции перспективных летательных аппаратов, новые аэродинамические компоновки самолётов и вертолётов, конструктивно-силовые схемы, критерии оценки устойчивости и управляемости летательных аппаратов, стандарты в области прочности, теория флаттера, проводятся фундаментальные и прикладные теоретические и экспериментальные исследования в области авиационной, ракетной и космической техники.

Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина – крупнейший НИИ авиационной науки на Востоке России. В настоящее время НИИ занимается следующими вопросами: создание летающих лабораторий специального применения; лётные исследования средств навигации и посадки аэродромов, а также ряд прочих вопросов.

### 2.6 Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Изложено в разделе 8 Государственной программы.

### 2.7 Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

- Риски отсутствия стабильного заказа на вертолёты, производимые ОАО «Вертолёты России»

К данной группе относятся риски снижения спроса на продукцию, производимую Холдингом, из-за возможного экономического кризиса в период реализации Подпрограммы (объём поставок вертолётов на мировом рынке 
в период экономического кризиса 2008–2010 годов упал примерно в два раза), 
а также риск неравномерного распределения ГОЗ, что ведёт к неоптимальной загрузке существующих мощностей.

Минимизация указанных рисков предполагается путём формирования портфелей заказов за счёт заключения долгосрочных контрактов с надёжными покупателями вертолётов, получения международных сертификатов на технику, производимую предприятиями Холдинга, что увеличивает потенциальный рынок сбыта (в том числе откроет рынки стран ЕС и Северной Америки), а также использования механизмов стимулирования продаж и равномерного распределения ГОЗ на производственных мощностях.

- Риски усиления конкуренции

В данную группу включаются риски усиления конкурентного давления как со стороны существующих разработчиков вертолётов (Bell Helicopter, Sikorsky, Eurocopter, Agusta Westland и прочие), так и со стороны новых участников рынка.

Минимизация данных рисков предполагается за счёт заключения долгосрочных контрактов с надёжными заказчиками вертолётной техники 
и развития программ по разделению рисков с ведущими иностранными поставщиками комплектующих, наличие которых облегчает выход 
ОАО «Вертолёты России» на зарубежные рынки, а также использования механизмов стимулирования продаж.

- Риски проведения реструктуризации ОАО «Вертолёты России» 
не в полном объёме

Данная группа рисков связана с продолжением исполнения в полной мере всех существующих на сегодняшний день социальных обязательств, стоящих перед ОАО «Вертолёты России», невыполнением или лишь частичной реализацией мер 
по реструктуризации отрасли, предусмотренной в Подпрограмме (включая процессы модернизации информационной и методологической составляющей процессов конструирования и производства), а также сохранением неоптимизированного продуктового портфеля.

Указанные риски предполагается минимизировать путём поэтапной реализации плана реструктуризации Холдинга, включающей следующие мероприятия:

- Создание центров компетенций и специализированных производств.

- Создание НТК ОАО «Вертолёты России» на базе КБ «Миль» 
и «Камов».

- Внедрение информационных систем, обеспечивающих автоматизацию внутренних процессов Холдинга в соответствии с мировыми стандартами.

- Вывод из структуры Холдинга непрофильных или неэффективных активов.

- Оказание предприятиям Холдинга технической помощи.

- Оптимизация существующих мощностей и сокращение персонала.

- Внедрение передовых систем контроля качества и управления, соответствующих лучшим мировым практикам.

- Сертификация производственных процессов на предприятиях Холдинга.

- Вывод из продуктового портфеля программ, конкурирующих как между собой, так и за объём финансирования.

- Нацеленность на реализацию перспективных проектов.

- Риски неэффективного проектного управления

К данной группе относятся риски, связанные с отсутствием отлаженной системы проектного управления, что приводит к срывам запланированных сроков поставок вертолётов, а также риски отставания от конкурентов по показателям операционной эффективности и стоимостным характеристикам вследствие сохранения зависимости от монопольных поставщиков комплектующих, уменьшения объёмов бюджетного финансирования и прочих факторов.

Минимизация указанных рисков предполагается за счёт внедрения передовых систем контроля качества и управления, соответствующих лучшим мировым практикам, сертификации производственных процессов на предприятиях Холдинга, модернизации производственных мощностей, позволяющей снизить себестоимость производимой продукции, переключения на иностранных поставщиков комплектующих, развития программ разделения рисков с ведущими зарубежными компаниями (производители компонентов, финальные интеграторы), предоставления скидок на продаваемые вертолёты. Нереализация проекта Ка-62 приведет к сокращению общей выручки отрасли вертолетостроения на 4% к 2025 году, а Ми-38 на 4% к 2025 году.

- Риски отсутствия готовности эксплуатантов переключиться на закупку российских вертолётов

В данную группу включены риски, связанные со сложностью переключения эксплуатантов на закупку российских вертолётов вследствие отсутствия 
на некоторых географических рынках (ЕС, Северная Америка) успешной истории их продаж, а также развитой сервисной сети послепродажного обслуживания.

Минимизация рисков предполагается за счёт использования механизмов стимулирования продаж, перехода на управление жизненным циклом вертолётов путём организации эффективно функционирующей глобальной сервисной сети, создания тренировочных центров и организации процесса обучения авиационного состава, эксплуатирующего новую российскую вертолётную технику.

- Риски неуспешного запуска новых для ОАО «Вертолёты России» проектов (лёгких, сверхлёгких, а также перспективных вертолётов)

В данную группу включены риски, связанные с неоптимальным выбором 
перспективных проектов лёгких и сверхлёгких вертолётов, сокращением финансирования (как бюджетного, так и внебюджетного) и увеличением сроков проведения НИОКР по новым проектам, а также превышением запланированных расходов на проведение НИОКР по проектам.

Указанные риски предполагается минимизировать путём проведения комплексного маркетингового исследования и разработки требований к выбору перспективных проектов, закрепления в бюджете средств на финансирование НИОКР перспективных проектов, проведения регулярного мониторинга хода реализации проектов и поэтапного финансирование перспективных НИОКР (финансирование последующих этапов осуществляется только при успешном завершении предыдущего этапа).

Подпрограмма 3. Авиационное двигателестроение

### Паспорт Подпрограммы 3. Авиационное двигателестроение

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | - Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» - Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 годы» - Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года - Основы государственной политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса |
| Цель Подпрограммы | Формирование глобально конкурентоспособной двигателестроительной корпорации мирового уровня |
| Задачи Подпрограммы | - Проведение реструктуризации ОАО «ОДК» - Выход на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2–4-го уровня - Диверсификация на неавиационные рынки - Выход на мировой рынок в качестве поставщика конкурентоспособных авиационных двигателей |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Основные интегральные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: - Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг отрасли двигателестроения - Рентабельность активов отрасли двигателестроения (Return On Assets – ROA) - Производительность труда на предприятиях отрасли двигателестроения Показатели (индикаторы) решения отдельных задач Подпрограммы: - Рентабельность продаж ОАО «ОДК» чистая - Доля российских производителей гражданских авиационных двигателей и компонентов на мировом рынке - Доля российских производителей военных авиационных двигателей и компонентов на мировом рынке - Объём продаж авиационных компонентов иностранным производителям двигателей в денежном выражении - Объём продаж продукции за исключением авиационных двигателей и компонентов в денежном выражении - Объём экспорта в денежном выражении двигателей для гражданских ВС и компонентов, за исключением двигателей и компонентов, поставляемых на экспорт в составе отечественных ВС - Объём экспорта в денежном выражении двигателей для военных ВС и компонентов, за исключением двигателей и компонентов, поставляемых на экспорт в составе отечественных ВС - Количество поставленных гражданских двигателей на внешний рынок - Количество поставленных военных двигателей на внешний рынок - Количество поставленных гражданских двигателей на внутренний рынок - Количество поставленных военных двигателей на внутренний рынок |
| Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы (в ценах соответствующих лет) составляет: 2013–2025годы: 134 118 729,29 тыс. рублей – за счёт средств федерального бюджета, без учёта ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» и ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года». Сумма расходов, выделяемых в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года», указана в паспорте и соответствующем разделе Государственной программы В том числе: 2013 год – 2 205 149,00 тыс. рублей 2014 год – 1 860 006,20 тыс. рублей 2015 год – 525 700,00 тыс. рублей 2016 год – 22 237 001,82 тыс. рублей 2017 год – 22 542 289,75 тыс. рублей 2018 год – 22 944 344,69 тыс. рублей 2019 год – 15 251 751,18 тыс. рублей 2020 год – 14 415 958,49 тыс. рублей 2021 год – 11 996 629,95 тыс. рублей 2022 год – 9 795 696,99 тыс. рублей 2023 год – 5 283 453,02 тыс. рублей 2024 год – 3 780 748,20 тыс. рублей 2025 год – 1 280 000,00 тыс. рублей |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации программы 2013–2025 годы. Программа реализуется в три этапа: I этап – 2013–2015 годы II этап – 2016–2020 годы III этап – 2021–2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Достижение производительности труда промышленных предприятий отрасли двигателестроения в размере 7 827 тыс. рублей на человека в год - Достижение 1,8 % и 8,3% доли мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном двигателестроении соответственно - Сформирован холдинг мирового уровня с оптимальным продуктовым портфелем: - Продукция ОАО «ОДК» имеет устойчиво положительную репутацию на глобальном уровне - Проведены НИОКР по разработке двигателей нового поколения, предназначенных для использования как на отечественных, так и на иностранных воздушных судах - ОАО «ОДК» занимает значительную долю на мировом рынке двигателей как для гражданских воздушных судов, так и для военных самолётов |

### 3.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

# 3.1.1 Анализ рынка двигателестроения

Рынок авиационного двигателестроения представлен следующими сегментами:

- Двигатели для самолётов.

- Двигатели для вертолётов.

Объём мирового рынка авиационного двигателестроения по итогам 2011 года составил примерно 57,1 млрд долл. США. При этом около 33% указанной суммы приходится на военные двигатели.

К 2025 году объём мирового рынка двигателестроения вырастет в 1,5 раз, что составит 87 млрд долл. США. При этом около 33% указанной суммы придется на военные двигатели.

Доля российских производителей двигателей в денежном выражении к 2025 году составит 1,8% и 8,3% в гражданском и военном двигателестроении соответственно. Производительность труда на предприятиях отрасли двигателестроения к 2025 году достигнет значения 7 827 тыс. рублей на человека в год.

Доля Российской Федерации на рынке по итогам 2011 года составила примерно 3,5% – около 1,9 млрд долл. США, в том числе поставки на экспорт (в основном для военной авиации) – 0,7 млрд долл. США.

Россия заметно представлена на рынке двигателей для военных самолётов, где её доля составляет примерно 11%. Доли Российской Федерации на рынке двигателей для вертолётов – 5,5%, а двигателей для гражданских самолётов – менее 1%.

Объём продаж авиационных двигателей в России в 2011 году составил примерно 1,2 млрд долл. США, из которых около 10% пришлось на российских производителей.

# Сегмент двигателей для самолётов

Объём рынка в сегменте двигателей для самолётов по итогам 2011 года достиг примерно 53,1 млрд долл. США (около 93% совокупного объёма мирового рынка авиационных двигателей). При этом в гражданском пассажирском, транспортном и военно-транспортном подсегментах он составил примерно 
40,0 млрд долл. США.

Указанные подсегменты формируют как альянсы производителей, так и компании – участники альянсов, оперирующие на рынке самостоятельно. При этом рынок в секторе двигателей для гражданской пассажирской, транспортной 
и военно-транспортной авиации в 2011 году был поделён следующим образом:

- General Electric Aviation – 35%.

- Rolls-Royce – 20%.

- Pratt&Whitney – 13%.

- Safran – 13%.

Остальные 19% данного сегмента пришлись на более мелкие компании, выступающие, главным образом, поставщиками 2–4-го уровней.

Доля российских компаний в этом сегменте составила около 0,6% рынка.

Объём рынка двигателей для боевой авиации в 2011 году составил 13,1 млрд долл. США (23% совокупного объёма рынка авиадвигателей).

Этот подсегмент представлен следующими компаниями:

- Pratt&Whitney – 33%.

- General Electric Aviation – 30%.

- Rolls-Royce – 10%.

- EUROJET (Германия) – 9%.

- Snecma – 4%.

Примерно 11% рынка данного подсегмента приходится на российских производителей.

# Сегмент двигателей для вертолётов

Объём рынка в данном сегменте по итогам 2011 года достиг примерно 4,0 млрд долл. США (около 7% мирового рынка авиационного двигателестроения). При этом доли рынка распределились следующим образом:

- General Electric Aviation – 22%.

- Rolls-Royce – 20%.

- Honeywell – 14%.

- Pratt&Whitney – 13%.

- Snecma – 12%.

- Мотор Сич – 10%.

Примерно 8% рынка приходится на российских производителей.

# 3.1.2 Анализ основных проблем на рынке двигателестроения

Развитию двигателестроения в Российской Федерации и увеличению доли российских двигателестроительных компаний на рынке препятствует ряд факторов:

- Отсутствие на мировом рынке устойчивой положительной репутации двигателей российского производства.

- Отставание российских двигателей от западных аналогов 
по эксплуатационной надёжности, в том числе вследствие отсутствия эффективно функционирующей глобальной сети сервисного обслуживания.

- Отсутствие современного конкурентоспособного продукта и привязка существующих и перспективных разработок исключительно 
к российским воздушным судам (например, двигатель ПД-14 разрабатывается для самолёта МС-21, а двигатель SaM-146 производится для самолёта SSJ-100).

- Отсутствие опыта широкого участия в международных проектах (имеющийся опыт ограничен совместной работой НПО «Сатурн» 
с компанией Snecma над двигателем для самолётов SSJ-100 
и ОАО «Пермский моторный завод» с компанией Pratt&Whitney 
над двигателями, предназначенными, в первую очередь, для российского рынка).

- Приводящий к постоянному удорожанию комплектующих монополизм поставщиков комплектующих, используемых в процессе создания двигателей.

- Устаревшая производственная база и проблемы с качеством производственного персонала.

Ориентация на отечественные воздушные суда (практически отсутствующие в гражданском сегменте), технологическое отставание, накопленное за годы недостаточного финансирования отрасли, отсутствие международных проектов 
на 2–4-м уровне, а также отсутствие альянсов с зарубежными двигателестроителями не позволили обеспечить необходимый масштаб производства и, как следствие, привели к недостатку собственных инвестиционных средств у ведущих предприятий отрасли.

Недостаток средств не позволяет внедрять современные технологии 
и наработать необходимые компетенции для создания конкурентоспособного продукта, что, в свою очередь, ведёт к отсутствию продаж и средств 
для дальнейшего развития.

Недостаток средств на развитие усугубляется действиями государства, характерными для всех компаний авиастроительного комплекса:

- Осуществление функций арбитра в спорах между предприятиями 
и руководства отдельных предприятий с высшим руководством ОАО «ОДК» вследствие отсутствия единой политики в отрасли.

- Неэффективная политика ценообразования в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ) и бюджетного финансирования в рамках федеральных целевых программ.

- Высокий уровень комиссий, устанавливаемый ОАО «Рособоронэкспорт» при заключении контрактов в рамках программ ВТС, а также финансовая политика Министерства обороны России при формировании заказов на производство авиатехники.

- Неэффективное распределение инвестиций (их дублирование 
и «размазывание») и, как следствие, недофинансирование важных проектов.

- Социальные ограничения на закрытие нерентабельных предприятий 
в рамках проведения реструктуризации отрасли, что требует осуществления неэффективных затрат на их поддержание, не позволяя увеличивать конкурентоспособность продукции Корпорации.

- Высокая процентная ставка при заёмном финансировании проектов.

Недостаток средств приводит к следующим негативным последствиям 
для Корпорации:

- Размытая система принятия решений.

- Интеграция вниз по цепочке с целью увеличения рентабельности бизнеса.

- Финансовая несостоятельность (зависимость от государственного финансирования текущих операций) и, как следствие, высокая долговая нагрузка.

Однако одной из самых серьезных проблем, вызванных недостатком денежных средств, является отставание ОАО «ОДК» от зарубежных лидеров в технологической сфере и сфере ключевых компетенций:

- Отсутствие в рамках Корпорации компетенций по управлению программами.

- Отсутствие современных производственных систем (современного оборудования, оптимизированных бизнес-процессов, систем управления производством и т.п.).

- Отсутствие интеграции в мировой рынок разделения труда.

Все это в результате приводит к отсутствию у ОАО «ОДК» конкурентоспособного продукта и, как следствие, – продаж и прибыли.

# 3.1.3 Характеристика итогов реализации политики государства в сфере развития двигателестроении в Российской Федерации

К настоящему времени политика государства в сфере развития двигателестроения отражена в следующих нормативно-правовых актах:

- «Стратегия развития авиационной промышленности на период 
до 2015 года.

- «Стратегия развития газотурбинного двигателестроения в авиационной промышленности Российской Федерации на 2008–2015 годы 
и на период до 2025 года.

- Указ Президента РФ № 497 от 16 апреля 2008 года «О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Объединённая промышленная корпорация «Оборонпром».

- Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года».

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 92 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям авиационных двигателей на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
в 2008–2011 годах на техническое перевооружение на срок до 5 лет, 
а также на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года».

Положительными итогами реализации государственной политики стали:

- Объединение двигателестроительной отрасли страны в рамках 
ОАО «ОДК».

ОАО «Управляющая компания «Объединённая двигателестроительная корпорация» является 100-процентной дочерней компанией 
ОАО «ОПК «Оборонпром», созданной на основании Указа Президента РФ № 497 от 16 апреля 2008 года), которая консолидировала более 80% активов в сфере российского двигателестроения. При этом государство внесло в уставный капитал ОАО «ОДК» государственные пакеты акций двигателестроительных предприятий, в которых оно имело высокую долю участия в капитале. Помимо создания, серийного производства, модернизации 
и обеспечения эксплуатации современных авиационных и ракетных двигателей, Корпорация призвана обеспечить реализацию комплексных программ развития предприятий отрасли, а также внедрение на них новых технологий и международных стандартов.

- Финансирование НИОКР в области авиационного двигателестроения (большая часть выделенных в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период 
до 2015 года» средств в размере 30 млрд рублей были направлены на разработку перспективных двигателей для самолётов ТУ-204СМ, SSJ-100, МС-21. При этом двигатели ПС-90А и Sam-146 для самолётов ТУ-204СМ и SSJ-100 были успешно разработаны, а двигатель ПД-14 находится на стадии разработки).

- Объём инвестиций, первоначально заложенных в «Стратегии развития газотурбинного двигателестроения в авиационной промышленности Российской Федерации на 2008–2015 годы и на период до 2025 года», составил 410,9 млрд рублей.

- Ряду двигателестроительных предприятий была предоставлена возможность получать государственные субсидии на покрытие части процентных платежей.

Достижения отрасли с момента создания Корпорации:

- Поставка первых шести двигателей SaM-146 для самолётов SSJ-100, разработанных ОАО «НПО «Сатурн» совместно с французской компанией Snecma, финальному интегратору.

- Получение сертификата Европейского агентства по авиационной безопасности (European Aviation Safety Agency, EASA) на двигатель SaM-146, который стал первым российским двигателем, получившим подобный сертификат.

- Проведение сертификационных испытаний модернизированного двигателя ПС-90А с получением сертификата типа.

- Разработка нового газогенератора для авиационного двигателя ПД-14, предназначенного для перспективного самолёта МС-21.

# 3.1.4 Прогноз результатов развития двигателестроительной отрасли на период до 2025 года

В ходе реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности РФ» на 2013–2025 годы» (ГП АП) предполагается достигнуть следующих результатов:

- Сформирована корпорация мирового уровня с оптимальным продуктовым портфелем:

- Модернизированы производственные мощности и отлажены производственные процессы (соответствуют мировому уровню).

- Внедрены современные технологии и сформированы необходимые ключевые компетенции.

- Осуществляются поставки компонентов и готовых авиационных двигателей по всему миру (Корпорация занимает значительную долю мирового рынка двигателестроения).

- Осуществлена синхронизация выпуска двигателей с реализацией проектов финальных интеграторов (поставка на рынок двигателя SaM-146 в привязке к поставке самолёта SSJ, двигателя ПД-14 в привязке к поставке самолёта МС-21)

- Осуществлено встраивание в международные программы в качестве поставщика 2–4-го уровней.

- Существенная часть выручки генерируется на неавиационных рынках (по большей части за счёт газотурбинных установок для различных отраслей промышленности).

- Продукция ОАО «ОДК» имеет устойчиво положительную репутацию на глобальном уровне.

- На глобальном рынке сформирована положительная история продаж авиационных двигателей, производимых ОАО «ОДК».

- Производимая продукция по техническим характеристикам соответствует или превышает характеристики мировых аналогов; продажи продукции – источник устойчивой прибыли Корпорации.

- Сформирована глобальная сервисная сеть, эффективно функционирующая и не уступающая по качеству предоставляемых сервисных услуг основным конкурентам.

- Проведены НИОКР по разработке двигателей нового поколения, предназначенных для использования как на отечественных, 
так и на иностранных воздушных судах.

- Корпорация занимает значительную долю на мировом рынке двигателей как для гражданских, так и для военных самолётов.

### 3.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

# 3.2.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

Стратегическими приоритетами развития отрасли двигателестроения в программном периоде являются:

- Поддержание суверенитета Российской Федерации в сфере проектирования и производства конкурентоспособной продукции авиационного двигателестроения.

- Удовлетворение потребностей в транспортной мобильности населения и перевозке грузов по воздуху внутри страны и за рубежом.

- Обеспечение национальной безопасности России.

- Достижение глобальной экономической конкурентоспособности российской отрасли двигателестроения.

- Повышение устойчивости экономического развития страны.

Основные стратегические приоритеты заложены в «Стратегии развития газотурбинного двигателестроения в авиационной промышленности Российской Федерации на 2008–2015 годы и на период до 2025 года».

# 3.2.2 Цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы

С учётом указанных выше приоритетов развития двигателестроения основной целью Подпрограммы является формирование глобально конкурентоспособной двигателестроительной корпорации мирового уровня.

Достижение основной цели Подпрограммы будет обеспечено соблюдением следующих принципов:

- Последовательность и поэтапность развития.

- Концентрация ресурсов.

- Приоритетность международной интеграции и диверсификации потребителей.

- Диверсификация на неавиационные рынки.

- Управление полным жизненным циклом продуктов.

Обеспечение ведущей роли ОАО «ОДК» на мировом рынке предполагается достигать постепенно и последовательно: закрепление в уже контролируемых, относительно простых для входа сегментах (двигатели для военных самолётов, двигатели для вертолётов, участие в кооперации поставок компонентов для двигателей на 2–4-м уровне) с последующим переходом в более сложный сегмент (двигатели для гражданских самолётов). На каждом этапе будет достигаться максимальная концентрация ресурсов на ограниченном перечне приоритетных проектов.

Критичным является снижение зависимости от отечественных проектов 
и диверсификация потребителей за счёт интеграции в систему международной кооперации. Первоочередным шагом в этом направлении будет закрепление Корпорации на мировом рынке в качестве поставщика компонентов на 2–4-м уровне кооперации.

Кроме того, для достижения эффекта масштаба с целью снижения себестоимости продукции будет осуществлён выход на смежные неавиационные рынки, например, на рынок газотурбинных установок (ГТУ).

В дальнейшем разработка новых продуктов будет вестись с упором 
на создание семейств двигателей. Новые модели двигателей будут разрабатываться с ориентацией на использование в нескольких моделях ВС, включая ВС иностранных производителей.

В разработке и продвижении новых изделий Корпорация будет активно опираться на международную кооперацию, развивая собственные глобальные цепочки поставок и создавая стратегические альянсы с другими участниками рынка авиационного двигателестроения.

Помимо этого, Корпорации перейдёт на управление полным жизненным циклом двигателей, для чего будет сформирована глобальная сервисная сеть.

Для достижения поставленной цели и с учётом вышеописанных принципов будут решены следующие задачи (Часть 1):

- Проведение реструктуризации ОАО «ОДК».

- Выход на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2–4-го уровня.

- Диверсификация на неавиационные рынки.

- Выход на мировой рынок в качестве поставщика конкурентоспособных авиационных двигателей.

Решение стоящих задач предполагается достигнуть путём реализации следующих основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы:

- Проведение реструктуризации ОАО «ОДК»:

- Предоставление ОАО «ОДК» бюджетных инвестиций с целью оптимизации и модернизации активов и системы управления:

- Закрытие и вывод из структуры ОАО «ОДК» избыточных 
и неэффективных активов.

- Диверсификация поставщиков комплектующих.

Предполагается, что с целью обеспечения повышения качества выпускаемых двигателей в рамках данного мероприятия будут сняты ограничения на привлечение зарубежных поставщиков комплектующих и материалов (реализация мероприятия не требует дополнительного финансирования).

- Внедрение системы целевых показателей, направленных на рост стоимости Корпорации (EVA, ROA, ROIC).

- Оптимизация производственных процессов и внедрение 
на предприятиях Корпорации передовых систем контроля качества и управления, соответствующих лучшим мировым практикам (Lean, Six Sigma и др.).

- Техническое перевооружение предприятий отрасли.

- Завершение акционирования предприятий отрасли и Проведение IPO с целью расширения участия частного капитала в акционерном капитале компаний отрасли двигателестроения.

- Предоставление субсидий компаниям отрасли двигателестроения  в целях возмещения затрат на повышение энергоэффективности предприятий.

- Предоставление субсидий компаниям отрасли двигателестроения  в целях возмещения затрат на оказание технической помощи.

- Осуществление взноса в уставный капитал ОАО «ОПК «Оборонпром» в целях реализации инвестиционного проекта переноса производственных мощностей из г. Москвы в г. Уфу в рамках стратегии Корпорации.

- Предоставление субсидий российским производителям авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
и в государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
в 2008–2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным начиная с 2006 года (финансирование мероприятия осуществляется на общепрограммном уровне Государственной программы).

- Выход на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2–4-го уровня:

- Предоставление компаниям отрасли двигателестроения бюджетных инвестиций с целью подготовки к выходу предприятий на мировой рынок в качестве поставщиков 2–4-го уровня:

- Приведение производственных процессов в соответствие 
с требованиями международных интеграторов 1-го уровня.

В рамках данного мероприятия предполагается внедрение передовых систем контроля качества и управления (Lean, Six Sigma и др.), а также осуществить прочие изменения, необходимые 
для получения статуса официального поставщика какого-либо международного интегратора 1-го уровня.

- Международная сертификация производственных процессов, систем контроля качества и готовых изделий с целью встраивания 
в глобальную цепочку поставщиков.

- Диверсификация портфеля клиентов (проведение диверсификации на смежные рынки (разработка и производству газотурбинных установок) предполагается реализовывать в т.ч. совместно с Инновационным территориальным кластером двигателестроения «Технополис «Новый звёздный»).

С целью достижения необходимого масштаба производства 
и налаживания отношений с зарубежными интеграторами 1-го уровня в рамках данного мероприятия предполагается уйти 
от ориентации исключительно на российских производителях ВС как при поставках комплектующих, так и при модификации имеющихся разработок и разработке семейств новых двигателей.

- Встраивание в международные программы на уровне поставщика 2–4-го уровня с целью увеличения масштабов производства 
и налаживания отношений с зарубежными двигателестроителями.

- Создание центров технологический компетенций по литью, турбинным лопаткам и камерам сгорания.

- Предоставление субсидий компаниям отрасли двигателестроения в целях возмещения затрат на сертификацию производственных процессов и продукции.

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по созданию продукции второй очереди ключевых компетенций.

- Диверсификация на неавиационные рынки:

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по созданию продукции, 
за исключением авиационных двигателей и компонентов, с целью решения проблемы недостаточного масштаба производства.

- Выход Корпорации на мировой рынок в качестве поставщика конкурентоспособных авиационных двигателей (реализация задачи по успешному выводу на рынок двигателей ПС-90А и ПД-14 предполагается в т.ч. в сотрудничестве с Инновационным территориальным кластером двигателестроения «Технополис «Новый звёздный»):

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по разработке семейства двигателей ПД-14.

- Предоставление компаниям отрасли двигателестроения бюджетных инвестиций с целью создания семейства двигателей ПД-14.

Основные цели проекта ПД-14 заключаются в создании унифицированного газогенератора для авиационных двигателей тягой от 9 до 18 тонн, разработке и освоении критических технологий 
для обеспечения возможностей изготовления двигателей нового поколения, создании семейства авиационных двигателей 
для перспективных пассажирских самолётов.

Двигателями семейства ПД-14 планируется комплектовать ВС семейства МС-21, SSJ и перспективные транспортные самолёты, например МТС. Помимо этого, запланировано проведение ремоторизации существующего парка ВС (Ил-76, Ту-204, Ил-96-400) 
с использованием двигателей этой семейства.

Отличительная черта проекта – высокая степень унификации моделей двигателей семейства (75–95%) за счёт использования газогенератора, что позволяет сократить затраты на разработку модельного ряда.

Главная цель проекта – осуществление выхода на мировой рынок 
и завоевание до 2025 не менее 10% мирового рынка авиационных турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД) в классе тяги 
9–18 тонн и 10% рынка промышленных ГТУ в классе мощности 
6–30 МВт при условии получения стабильной прибыли за счёт поставок конкурентоспособной продукции и обеспечения приемлемых долгосрочных финансовых показателей.

В настоящее время работы над проектом подошли к стадии четвёртого гейта, в частности, разработан газогенератор, создан демонстратор двигателя, идёт подготовка к созданию его опытных образцов 
и подготовлен проект договора с ОАО «Иркут» на поставку 100 двигателей.

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по разработке семейства двигателей для среднего и скоростного вертолётов.

- Предоставление компаниям отрасли двигателестроения бюджетных инвестиций с целью создания семейства двигателей для среднего и скоростного вертолётов.

- Предоставление ОАО "ОПК "Оборонпром" бюджетных инвестиций с целью субсидирования стартовых убытков ОАО «НПО «Сатурн» от реализации двигателей SaM146.

- Предоставление ОАО  «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» бюджетных инвестиций в целях компенсации процентов по кредиту Внешэкономбанка, привлеченному на рефинансирование кредитного портфеля ОАО "НПО "Сатурн".

- Предоставление ОАО «ОПК «Оборонпром» бюджетных инвестиций 
с целью уплаты купонного дохода по облигационным займам, привлекаемым Корпорацией, с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации на финансирование работ, связанных с реализацией проекта создания перспективных двигателей 
для гражданской авиации (ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10).

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по созданию двигателей нового поколения для самолётов, вертолётов и БПЛА (финансирование мероприятия осуществляется на уровне Подпрограммы «Наука и технологии» Государственной программы и из средств ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года»).

Решение о финансировании ОКР новой модели / семейства двигателей должно приниматься только на основании успешного окончания НИР.

- Разработка двигателя высокой мощности для широкофюзеляжного самолёта в рамках постепенного входа в более сложный сегмент.

Вывод двигателя на рынок должен осуществляться только после наработки устойчивой положительной репутации в более простых сегментах.

- Участие в международных программах по разделению рисков 
с целью облегчения участия российских двигателестроителей 
в программах по созданию новых ВС.

- Разработка и производство двигателей для самолётов малой авиации (мероприятие финансируется за счёт собственных средств Корпорации).

- Предоставление компаниям отрасли двигателестроения бюджетных инвестиций с целью создания глобальной сети сервисных центров.

- Предоставление субсидий компаниям отрасли двигателестроения 
с целью субсидирования первичных продаж новых продуктов.

# 3.2.3 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Подпрограммы

В результате выполнения Подпрограммы в рамках ограничений 
по бюджетному финансированию предусматривается использование следующих целевых показателей (индикаторов):

- Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) 
отрасли двигателестроения.

- Рентабельность активов отрасли двигателестроения (ROA).

- Производительность труда на предприятиях отрасли двигателестроения.

Показатели (индикаторы) решения отдельных задач Подпрограммы:

- По задаче «Проведение реструктуризации ОАО «ОДК»:

- Рентабельность продаж ОАО «ОДК» чистая.

- По задаче «Выход на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2-4 уровня»:

- Объём продаж компонентов иностранным производителям авиационных двигателей в денежном выражении.

- По задаче «Диверсификация на неавиационные рынки»:

- Объём продаж продукции за исключением авиационных двигателей 
и компонентов в денежном выражении.

- По задаче «Выход на мировой рынок в качестве поставщика конкурентоспособных авиационных двигателей»:

- Доля российских производителей гражданских  авиационных двигателей и компонентов на мировом рынке

- Доля российских производителей военных  авиационных двигателей и компонентов на мировом рынке

- Объём экспорта в денежном выражении двигателей для гражданских ВС и компонентов, за исключением двигателей и компонентов, поставляемых на экспорт в составе отечественных ВС

- Объём экспорта в денежном выражении двигателей для военных ВС и компонентов, за исключением двигателей и компонентов, поставляемых на экспорт в составе отечественных ВС

- Количество поставленных гражданских двигателей на внешний рынок

- Количество поставленных военных двигателей на внешний рынок

- Количество поставленных гражданских двигателей на внутренний рынок

- Количество поставленных военных двигателей на внутренний рынок

# 3.2.4 Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации данной Подпрограммы – 2013–2025 годы.

Подпрограмма реализуется в три этапа:

# Этап I: 2013–2015 годы

На Этапе I решается задача «Размещение  заказа на выполнение НИОКР по разработке семейства двигателей ПД-14».

# Этап II: 2016–2020 годы

На Этапе II акцент делается на решении следующих задач:

- Проведение реструктуризации ОАО «ОДК

- Выход на мировой рынок в качестве поставщика компонентов 2–4-го уровня.

- Диверсификация на неавиационные рынки.

# Этап III: 2021–2025 годы

Этап III посвящен выходу предприятий двигателестроения на мировой рынок в качестве поставщиков готовой продукции. В рамках этапа решается задача «Выход на мировой рынок в качестве поставщика конкурентоспособных авиационных двигателей».

Решение стоящих задач предполагается достичь путём реализации следующих основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы (часть 2).

### 3.3 Характеристика мер государственного регулирования

Для реализации мероприятий данной Подпрограммы в соответствии 
с «Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011 г.) будут задействованы следующие механизмы государственной поддержки:

- Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд согласно статье 72 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»).

- Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг согласно статье 78 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ).

- Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями согласно статье 80 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. 
№ 63-ФЗ).

Помимо этого государственная поддержка отрасли двигателестроения будет осуществляться в соответствии со следующими постановлениями Правительства РФ:

- Постановление от 16 февраля 2008 г. № 90 «Об утверждении правил предоставления субсидий российским лизинговым компаниям 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2012 годах на закупку воздушных судов отечественного производства с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга, а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2012 годах на техническое перевооружение на срок до 5 лет, а также на уплату лизинговых платежей 
за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным 
с 2006 года».

### 3.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы)

В рамках Подпрограммы не предполагается оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными государственными учреждениями.

### 3.5 Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы

В реализации Подпрограммы предусмотрено участие следующих государственных компаний и компаний с государственным участием:

- ОАО «Управляющая компания «Объединённая двигателестроительная корпорация».

- ОАО «ОПК «Оборонпром».

- ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина.

- ГК «Ростехнологии».

- ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения 
им. П.И. Баранова».

- ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС)».

- НП «Союз авиапроизводителей».

ОАО «УК «ОДК» – интегрированная структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты. ОДК объединяет более 85% активов отрасли и является дочерней компанией Объединенной промышленной корпорации «Оборонпром». В настоящий момент ОДК занимается выводом на рынок двигателя ПД-14, созданием двигателей нового поколения для самолётов, вертолётов и БПЛА, в перспективе – разработка двигателя высокой мощности для широкофюзеляжного самолёта, а также для самолётов малой авиации.

ОАО «ОПК «Оборонпром» – многопрофильная промышленно-инвестиционная группа в области машиностроении и высоких технологий. Входит в состав ГК «Российские технологии». ОАО «ОДК» является дочерней корпорации «Оборонпром».

Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина – крупнейший НИИ авиационной науки на Востоке России. В настоящее время НИИ занимается следующими вопросами: испытания самолётов SSJ-100, Т-50 и МС-21; создание летающих лабораторий специального применения; проектирование элементов конструкции самолёта Ил-476; лётные исследования средств навигации и посадки аэродромов и испытания воссозданного легендарного штурмовика Ил-2.

### 3.6 Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

# Изложено в разделе 8 Государственной программы.

### 3.7 Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

- Риски снижения спроса на продукцию отрасли вследствие снижения инвестиционной активности потенциальных покупателей из-за недостатка финансовых ресурсов в связи с возможным снижением темпов роста экономики

К данной группе относятся риски снижения спроса на продукцию российского двигателестроения из-за возможного экономического кризиса 
в период реализации Подпрограммы.

Минимизация указанных рисков предполагается путём мировой диверсификации портфелей заказов за счёт заключения долгосрочных контрактов 
с надёжными финальными интеграторами и авиаперевозчиками, получения международных сертификатов на производимые двигатели и диверсификации 
в неавиационные сегменты, что увеличивает потенциальный рынок сбыта. Помимо этого, в случае наступления этих рисков возможно использование механизмов стимулирования продаж со стороны государства.

- Риски усиления конкуренции

В данную группу включены риски, связанные с усилением конкурентного давления как на внешних, так и на внутреннем рынках авиационных двигателей.

Минимизация данных рисков предполагается за счёт развития участия российских производителей авиационных двигателей в альянсах и программах 
по разделению рисков с ведущими финальными интеграторами воздушных судов, а также использования механизмов стимулирования продаж.

- Сокращение государственной поддержки НИОКР из-за сокращения расходной части государственного бюджета

Данные риски связаны с возможным сокращением расходной части бюджета вследствие ухудшения общей макроэкономической ситуации и, как следствие, 
с пересмотром государственных расходов, запланированных на развитие российской авиационной промышленности, в сторону их сокращения.

Минимизация этих рисков предполагается за счёт диверсификации источников финансирования, участия в программах поставок для зарубежных ВС, пересмотра в случае наступления этих рисков перечня реализуемых программ, реструктуризации предприятий, пересмотра системы ценообразования на двигатели, поставляемые по ГОЗ.

- Риски затруднения доступа к высокотехнологичным материалам 
и технологиям

Данная группа рисков связана с ограниченным доступом российских двигателестроителей к современных материалам и технологиям, необходимым 
для создания конкурентоспособных авиадвигателей.

Минимизация данных рисков предполагается путём продолжения развития собственной высокотехнологичной производственной базы, стимулирования участия российских предприятий в международной кооперации, локализации поставщиков 2–4-го уровней и их технологий на территории Российской Федерации в форме совместных предприятий с российскими партнерами.

- Риски роста цен на сырье и материалы, электроэнергию и тепло

В данную группу включены риски, связанные с ростом цен 
на электроэнергию, тепло и воду, которые приводит к потере компаниями отрасли конкурентоспособных позиций на рынках сбыта продукции.

Минимизация этих рисков предполагается за счёт модернизации предприятий и внедрения энергосберегающих технологий на производстве.

- Риски использования монопольных поставщиков комплектующих 
и затруднения выхода на международный рынок поставщиков

В данную группу включены риски, связанные с ограниченностью номенклатуры комплектующих и материалов, а также ростом цен 
на производимую продукцию вследствие отсутствия возможности оптимизации выбора поставщиков сырья, материалов и комплектующих.

Минимизации этих рисков предполагается за счёт расширения числа поставщиков и включения в цепочки поставок иностранных компаний.

- Риски неснятия социальных и военных ограничений на реструктуризацию, 
а также незавершения реструктуризации

Данная группа рисков связана с требованиями по продолжению исполнения 
в полной мере всех существующих на сегодняшний день социальных обязательств, предприятий отрасли двигателестроения, невыполнением или частичным выполнением мер по реструктуризации отрасли, предусмотренных в Подпрограмме, 
а также сохранением неоптимизированного продуктового портфеля.

Данные риски предполагается минимизировать путём поэтапной реализации плана реструктуризации компаний отрасли, включающей такие мероприятия, 
как создание центров компетенций и специализированных производств, вывод лишних или неэффективных активов, приобретение дополнительных мощностей, оказание двигателестроительным предприятиям технической помощи, сокращение персонала, оптимизация существующих мощностей, внедрение передовых систем контроля качества и управления, соответствующих лучшим мировым практикам, сертификация производственных процессов.

- Риски отсутствия компетенций в области системной интеграции

Группа данных рисков связана с отсутствием на сегодняшний день 
у большинства российских производителей авиационных двигателей компетенций и опыта участия в перспективных программах в качестве интегратора 1-го уровня.

Минимизировать данные риски предполагается путём проведения необходимых НИОКР и развития международного сотрудничества российских предприятий с лидерами отрасли.

- Риски отсутствия компетенций в области управления проектами

Данная группа рисков связана с тем, что на сегодняшний день опыт проектного управления у российских двигателестроителей ограничивается разработкой двигателя SaM-146 совместно с французской компанией Snecma. Отсутствие опыта может привести к увеличению сроков реализации НИОКР, превышению запланированных расходов, недостижению разработанными двигателями ранее заявленных тактико-технических характеристик (ТТХ).

Минимизировать данные риски предполагается путём привлечения специалистов с опытом участия в крупных международных проектах и развития международного сотрудничества российских предприятий с лидерами отрасли.

- Риски срыва программ финальными интеграторами 
или двигателестроителями (при поставках комплектующих), для которых разрабатываются конкретные продукты

В данную группу включены риски, возникающие у производителей двигателей в случае нереализации программ финальными интеграторами или реализации программ не в полной мере (в настоящее время высокий риск нереализации программы МС-21 ставит под угрозу окупаемость проекта разработки семейства двигателей ПД-14 ОАО «ОДК»).

Минимизация данных рисков возможна путём диверсификации потребителей продукции российских двигателестроителей и участия последних 
в международных проектах и проектах по разделению рисков.

Подпрограмма 4. Авиационное агрегатостроение

# Паспорт Подпрограммы 4. Авиационное агрегатостроение

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | - Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» - Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 годы» - Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года - Основы государственной политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса |
| Цель Подпрограммы | Формирование глобально конкурентоспособной агрегатостроительной отрасли мирового уровня |
| Задачи Подпрограммы | - Проведение реструктуризации ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» - Выход предприятий отрасли агрегатостроения на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2-4-го уровня. - Выход компаний отрасли агрегатостроения на мировой рынок в качестве интегратора 1-го уровня и поставщика конкурентоспособных авиационных агрегатов и систем |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Основные интегральные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: - Выручка (нетто) предприятий отрасли от продажи товаров, продукции (работ, услуг) отрасли агрегатостроения - Рентабельность активов предприятий отрасли агрегатостроения (Return On Assets – ROA) - Производительность труда на предприятиях отрасли агрегатостроения Показатели (индикаторы) решения отдельных задач Подпрограммы: - Рентабельность продаж ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» чистая. - Доля российских производителей агрегатов и систем для гражданских ВС на мировом рынке - Доля российских производителей агрегатов и систем для военных ВС на мировом рынке - Объём продаж компонентов для гражданских ВС иностранным агрегатостроителям в денежном выражении - Объём продаж компонентов для военных ВС иностранным агрегатостроителям в денежном выражении - Объём экспорта агрегатов и систем для гражданских ВС, за исключением агрегатов и систем, поставляемых на экспорт в составе отечественных ВС в денежном выражении - Объём экспорта агрегатов и систем для военных самолётов, за исключением агрегатов и систем, поставляемых на экспорт в составе отечественных самолётов в денежном выражении - Количество поставленных гражданских агрегатов и систем на внешний рынок - Количество поставленных военных агрегатов и систем на внешний рынок - Количество поставленных гражданских агрегатов и систем на внутренний рынок - Количество поставленных военных агрегатов и систем на внутренний рынок |
| Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы (в ценах соответствующих лет) составляет: 2013–2025 годы: 32 985 493,12 тыс. рублей – за счёт средств федерального бюджета, без учёта ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» и ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года». Сумма расходов, выделяемых в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года», указана в паспорте и соответствующем разделе Государственной программы. В том числе: 2013 год – 0 тыс. рублей 2014 год – 0 тыс. рублей 2015 год – 0 тыс. рублей 2016 год – 3 226 753,56 тыс. рублей 2017 год – 3 684 517,56 тыс. рублей 2018 год – 2 793 038,00 тыс. рублей 2019 год – 2 344 116,00 тыс. рублей 2020 год – 3 252 068,00 тыс. рублей 2021 год – 3 795 000,00 тыс. рублей 2022 год – 3 560 000,00 тыс. рублей 2023 год – 3 560 000,00 тыс. рублей 2024 год – 3 410 000,00 тыс. рублей 2025 год – 3 360 000,00 тыс. рублей |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации программы 2013–2025 годы. Программа реализуется в три этапа: I этап – 2013–2015 годы II этап – 2016–2020 годы III этап – 2021–2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Достижение производительности труда промышленных предприятий отрасли агрегатостроения в размере 4 632 тыс. рублей на человека в год - Достижение 2,7% доли мирового рынка в денежном выражении в агрегатостроении - Сформирована отрасль мирового уровня с оптимальным продуктовым портфелем - Продукция отрасли имеет устойчиво положительную репутацию на глобальном уровне - Проведены НИОКР по разработке агрегатов и систем нового поколения, предназначенных для использования как на отечественных, так и на иностранных воздушных судах - Достигнуты значительные успехи в развитии компетенций системного интегратора |

### 4.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

# 4.1.1 Анализ рынка авиационного агрегатостроения

Рынок авиационных агрегатов и систем образован следующими сегментами:

    - Энергосистемы.

    - Системы жизнеобеспечения.

    - Шасси.

    - Интерьер.

    - Системы управления.

    - Вспомогательные силовые установки (ВСУ).

    - Прочие системы и агрегаты (топливные системы, противообледенительные системы, системы управления доступом, вакуумные, гидравлические и пневматические агрегаты).

Объём мирового рынка авиационных агрегатов и систем по итогам 2011 года составил примерно 15 млрд долл. США.

К 2025 году объём мирового рынка авиационных агрегатов и систем вырастет в 4,1 раз, что составит 62 млрд долл. США.

Доля российских производителей авиационных агрегатов и систем в денежном выражении к 2025 году составит 2,7%. Производительность труда на предприятиях отрасли агрегатостроения к 2025 году достигнет значения 4 632 тыс. рублей на человека в год.

Самый большой сегмент рынка авиационных агрегатов – энергосистемы (30% в 2011 году). Доли остальных сегментов распределились следующим образом:

    - Сегмент систем управления полётом – 21%.

    - Сегмент интерьеров – 14%.

    - Сегмент систем взлёта и посадки – 13%.

    - Сегмент систем жизнеобеспечения – 12%.

    - Сегмент вспомогательных силовых установок – 4%.

Доля прочих систем и агрегатов составила 6%.

За последние несколько лет количество участников мирового рынка авиационных агрегатов для гражданских ВС значительно сократилось вследствие поглощений интеграторами 1-го уровня поставщиков 2–4-го уровня, и в настоящее время ситуация в сегменте характеризуется высоким уровнем консолидации. Крупнейшие участники этого рынка – компании Hamilton и Goodrich (США), 
а также Zodiac Aerospace (Франция), доли которых в 2010 году составили соответственно 20, 16 и 13%. Имея широкую номенклатуру продукции, эти компании поставляют, как правило, одновременно несколько систем для одной модели самолёта.

Другие крупные участники этого рынка – компании Parker, Eaton, Honeywell и B/E Aerospace (все США) и Safran (Франция).

Россия имеет компетенции на рынке агрегатов и систем для военных самолётов, отечественных гражданских самолётов и вертолётов, однако 
на мировом рынке агрегатов и систем для гражданских ВС практически 
не представлена (доля российских компаний на мировом рынке гражданских систем в 2010 году составила менее 1%).

Холдинг «Авиационное оборудование» состоит из 33 предприятий, выручка которых за 2010 год составила 8 млрд. рублей, при этом частные и независимые российские предприятия за 2010 год произвели товаров и услуг на сумму 15 млрд. рублей. Помимо Холдинга на рынке активно работают ОАО «Аэросила», ОАО «НПО Наука», ОАО «ПКО Теплообменник», ОАО «Агрегат», ОАО «Аэроэлектромаш», ОАО «АК Рубин», ОАО «Гидромаш», ОАО «НПП Звезда» и ОАО «КАМПО».

Производительность труда на предприятиях Холдинга «Авиационное оборудование» находится на уровне 24 тыс. долл. США на человека в год, тогда как у компании Goodrich – 231 тыс. долларов США, Honeywell – 253 и Safran – 265 тыс. долларов США на человека в год.

# 4.1.2 Анализ основных проблем на рынке авиационного агрегатостроения

Развитию авиационного агрегатостроения в Российской Федерации 
и увеличению доли российских агрегатостроительных компаний на рынке препятствует ряд факторов:

- Отсутствие на мировом рынке репутации агрегатов 
и систем российского производства (отечественные производители практически не известны на мировом рынке).

- Отсутствие конкурентоспособного по цене качественного продукта 
и ориентация в основном на российских авиастроителей – финальных интеграторов (комплектующие зарубежным компаниям поставляют только два предприятия).

- Отсутствие компетенций интегратора 1-ого уровня (за исключением ВСУ, шасси и систем кондиционирования).

- Отсутствие собственных современных средств проектирования 
и единой с авиастроителями – финальными интеграторами системы проектирования и управления проектом.

- Отсутствие опыта участия в международных проектах.

- Отсутствие эффективно функционирующей глобальной сети послепродажного обслуживания.

- Устаревшая производственная база и проблемы с подготовкой квалифицированного производственного персонала и руководителей среднего и высшего звена по управлению проектами.

- Бессистемность производства продукции неавиационного применения, отсутствие инноваций и синергии при производстве неавиационной и авиационной продукции.

Ориентированность на отечественные ВС (практически отсутствующие 
в гражданском сегменте), технологическое отставание, накопленное за годы недостаточного финансирования отрасли и отсутствие практики участия 
в международных проектах на 2–4-го уровне не позволили обеспечить необходимый масштаб производства и, как следствие, привели к отсутствию средств у ведущих предприятий отрасли.

Отсутствие средств не позволяет внедрять современные технологии 
и наработать необходимые компетенции для создания конкурентоспособного продукта, что, в свою очередь, ведёт к отсутствию продаж и отсутствию средств для дальнейшего развития.

Недостаток средств усугубляется действиями государства, характерными для всех компаний авиастроительного комплекса:

- Неэффективная политика ценообразования в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ) и бюджетного финансирования в рамках федеральных целевых программ.

- Высокий уровень комиссий, устанавливаемый ОАО «Рособоронэкспорт» при заключении контрактов в рамках программ ВТС.

- Неэффективное распределение инвестиций (их дублирование 
и «размазывание») и, как следствие, недофинансирование важных проектов.

- Социальные ограничения на закрытие нерентабельных предприятий 
в рамках проведения реструктуризации отрасли, что требует осуществления неэффективных затрат на их поддержание, не позволяя увеличивать конкурентоспособность продукции Холдинга.

- Высокая процентная ставка при заёмном финансировании проектов.

# 4.1.3 Характеристика итогов реализации государственной политики 
в авиационном агрегатостроении Российской Федерации

К настоящему времени политика государства в сфере развития авиационного агрегатостроения отражена в следующих нормативно-правовых актах:

- Указ Президента РФ от 10 июля 2008 года № 1052 «Вопросы государственной корпорации по содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Российские технологии».

- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2008 г. № 873 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации № 1052 
от 10 июля 2008 года».

- Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года».

- Распоряжение Правительства РФ от 01 сентября 2008 года № 1272-р 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2009 год и основных направлений приватизации федерального имущества на 2010 и 2011 годы».

Положительными итогами реализации государственной политики стали:

- Объединение отрасли авиационного агрегатостроения в рамках ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» (входит в состав ГК «Ростехнологии», созданной в соответствии с Федеральным законом «О создании государственной корпорации «Ростехнологии» от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ). При этом государство внесло 
в уставный капитал Холдинга государственные пакеты акций 37 агрегатостроительных предприятий, в которых оно имело доли участия в капитале (на сентябрь 2011 года в состав Концерна входило 38 предприятий).

- В соответствии с Указом Президента РФ от 10 июля 2008 года № 1052 и Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2008 г. № 873, начат процесс реструктуризации предприятий Холдинга, который планируется завершить к 2014 году. В рамках этого процесса планируется создать центры технологических компетенций, оптимизировать корпоративную структуру и исключить дублирование производственных процессов на предприятиях Концерна.

Финансирование НИОКР в области авиационного агрегатостроения 
до 2011 года не проводилось.

# 4.1.4 Прогноз развития авиационного агрегатостроения на период 
до 2025 года

В ходе реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности РФ» на 2013–2025 годы» (ГП АП) будут достигнуты следующие результаты:

- Сформирована отрасль мирового уровня с оптимальным продуктовым портфелем:

- Модернизированы производственные мощности и отлажены производственные процессы (соответствуют мировому уровню).

- Внедрены современные технологии и сформированы необходимые ключевые компетенции.

- Отрасль занимает значительную долю мирового рынка авиационного агрегатостроения, и осуществляются поставки компонентов, готовых авиационных агрегатов и систем по всему миру, как для российских, так и иностранных ВС.

- Осуществлено встраивание в международные программы в качестве поставщика 2–4-го уровней.

- Существенная часть выручки генерируется на неавиационных рынках, позволяя достигать эффект масштаба в производстве авиационных агрегатов и систем.

- Продукция отрасли имеет устойчиво положительную репутацию на глобальном уровне.

- На глобальном рынке сформирована положительная история продаж авиационных агрегатов и систем, производимых предприятиями отрасли.

- Производимая продукция по техническим характеристикам соответствует мировым аналогам; продажи продукции – источник устойчивой прибыли.

- Сформирована глобальная сервисная сеть, эффективно функционирующая и не уступающая по качеству предоставляемых сервисных услуг основным конкурентам. Значительная доля выручки отрасли формируется за счёт ремонта и сервиса агрегатов и систем по всему миру.

- Предприятия отрасли являются участников ряда совместных предприятий (СП) с мировыми лидерами отрасли, имея, таким образом, доступ к современным технологиям.

- Проведены НИОКР по разработке агрегатов и систем нового поколения, предназначенных для использования как на отечественных, так и иностранных ВС. Достигнуты значительные успехи в развитии компетенций системного интегратора.

### 4.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

# 4.2.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

Стратегическими приоритетами развития отрасли авиационного агрегатостроения в программном периоде являются:

- Поддержание суверенитета Российской Федерации в сфере проектирования и производства конкурентоспособной продукции авиационного агрегатостроения.

- Удовлетворение потребностей в транспортной мобильности населения и перевозке грузов по воздуху внутри страны и за рубежом.

- Обеспечение национальной безопасности России.

- Достижение глобальной экономической конкурентоспособности отрасли авиационного агрегатостроения.

- Становление авиационной промышленности движущей силой промышленной модернизации;

- Повышение устойчивости экономического развития страны и создание высокотехнологичных рабочих мест на территории Российской федерации.

# 4.2.2 Цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы

С учётом указанных выше приоритетов развития авиационного агрегатостроения основной целью Подпрограммы является формирование глобально конкурентоспособной агрегатостроительной отрасли мирового уровня.

Достижение основной цели Подпрограммы будет обеспечено соблюдением следующих принципов:

- Последовательность и поэтапность развития.

- Концентрация ресурсов.

- Приоритетность международной интеграции и диверсификации потребителей.

- Диверсификация на неавиационные рынки.

- Равный и конкурентный доступ к мерам господдержки для всех предприятий отрасли вне зависимости от структуры владения капиталом.

Обеспечение ведущей роли российских предприятий отрасли агрегатостроения на мировом рынке будет достигаться постепенно 
и последовательно: с традиционных, простых для входа сегментов (авиационные агрегаты для военных самолётов, участие в кооперации поставок компонентов на 2–4-м уровне) – в более сложный сегмент (интеграция 1-го уровня на уровне отдельных систем агрегатов для гражданских ВС). На каждом этапе будет достигаться максимальная концентрация ресурсов на ограниченном перечне приоритетных проектов.

Первоочередным шагом станет завершение реструктуризации предприятий ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» и приведение их в соответствие с требованиями международных интеграторов (сертификация производственных процессов, контроль качества и пр.).

Критичным является снижение зависимости российских агрегатостроителей от отечественных проектов и диверсификация в направлении интеграции в систему международной кооперации. Первоочередным шагом в этом направлении будет закрепление отечественных предприятий на мировом рынке в качестве поставщиков компонентов на 2–4-м уровне кооперации.

Кроме того, для достижения эффекта масштаба с целью снижения себестоимости продукции будет осуществлён выход на смежные неавиационные рынки. При этом будет пересмотрена существующая номенклатура продукции, производимой для неавиационных рынков, с целью продолжения выпуска только продукции с высоким уровнем инновационности и обеспечивающей высокий синергетический эффект совместно с авиационной продукцией.

В дальнейшем разработка новых продуктов будет вестись российскими агрегатостроителями с упором на формирование компетенций интегратора 1-го уровня. При этом будет обеспечен равный и конкурентный доступ к мерам господдержки для предприятий отрасли вне зависимости от структуры владения. Новые модели агрегатов и систем будут разрабатываться с фокусированием на несколько моделей ВС, включая ВС иностранных производителей.

В разработке и продвижении новых изделий компании отрасли будут активно опираться на международную кооперацию, развивая собственные глобальные цепочки поставок и создавая стратегические альянсы с другими участниками рынка авиационного агрегатостроения.

Помимо этого компании перейдут на управление полным жизненным циклом выпускаемых агрегатов и систем, для чего будет сформирована глобальная сервисная сеть.

Для достижения поставленной цели и исходя из вышеописанных принципов будут решены следующие задачи (Часть 1):

- Проведение реструктуризации ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»:

- Предоставление Концерну бюджетных инвестиций с целью оптимизации и модернизации активов и системы управления:

- Закрытие и вывод из структуры Концерна лишних и неэффективных активов.

- Диверсификация поставщиков комплектующих.

- Внедрение системы целевых показателей, направленных на рост стоимости Концерна (EVA, ROA, ROIC).

- Завершение акционирования предприятий отрасли авиационного агрегатостроения.

- Проведение IPO и расширение участия частного капитала 
в акционерном капитале компаний отрасли.

- Оптимизация производственных процессов и внедрение 
на предприятиях отрасли передовых систем контроля качества 
и управления, соответствующих лучшим мировым практикам (Lean, Six Sigma и др.).

- Проведение международной сертификации производственных процессов на предприятиях отрасли.

- Завершение перехода на цифровые методы проектирования.

- Техническое перевооружение предприятий отрасли.

- Предоставление субсидий компаниям отрасли агрегатостроения в целях возмещения затрат на повышение энергоэффективности предприятий.

- Предоставление субсидий компаниям отрасли агрегатостроения в целях возмещения затрат на оказание технической помощи (консалтинговые услуги).

- Предоставление субсидий на разработку, доработку, регистрацию и приобретение прав и объектов интеллектуальной собственности (в том числе за рубежом), сертификацию продукции и валидацию отечественных сертификатов за рубежом при реализации высокотехнологичных инновационных проектов (мероприятие не требует бюджетных инвестиций).

- Выход предприятий отрасли агрегатостроения на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2–4-го уровня (реализация данной задачи предполагается в т.ч. в сотрудничестве с Инновационным территориальным аэрокосмическим кластером Самарской области):

- Выход предприятий отрасли агрегатостроения на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2–4-го уровня (мероприятие не требует бюджетного финансирования):

- Приведение производственных процессов в соответствие 
с требованиями международных интеграторов 1-го уровня.

В рамках данного мероприятия будут внедрены передовые системы контроля качества и управления (Lean, Six Sigma и др.), 
а также осуществлены прочие изменения, необходимые 
для получения статуса официального поставщика какого-либо международного интегратора 1-го уровня.

- Международная сертификация производственных процессов, систем качества и готовой продукции с целью встраивания 
в глобальную цепочку поставщиков.

- Диверсификация портфеля клиентов.

С целью достижения необходимого масштаба производства 
и налаживания отношений с зарубежными интеграторами 1-го уровня в рамках данного мероприятия необходимо отойти 
от фокусирования исключительно на российских производителях ВС как при поставках комплектующих, так и при разработке агрегатов и систем.

Помимо этого будет рассмотрена возможность выхода в сегмент ремонта и сервиса агрегатов и систем сначала на российском, а затем и на глобальном рынке.

- Создание СП с зарубежным производителем агрегатов с целью развития отношений с зарубежным производителем агрегатов, наработки необходимых компетенций в управлении проектами, а также получении доступа к современным технологиям и системам управления.

- Пересмотр перечня выпускаемых неавиационных изделий с целью достижения эффекта синергии и эффекта масштаба в производстве авиационных компонентов и снижения за счёт этого себестоимости продукции.

- Встраивание в международные программы на уровне поставщиков 2–4-го уровня, что также позволит увеличить масштаб производства, а, помимо этого, наладить отношения с зарубежными агрегатостроителями.

- Выход компаний отрасли агрегатостроения  на мировой рынок в качестве интегратора 1-го уровня и поставщика конкурентоспособных авиационных агрегатов и систем (реализация данной задачи предполагается в т.ч. в сотрудничестве с Инновационным территориальным аэрокосмическим кластером Самарской области):

- Размещение заказа на выполнение НИОКР в целях занятия позиции интегратора 1-го уровня.

Решение о финансировании ОКР новых систем и финансировании строительства сборочных мощностей для конечной сборки и тестирования новых систем должно приниматься только на основании успешного окончания НИР.

- Постепенный вход в более сложные сегменты мирового рынка (внедрение управления полным циклом проектов)

Вывод на рынок агрегатов в более сложных сегментах должен осуществляться только после наработки устойчивой положительной репутации в более лёгких сегментах.

- Развитие отношений с финальными интеграторами, увеличение доли участия в проектах перспективных ВС.

Диверсификация рисков и использования синергии в компетенциях в сфере интеграции будут достигаться в результате осуществления функций интегратора нескольких систем.

- Предоставление государственных гарантий для участия 
в международных программах по разделению рисков.

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по разработке полностью электрического самолёта (ПЭС) (финансирование мероприятия осуществляется на уровне Подпрограммы «Наука и технологии» Государственной программы).

- Предоставление компаниям отрасли агрегатостроения бюджетных инвестиций с целью создания сети сервисных центров.

# 4.2.3 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Подпрограммы

В результате выполнения Подпрограммы в рамках ограничений 
по бюджетному финансированию предусматривается использование следующих целевых показателей (индикаторов):

  - Выручка (нетто) предприятий отрасли от продажи товаров, продукции (работ, услуг) отрасли агрегатостроения.

  - Рентабельность активов предприятий отрасли агрегатостроения (ROA).

  - Производительность труда на предприятиях отрасли агрегатостроения.

Показатели (индикаторы) решения отдельных задач Подпрограммы:

- По задаче «Проведение реструктуризации ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»:

- Рентабельность продаж ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» чистая.

- По задаче «Выход предприятий отрасли агрегатостроения на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2–4-го уровня»:

- Объём продаж компонентов для гражданских ВС иностранным агрегатостроителям в денежном выражении.

- Объём продаж компонентов для военных самолётов иностранным агрегатостроителям в денежном выражении.

- По задаче «Выход предприятий отрасли агрегатостроения
на мировой рынок в качестве интегратора 1-го уровня и поставщика конкурентоспособных авиационных агрегатов и систем»:

- Доля российских производителей агрегатов и систем для гражданских ВС на мировом рынке.

- Доля российских производителей агрегатов и систем для военных ВС на мировом рынке.

- Объём экспорта в денежном выражении агрегатов и систем 
для гражданских ВС, за исключением агрегатов и систем, поставляемых на экспорт в составе отечественных ВС.

- Объём экспорта в денежном выражении агрегатов и систем 
для военных самолётов, за исключением агрегатов и систем, поставляемых на экспорт в составе отечественных самолётов.

- Количество поставленных гражданских агрегатов и систем на внешний рынок

- Количество поставленных военных агрегатов и систем на внешний рынок

- Количество поставленных гражданских агрегатов и систем на внутренний рынок

- Количество поставленных военных агрегатов и систем на внутренний рынок

# 4.2.4 Сроки и этапы реализации государственной Подпрограммы

Срок реализации данной Подпрограммы – 2014–2025 годы.

Подпрограмма реализуется в три этапа:

# Этап I: 2013–2015 годы

На Этапе I акцент делается на решении задачи «Размещение заказа на выполнение НИОКР в целях занятия позиции интегратора 1-го уровня».

# Этап II: 2016–2020 годы

Этап II посвящен встраиванию предприятий отрасли авиационного агрегатостроения в цепочки международной интеграции и расширению присутствия на неавиационных рынках. На данном этапе решается следующая задача:

- Проведение реструктуризации ОАО «Концерн «Авиационное оборудование

- Выход предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2–4-го уровня.

# Этап III: 2021–2025 годы

Этап III посвящен выходу предприятий отрасли авиационного агрегатостроения на мировой рынок в качестве поставщиков готовой продукции. 
В рамках этапа решается задача:

- Выход предприятий отрасли на мировой рынок в качестве интегратора 1-го уровня и поставщика конкурентоспособных авиационных агрегатов и систем.

Решение стоящих задач предполагается достичь путём реализации следующих основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы (часть 2).

### 4.3 Характеристика мер государственного регулирования

Для реализации мероприятий данной Государственной программы 
в соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011 г.) будут задействованы следующие механизмы государственной поддержки:

- Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд согласно статье 72 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»).

- Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг согласно статье 78 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ).

- Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями согласно статье 80 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. 
№ 63-ФЗ).

### 4.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы)

В рамках Подпрограммы не предполагается оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными государственными учреждениями.

### 4.5 Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы

В реализации Подпрограммы предусмотрено участие государственных компаний и компаний с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов среди которых:

- ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».

- ГК «Ростехнологии».

- ФГУП «НИИСУ».

- ОАО «Аэросила».

- ОАО «НПО Наука».

- ОАО «ПКО Теплообменник».

- ОАО «Агрегат».

- ОАО «Аэроэлектромаш».

- ОАО «Гидромаш».

- ОАО «КАМПО».

- ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина.

- ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС)».

- ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»

- НП «Союз авиапроизводителей».

ОАО «Концерн «Авиационное оборудование» учреждено в марте 2009 года согласно Приказу Правительства Российской Федерации и по решению Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве управляющей компании для предприятий авиационной промышленности. Предприятия Концерна заняты в НИОКР и производстве изделий по следующим основным компетенциям: агрегаты и системы управления двигателями; системы жизнеобеспечения и аварийно-спасательные системы; системы управления и исполнительные устройства; гидросистемы и топливные системы; системы электроснабжения и коммутационная аппаратура; вспомогательные и силовые установки; служебно-бытовое оборудование; взлетно-посадочные устройства.

ГК «Ростехнологии» – российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения путём обеспечения поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских организаций - разработчиков и производителей высокотехнологичной промышленной продукции, организаций, в которых Государственная корпорация «Ростехнологии» в силу преобладающего участия в их уставных капиталах и в соответствии с заключенными между ними договорами либо иным образом имеет возможность влиять на принимаемые этими организациями решения, а также путём привлечения инвестиций в организации различных отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс.

ФГУП «НИИСУ» – федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации», создано в 1956 г. с целью организации работ по стандартизации и унификации, каталогизации, проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке, изготовлению и испытаниям продукции оборонного и гражданского назначения выпускаемой предприятиями промышленности. В настоящее время является ведущим научно-исследовательским предприятием авиационной промышленности России и находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

### 4.6 Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Изложено в разделе 8 Государственной программы.

### 4.7 Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

- Риски снижения спроса из-за возможного экономического кризиса

К данной группе относятся риски снижения спроса на продукцию авиационного агрегатостроения из-за возможного экономического кризиса 
в период реализации Подпрограммы.

Минимизация указанных рисков предполагается путём мировой диверсификации портфелей заказов за счёт заключения долгосрочных контрактов 
с надёжными финальными интеграторами и авиаперевозчиками, получения международных сертификатов на производимые двигатели и диверсификации 
в неавиационные сегменты, что увеличивает потенциальный рынок сбыта. Помимо этого, в случае наступления этих рисков возможно использование механизмов стимулирования продаж со стороны государства.

- Риски усиления конкуренции

В данную группу включаются риски, связанные с усилением конкурентного давления как на внешних рынках, так и на внутреннем рынке авиационного оборудования.

Минимизация данных рисков предполагается за счёт развития кооперации 
и международного взаимодействия, участия российских производителей авиационного оборудования в программах по разделению рисков с ведущими финальными интеграторами ВС, а также использования механизмов стимулирования продаж.

- Сокращение государственной поддержки на НИОКР из-за сокращения расходной части государственного бюджета

Данные риски связаны с возможным сокращением расходной части бюджета вследствие ухудшения общей макроэкономической ситуации и, как следствие, 
с пересмотром государственных расходов, запланированных на развитие российской авиационной промышленности, в сторону их сокращения.

Минимизация этих рисков предполагается за счёт диверсификации источников финансирования, пересмотра в случае наступления этих рисков перечня реализуемых программ, реструктуризации предприятий, пересмотра системы ценообразования на авиационное оборудование, поставляемое по ГОЗ.

- Затрудненный доступ к высокотехнологичным материалам 
и технологиям

Данная группа рисков связанна с имеющимся ограниченным доступом российских агрегатосроителей к современных материалам и технологиям, необходимым для создания конкурентоспособного авиационного оборудования.

Минимизация данных рисков предполагается путём продолжения развития собственной высокотехнологичной производственной базы, стимулирования участия российских предприятий в международной кооперации, локализации поставщиков 2–4-го уровней и их технологий на территории Российской Федерации в форме СП с российскими партнерами.

- Рост цен на сырье и материалы, электроэнергию и тепло

В данную группу включены риски, связанные с ростом цен 
на электроэнергию, тепло и воду, которые приводит к потере компаниями отрасли конкурентоспособных позиций на рынках сбыта продукции.

Минимизация этих рисков предполагается за счёт модернизации предприятий и внедрения энергосберегающих технологий на производстве.

- Риски использования монопольных поставщиков комплектующих 
и затруднения выхода на международный рынок поставщиков

В данную группу рисков включены риски, связанные с ограничениями 
в номенклатуре комплектующих и материалов, а также ростом цен 
на производимую продукцию вследствие отсутствия возможности выбора поставщиков сырья, материалов и комплектующих.

Минимизация этих рисков предполагается за счёт расширения числа поставщиков и включения в цепочки поставок иностранных компаний.

- Риски неснятия социальных и военных ограничений на реструктуризацию, 
а также незавершения реструктуризации

Данная группа рисков связана с требованиями по продолжению исполнения 
в полной мере всех существующих на сегодняшний день социальных обязательств предприятий отрасли авиационного агрегатостроения, невыполнением или частичным выполнением мер по реструктуризации отрасли, предусмотренных 
в Подпрограмме, а также сохранением неоптимизированного продуктового портфеля.

Данные риски предполагается минимизировать путём поэтапной реализации плана реструктуризации компаний отрасли, включающей такие мероприятия, 
как создание центров компетенций и специализированных производств, вывод лишних или неэффективных активов, приобретение дополнительных мощностей, оказание агрегатостроительным предприятиям технической помощи, сокращение персонала, оптимизация существующих мощностей, внедрение передовых систем контроля качества и управления, соответствующих лучшим мировым практикам, сертификация производственных процессов.

- Риски отсутствия компетенций в области системной интеграции

Группа данных рисков связана с отсутствием на сегодняшний день 
у большинства российских производителей авиационного оборудования компетенций и опыта участия в перспективных программах в качестве интегратора 1-го уровня.

Минимизировать данные риски возможно путём проведения необходимых НИОКР и развитием международного сотрудничества российских предприятий 
с лидерами отрасли.

- Риски отсутствия компетенций в области управления проектами

Группа данных рисков связана с отсутствием на сегодняшний день 
у большинства российских производителей авиационного оборудования компетенций и опыта проектного управления, которые могут выражаться, в конечном итоге, 
в увеличении сроков реализации НИОКР, превышении запланированных расходов, недостижении ранее заявленных тактико-технических характеристик (ТТХ) разработанного продукта или системы.

Минимизировать данные риски предполагается путём привлечения специалистов с опытом участия в крупных международных проектах и развития международного сотрудничества российских предприятий с лидерами отрасли.

- Риски срыва программ финальными интеграторами или интеграторами 
1-го уровня (при поставках комплектующих), для которых разрабатываются конкретные агрегаты и системы

В данную группу включены риски, возникающие у производителей авиационных агрегатов и систем в случае нереализации программ финальными интеграторами или реализации программ не в полной мере.

Минимизация данных рисков возможна путём диверсификации потребителей продукции российских агрегатостроителей и участие последних 
в международных проектах и проектах по разделению рисков.

Подпрограмма 5. Авиационное приборостроение (авионика)

### Паспорт Подпрограммы 5. Авиационное приборостроение (авионика)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | - Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» - Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 годы» - Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года - Основы государственной политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса |
| Цель Подпрограммы | Формирование глобально конкурентоспособного приборостроительного концерна мирового уровня |
| Задачи Подпрограммы | - Проведение реструктуризации ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» - Выход предприятий отрасли приборостроения на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2–4-го уровня - Диверсификация продукции с целью выхода на неавиационные рынки - Выход предприятий отрасли приборостроения на мировой рынок в качестве интегратора 1-го уровня и поставщика конкурентоспособных авиационных комплексов |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Основные интегральные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: - Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) отрасли приборостроения - Рентабельность активов отрасли приборостроения (Return On Assets – ROA) - Производительность труда на предприятиях отрасли приборостроения Показатели (индикаторы) решения отдельных задач Подпрограммы: - Рентабельность продаж ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» чистая - Объём продаж компонентов для гражданских ВС иностранным производителям авиационных систем в денежном выражении - Объём продаж компонентов для военных самолётов иностранным производителям авиационных систем в денежном выражении - Объём продаж продукции в денежном выражении, за исключением приборов и комплектующих авиационного назначения - Доля российских производителей авиационных комплексов (БРЭО ИМА) для гражданских ВС на мировом рынке - Доля российских производителей авиационных комплексов (БРЭО ИМА) для военных ВС на мировом рынке - Объём экспорта в денежном выражении авиационных комплексов (БРЭО ИМА) для гражданских ВС, за исключением комплексов, поставляемых на экспорт в составе российских ВС - Объём экспорта в денежном выражении авиационных комплексов (БРЭО ИМА) для военных самолётов, за исключением комплексов, поставляемых на экспорт в составе российских самолётов - Количество поставленных гражданских авиационных комплексов (БРЭО ИМА) на внешний рынок - Количество поставленных военных авиационных комплексов (БРЭО ИМА) на внешний рынок - Количество поставленных гражданских авиационных комплексов (БРЭО ИМА) на внутренний рынок - Количество поставленных военных авиационных комплексов (БРЭО ИМА) на внутренний рынок |
| Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы (в ценах соответствующих лет) составляет: 2013–2025 годы: 27 870 000,00 тыс. рублей – за счёт средств федерального бюджета, без учёта ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» и ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года». Сумма расходов, выделяемых в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года», указана в паспорте и соответствующем разделе Государственной программы. В том числе: 2013 год – 0 тыс. рублей 2014 год – 0 тыс. рублей 2015 год – 0 тыс. рублей 2016 год – 2 895 000,00 тыс. рублей 2017 год – 2 845 000,00 тыс. рублей 2018 год – 2 675 000,00 тыс. рублей 2019 год – 2 325 000,00 тыс. рублей 2020 год – 2 225 000,00 тыс. рублей 2021 год – 3 525 000,00 тыс. рублей 2022 год – 3 290 000,00 тыс. рублей 2023 год – 3 190 000,00 тыс. рублей 2024 год – 2 500 000,00 тыс. рублей 2025 год – 2 400 000,00 тыс. рублей |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы 2013–2025 годы. Подпрограмма реализуется в три этапа: - I этап – 2013–2015 годы - II этап – 2016–2020 годы - III этап – 2021–2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Достижение производительности труда промышленных предприятий отрасли приборостроения в размере 9 734 тыс. рублей на человека в год - Достижение 6,2% и 9,1% доли мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном приборостроении соответственно - Сформирован концерн мирового уровня с оптимальным продуктовым портфелем - Продукция Концерна имеет устойчиво положительную репутацию на глобальном уровне |

### 5.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

# 5.1.1 Анализ рынка авиационного приборостроения (авионики)

Объём мирового рынка авиационного приборостроения по итогам 2011 года составил примерно 20,7 млрд долл. США. При этом около 63 % указанной суммы придется на военный сегмент.

К 2025 году объём мирового рынка авиационного приборостроения вырастет в 1,7 раз, что составит 36 млрд долл. США. При этом около 61% указанной суммы придется на военный сегмент.

Доля российских производителей двигателей в денежном выражении к 2025 году составит 6,2% и 9,1% в гражданском и военном приборостроении соответственно. Производительность труда на предприятиях отрасли авиационного приборостроения к 2025 году достигнет значения 9 734 тыс. рублей на человека в год.

Ключевой тенденцией в отрасли является рост стандартизации 
и унификации систем и оборудования. Широкое распространение получает архитектура интегрированной модульной авионики (ИМА), реализующая принцип стандартизации и унификации для всех систем бортовых приборов. С переходом 
от федеративной архитектуры к архитектуре ИМА происходят изменения на всех уровнях цепочки создания стоимости:

- На уровне комплексов и интеграции идёт усложнение процесса интеграции из-за возросшей сложности систем. Кроме того, критическую роль начинает играть программное обеспечение.

Не имея собственной ИМА, Концерн вытесняется из этого, высшего передела цепочки.

- На уровне систем происходит расширение и усложнение выполняемых функций, полностью меняются архитектура систем 
и интерфейсы взаимодействия. Новые продукты обладают улучшенными характеристиками по энергопотреблению 
и массогабаритным показателям.

- Сегмент датчиков и компонентов претерпевает наименьшие изменения: новый продукт должен иметь новые интерфейсы взаимодействия, стандартизированные с протоколами обмена данных системы.

Мировой рынок авионики включает в себя два сегмента:

- Авионика для гражданских ВС.

- Авионика для военных самолётов.

Объём рынка авионики для гражданских ВС в 2011 году составил 
7,1 млрд долл. США (34% мирового рынка авионики). При этом доля авионики 
для новых ВС составила 61% рынка авиационных приборов для гражданских ВС 
(4,3 млрд долл. США), а авионики, используемой в рамках модернизации 
и послепродажного обслуживания ВС, – соответственно 39% (2,8 млрд долл. США).

Основные сегменты рынка авионики для гражданских ВС – следующие:

- Рынок приборов для воздушного транспорта (характеризуется высокой консолидацией клиентов, большими контрактами, крайне высокими требованиями к поставщикам и продукции и сложными цепочками поставок).

- Рынок приборов для малой и бизнес-авиации (МБО) (характеризуется большой фрагментарностью клиентов, меньшими размерами контрактов и более низкими требованиями к поставщикам).

Рынки авионики для авиатранспорта и МБО близки по объёму 
и имеют сравнимые потенциалы роста. При этом факторами роста рынка модернизации и ППО являются следующие:

- Растущий возраст парка.

- Развитие технологических инноваций (стеклянные кабины, ИМА, интегрированные системы коммуникаций и т.д.).

- Внедрение новых стандартов контроля качества оборудования.

- Установка систем предотвращения столкновений и безопасности, ставших обязательными атрибутами всех ВС.

В продуктовой структуре мирового рынка авионики для гражданских ВС выделяются:

- Сегмент систем в категории «Коммуникация и связь» (15% мирового рынка авионики).

Темпы роста этого сегмента в ближайшие годы, по прогнозам, составят 5%. Основными тенденциями сегмента являются переход 
на новые стандарты связи и интеграции коммуникационных модулей друг с другом и с остальными системами в самолёте. Наибольшего роста достигнет сегмент модернизации и ППО в связи с заменой систем на авиатранспорте.

- Сегмент систем в категории «Навигация» (29% мирового рынка авионики; темпы его роста в ближайшие годы, по прогнозам, составят 4,4%).

Основной тенденцией в этом сегменте является переход 
к спутниковой системе навигации на всех видах летательных аппаратов, а также развитие систем автоматического самолётовождения. Рост сегмента произойдет за счёт установки указанного оборудования на всех гражданских летательных аппаратах.

- Сегмент систем в категории «Индикация и наблюдение» (48% мирового рынка авионики; темпы его роста в ближайшие годы, 
по прогнозам, составят 5,6%).

Основной тенденцией в этом сегменте является развитие интегрированных систем электронной индикации, внедрение жидкокристаллических дисплеев и систем предотвращения столкновения, а также расширение сегмента модернизации вследствие замен систем, в основном, по парку малой, бизнес- и общей авиации.

- Сегмент систем в категории «Интегрированные системы авионики» (8% мирового рынка авионики; темпы его роста в ближайшие годы, 
по прогнозам, составят 3,6%).

Основной тенденцией здесь является переход ИМА взамен федеративной системы.

Опережающими темпами будет расти сегмент ввода нового оборудования 
с высоким потенциалом развития послепродажного обслуживания (ППО).

В 2011 году сегмент авионики для военных самолётов составил 
13,6 млрд долл. США (66% мирового рынка): для новых самолётов – 53%, для модернизации и послепродажного обслуживания – 47%.

Российский рынок авионики составляет примерно 2% от мирового. При этом сегмент авионики для военных самолётов составляет около 80% российского рынка, а для гражданских ВС – около 20%.

Доля российских производителей на рынке авионики для всех типов летательных аппаратов – 6%, преимущественно за счёт военных поставок.

# 5.1.2 Анализ основных проблем на рынке авиационного приборостроения (авионики)

Развитию отрасли авиационного приборостроения в Российской Федерации и увеличению доли на рынке российских производителей авионики препятствует ряд факторов:

- Отсутствие современного конкурентоспособного продукта (отставание российских технологий составляет 3–7 лет (создание интегрированного комплекса бортового оборудования (ИКБО) – ИМА российской разработки не завершено).

- Отсутствие опыта интеграции систем и слабое развитие компетенций в сферах цифрового проектирования и создания программного обеспечения, необходимого для интеграции систем на уровне комплексов.

- Отсутствие опыта сертификации систем в EASA (FAA) и слабое развитие компетенций в интеграции комплексов бортового оборудования в целом.

- Отсутствие опыта участия в международных проектах ввиду отсутствия предприятий, удовлетворяющих требованиям зарубежных финальных интеграторов по сертификации производства.

- Отсутствие гарантий эксплуатационной надёжности российской авионики, в том числе вследствие отсутствия глобальной сервисной сети.

- Слабая диверсификация на неавиационные рынки.

- Устаревшая производственная база и проблемы с качеством производственного персонала.

Ориентированность на отечественные ВС (практически отсутствующие 
в гражданском сегменте), технологическое отставание, накопленное за годы недостаточного финансирования, отсутствие практики участия в международных проектах на 2–4-м уровне и отсутствие диверсификации на неавиационные рынки не позволили обеспечить необходимый масштаб производства и, как следствие, привели к недостатку у ведущих предприятий сегмента инвестиционных ресурсов.

Недостатку инвестиционных ресурсов средств не позволяет внедрять современные технологии и наработать необходимые компетенции для создания конкурентоспособного продукта, что, в свою очередь, ведёт к отсутствию продаж 
и средств для дальнейшего развития.

Недостаток средств усугубляется действиями государства, характерными 
для всех компаний авиастроительного комплекса:

- Неэффективная политика ценообразования в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ) и бюджетного финансирования в рамках федеральных целевых программ (перекос в сторону финансирования поставщиков финальной продукции).

- Высокий уровень комиссий, устанавливаемый ОАО «Рособоронэкспорт» при заключении контрактов в рамках программ ВТС, а также финансовая политика Министерства обороны России при формировании заказов на производство авиатехники.

- Несбалансированное распределение инвестиций (их дублирование и «размазывание») и, как следствие, недофинансирование важных проектов.

- Социальные ограничения на закрытие нерентабельных предприятий 
в рамках проведения реструктуризации отрасли, что требует осуществления неэффективных затрат на их поддержание, не позволяя увеличивать конкурентоспособность продукции Концерна.

- Высокая процентная ставка при заёмном финансировании проектов.

# 5.1.3 Характеристика итогов реализации государственной политики 
в области авиационного приборостроения

Политика государства в сфере развития авиационного приборостроения заключается в следующем:

- Активная политика протекционизма в области авионики.

- Реализация программ по поддержке российских производителей 
в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года».

- Поддержание производства авионики военного назначения путём размещения крупных заказов в рамках ГОЗ и Государственной программы развития вооружений на 2007–2015 годы.

В соответствии с «Основами государственной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденными Президентом Российской Федерации 01 марта 2010 года, предусматривается превращение потенциала оборонно-промышленного комплекса в поддерживаемый государством инновационный ресурс, углубление интеграции в военной и гражданской сферах, а также приоритетное развитие системообразующих интегрированных структур, в том числе поставщиков 2–4-го уровней. Это создаёт предпосылки для повышения конкурентоспособности продукции отечественного авиационного приборостроения на рынке.

Положительными итогами реализации государственной политики стали:

- Объединение отрасли авиационного приборостроения в рамках 
ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» (входит в состав ГК «Ростехнологии», созданной в соответствии с Федеральным законом «О создании государственной корпорации «Ростехнологии» от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ).

В состав Концерна вошли три ранее созданные интегрированные структуры: ОАО «Концерн «Авионика», ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», ОАО «ХК «Авиаприбор-Холдинг», а также ряд самостоятельных предприятий. В настоящее время 
в состав Концерна входит около 40 предприятий – производителей авионики.

- В ходе реализации ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» в период 
2011–2014 годов на НИОКР выделяются бюджетные средства 
в размере 7 млрд руб.

# 5.1.4 Прогноз развития авиационного приборостроения до 2025 года

В ходе реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности РФ» на 2013–2025 годы» (ГП АП) предполагается достичь следующих результатов:

- Сформирован концерн мирового уровня с оптимальным продуктовым портфелем:

- Модернизированы производственные мощности и отлажены производственные процессы (соответствуют мировому уровню).

- Внедрены современные технологии и сформированы необходимые ключевые компетенции.

- Осуществляются поставки как отдельных компонентов и систем, так и ИКБО-ИМА на внутренний рынок и на экспорт (Концерн функционирует на мировом рынке).

- Осуществлена синхронизация выпуска авионики с реализацией проектов финальных интеграторов (авионика для проекта МС-21).

- Осуществлено встраивание в международные программы в качестве поставщика 2–4-го уровней.

- Существенная часть выручки генерируется на неавиационных рынках.

- Продукция Концерна имеет устойчиво положительную репутацию на глобальном уровне.

- На глобальном рынке сформирована положительная история продаж авиационных агрегатов и систем, производимых предприятиями Концерна.

- Производимая продукция по техническим характеристикам соответствует мировым аналогам; продажи продукции – источник устойчивой прибыли.

- Сформирована глобальная сервисная сеть, эффективно функционирующая и не уступающая по качеству предоставляемых сервисных услуг основным конкурентам.

### 5.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

# 5.2.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

Стратегическими приоритетами развития авиационного приборостороения 
в программном периоде являются:

- Поддержание суверенитета Российской Федерации в сфере проектирования, производства и послепродажного обслуживания конкурентоспособных компонентов и систем авиаприборов.

- Обеспечение национальной безопасности России.

- Достижение глобальной технологической и экономической конкурентоспособности отрасли авиационного приборостроения.

- Становление авиационной промышленности в качестве движущей силы промышленной модернизации страны.

- Становление авиационного приборостроения как системообразующей подотрасли промышленности.

- Повышение устойчивости экономического развития страны.

# 5.2.2 Цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы

С учётом указанных выше приоритетов развития авиационного приборостроения основной целью Подпрограммы является формирование глобально конкурентоспособного приборостроительного концерна мирового уровня.

Достижение основной цели Подпрограммы предполагается обеспечить соблюдением следующих принципов:

- Последовательность и поэтапность развития.

- Концентрация ресурсов.

- Приоритетность международной интеграции и диверсификации потребителей.

- Диверсификация на неавиационные рынки.

Обеспечение ведущей роли ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» 
на мировом рынке будет осуществляться постепенно и последовательно: 
с традиционных, простых для входа сегментов (авионика для военных самолётов, участие в кооперации поставок компонентов на 2–4-м уровне) – в более сложный сегмент (интеграция 1-го уровня на уровне систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданских ВС). На каждом этапе будет достигаться максимальная концентрация ресурсов на ограниченном перечне приоритетных проектов.

Первоочередным шагом станет завершение реструктуризации предприятий Концерна и приведение их в соответствие с требованиями международных интеграторов (сертификация производственных процессов, контроль качества 
и пр.).

Критичными являются снижение зависимости от отечественных проектов 
и диверсификация потребителей за счёт интеграции в систему международной кооперации. Первоочередным шагом в этом направлении станет закрепление Концерна на мировом рынке в качестве поставщика компонентов на 2–4-м уровне кооперации.

Кроме того, для достижения эффекта масштаба с целью снижения себестоимости продукции будет осуществлён выход на смежные неавиационные рынки, например, на рынок приборов для неавиционной военной техники.

В дальнейшем, разработка новых продуктов будет вестись с упором 
на создание платформ ИКБО-ИМА и формирование компетенций интегратора 1-го уровня. Новые модели систем и комплексов будут разрабатываться 
с ориентацией на несколько моделей ВС, включая ВС иностранных производителей.

В разработке и продвижении новых изделий Концерн будет активно опираться на международную кооперацию, развивая собственные глобальные цепочки поставок и создавая стратегические альянсы с другими участниками рынка авиационного приборостроения. Помимо этого, Концерн перейдёт 
на управление полным жизненным циклом выпускаемой авионики, для чего будет сформирована глобальная сервисная сеть.

Для достижения поставленной цели и исходя из вышеописанных принципов предполагается решение следующих задач:

- Проведение реструктуризации ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».

- Выход предприятий отрасли приборостроения на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2–4-го уровня.

- Диверсификация продукции с целью выхода на неавиационные рынки.

- Выход предприятий отрасли приборостроения на мировой рынок 
в качестве интегратора 1-го уровня и поставщика конкурентоспособных авиационных комплексов.

Решение стоящих перед Концерном задач предполагается достичь путём реализации следующих основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы (Часть 1):

- Проведение реструктуризации ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»:

- Предоставление Концерну бюджетных инвестиций с целью оптимизации и модернизации активов:

- Закрытие и вывод из структуры Концерна избыточных 
и неэффективных активов.

- Завершение акционирования предприятий отрасли авиационного приборостроения.

- Проведение IPO и расширение участия частного капитала 
в акционерном капитале компаний отрасли.

- Концентрация ресурсов компании на создании ИКБО-ИМА 
(с учётом современного уровня развития мирового рынка авиационного приборостроения достижение глобальной конкурентоспособности без разработки собственной ИКБО-ИМА маловероятно).

- Диверсификация поставщиков комплектующих в результате снятия ограничения на привлечение зарубежных поставщиков.

- Внедрение системы целевых показателей, направленных на рост стоимости компании (EVA, ROA, ROIC)

- Оптимизация производственных процессов и внедрение 
на предприятиях Концерна передовых систем контроля качества 
и управления, соответствующих лучшим мировым практикам (Lean, Six Sigma и др.).

- Международная сертификация производственных процессов 
на предприятиях Концерна.

- Завершение перехода на цифровые методы проектирования.

- Техническое перевооружение предприятий Концерна.

- Предоставление субсидий компаниям отрасли приборостроения в целях возмещения затрат на повышение энергоэффективности предприятий.

- Предоставление субсидий компаниям отрасли приборостроения
в целях возмещения затрат на оказание технической помощи.

- Предоставление субсидий на разработку, доработку, регистрацию и приобретение прав и объектов интеллектуальной собственности (в том числе за рубежом), сертификацию продукции и валидацию отечественных сертификатов за рубежом при реализации высокотехнологичных инновационных проектов (мероприятие не требует бюджетных инвестиций).

- Выход предприятий отрасли приборостроения на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2–4-го уровня.

- Выход предприятий отрасли приборостроения на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2–4-го уровня(мероприятие не требует бюджетного финансирования):

- Приведение производственных процессов в соответствие 
с требованиями международных интеграторов 1-го уровня.

В рамках данного мероприятия будут внедрены передовые системы контроля качества и управления (Lean, Six Sigma и др.), 
а также осуществлены прочие изменения, необходимые 
для получения статуса официального поставщика какого-либо международного интегратора 1-го уровня.

- Диверсификация портфеля клиентов.

С целью достижения необходимого масштаба производства 
и налаживания отношений с зарубежными интеграторами 1-го уровня в рамках данного мероприятия произойдёт переход 
от ориентации исключительно на российский производителей ВС (как при поставках комплектующих, так и при разработке приборов) к поставке приборов в том числе иностранным клиентам.

- Создание совместных предприятий с целью развития отношений 
с зарубежными производителями авиационных приборов, наработки необходимых компетенций в управлении проектами, 
а также получении доступа к современным технологиям и системам управления.

- Встраивание в международные программы на уровне поставщиков 2–4-го уровня, что, с одной стороны, позволит увеличить масштаб производства, а, с другой, – наладить отношения с зарубежными приборостроителями.

- Диверсификация продукции с целью выхода на неавиационные рынки (мероприятие не требует бюджетного финансирования).

- Размещение заказа на проведение НИОКР продукции 
для неавиационных применений, например для неавиационной военной техники (приборы для ракет, танков и пр.).

- Выход предприятий отрасли приборостроения на мировой рынок 
в качестве интегратора 1-го уровня и поставщика конкурентоспособных авиационных комплексов.

- Размещение заказа на проведение НИОКР аппаратной и программной части ИКБО-ИМА.

- Постепенное вхождение в более сложные сегменты мирового рынка.

- Предоставление государственных гарантий для участия компаний, входящих в Концерн, в международных программах по разделению рисков.

- Предоставление предприятиям отрасли приборостроения бюджетных инвестиций с целью создания глобальной сети сервисных центров.

# 5.2.3 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Подпрограммы

В результате выполнения Подпрограммы в рамках ограничений 
по бюджетному финансированию предусматривается использование следующих целевых показателей (индикаторов):

- Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) отрасли приборостроения.

- Рентабельность активов отрасли приборостроения (ROA).

- Производительность труда на предприятиях отрасли приборостроения.

Показатели (индикаторы) решения отдельных задач Подпрограммы:

- По задаче «Проведение реструктуризации ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»:

- Рентабельность продаж ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» чистая.

- По задаче «Выход предприятий отрасли приборостроения на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2–4-го уровня»:

- Объём продаж компонентов для гражданских ВС иностранным производителям авиационных систем в денежном выражении.

- Объём продаж компонентов для военных самолётов иностранным производителям авиационных систем в денежном выражении.

- По задаче «Диверсификация продукции с целью выхода на неавиационные рынки»:

- Объём продаж продукции в денежном выражении, за исключением приборов и комплектующих авиационного назначения.

- По задаче «Выход компаний отрасли приборостроения на мировой рынок в качестве интегратора 1-го уровня и поставщика конкурентоспособных авиационных комплексов»:

- Доля российских производителей авиационных комплексов (БРЭО ИМА) для гражданских ВС на мировом рынке.

- Доля российских производителей авиационных комплексов (БРЭО ИМА) для военных ВС на мировом рынке.

- Объём экспорта в денежном выражении авиационных комплексов (БРЭО ИМА) для гражданских ВС, за исключением комплексов, поставляемых на экспорт в составе российских ВС.

- Объём экспорта в денежном выражении авиационных комплексов (БРЭО ИМА) для военных самолётов, за исключением комплексов, поставляемых на экспорт в составе российских самолётов.

- Количество поставленных гражданских авиационных комплексов (БРЭО ИМА) на внешний рынок

- Количество поставленных военных авиационных комплексов (БРЭО ИМА) на внешний рынок

- Количество поставленных гражданских авиационных комплексов (БРЭО ИМА) на внутренний рынок

- Количество поставленных военных авиационных комплексов (БРЭО ИМА) на внутренний рынок

# 5.2.4 Сроки и этапы реализации государственной Подпрограммы

Срок реализации данной Подпрограммы – 2013–2025 годы.

Подпрограмма реализуется в три этапа:

# Этап I: 2013–2015 годы

На Этапе I акцент делается на решении задачи «Размещение заказа на проведение НИОКР аппаратной и программной части ИКБО–ИМА».

# Этап II: 2016–2020 годы

Этап II посвящен встраиванию предприятий отрасли авиационного приборостроения в цепочки международной интеграции и расширению присутствия на неавиационных рынках. На данном этапе решаются следующие задачи:

- Проведение реструктуризации ОАО «Концерн «Авиаприборостроение

- Выход предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2–4-го уровня.

- Диверсификация на неавиационные рынки.

# Этап III: 2021–2025 годы

Этап III посвящен выходу предприятий отрасли авиационного приборостроения на мировой рынок в качестве поставщиков готовой продукции.

В рамках этапа решается задача «Выход компаний отрасли на мировой рынок в качестве интегратора 1-го уровня и поставщика конкурентоспособных авиационных комплексов».

Решение стоящих задач предполагается достичь путём реализации следующих основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы (часть 2).

### 5.3 Характеристика мер государственного регулирования

Для реализации мероприятий данной Государственной программы 
в соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011 г.) будут задействованы следующие механизмы государственной поддержки:

- Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд согласно статье 72 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»).

- Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг согласно статье 78 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ).

- Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями согласно статье 80 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. 
№ 63-ФЗ).

### 5.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы)

В рамках Подпрограммы не предполагается оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными государственными учреждениями.

### 5.5 Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы

В реализации Подпрограммы предусмотрено участие государственных компаний и компаний с государственным участием, среди которых:

- ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».

- ГК «Ростехнологии».

- ФГУП «НИИСУ».

- ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС)».

- ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова».

- ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина.

- НП «Союз авиапроизводителей».

ОАО «Концерн «Авиаприборостроение» является важнейшим предприятием авиаприборостроительной отрасли России. Концерн производит широкий ассортимент продукции в сегменте авиационного приборостроения (производство комплексов и их интеграция: пилотажно-навигационные комплексы, наземные автоматизированные системы контроля, прицельно-навигационные пилотажные комплексы, бортовые комплексы связи, бортовые радиотехнические комплексы, комплексы управлением вооружением; производство систем: безинерциальные системы навигации, комплексные системы экранной индикации, курсовые и инерциальные системы, системы воздушных сигналов, электродистанционные системы управления и автопилоты, системы управления полетом и тягой, бортовые РЛС, метеорадиолокаторы, антенно-фидерные устройства; подсистемы и элементы).

ГК «Ростехнологии» – российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения путём обеспечения поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских организаций - разработчиков и производителей высокотехнологичной промышленной продукции, организаций, в которых Государственная корпорация «Ростехнологии» в силу преобладающего участия в их уставных капиталах и в соответствии с заключенными между ними договорами либо иным образом имеет возможность влиять на принимаемые этими организациями решения, а также путём привлечения инвестиций в организации различных отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс.

ФГУП «НИИСУ» – федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации», создано в 1956 г. с целью организации работ по стандартизации и унификации, каталогизации, проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке, изготовлению и испытаниям продукции оборонного и гражданского назначения выпускаемой предприятиями промышленности. В настоящее время является ведущим научно-исследовательским предприятием авиационной промышленности России и находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

### 5.6 Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Изложено в разделе 8 Государственной программы.

### 5.7 Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

- Риски снижения спроса на продукцию отрасли вследствие снижения инвестиционной активности потенциальных покупателей из-за недостатка финансовых ресурсов в связи с возможным снижением темпов роста экономики

К данной группе относятся риски снижения спроса на продукцию авиационного приборостроения из-за возможного экономического кризиса 
в период реализации Подпрограммы.

Минимизация указанных рисков предполагается путём мировой диверсификации портфелей заказов за счёт заключения долгосрочных контрактов 
с надёжными покупателями приборов, получения международных сертификатов 
на производимые авиационные приборы и диверсификации в неавиационные сегменты, что увеличивает потенциальный рынок сбыта. Помимо этого, в случае наступления этих рисков возможно использование механизмов стимулирования продаж со стороны государства.

- Риски усиления конкуренции

В данную группу включаются риски, связанные с усилением конкурентного давления как на внешнем, так и на внутреннем рынках авиационных приборов.

Минимизация данных рисков предполагается за счёт развития кооперации 
и международного сотрудничества; участия российских производителей авионики в программах по разделению рисков с ведущими финальными интеграторами ВС, 
а также использования механизмов стимулирования продаж.

- Сокращение государственной поддержки на НИОКР из-за сокращения расходной части государственного бюджета

Данные риски связаны с возможным сокращением расходной части бюджета вследствие ухудшения общей макроэкономической ситуации и, как следствие, 
с пересмотром государственных расходов, запланированных на развитие российской авиационной промышленности, в сторону их сокращения.

Минимизация этих рисков предполагается за счёт диверсификации источников финансирования, пересмотра в случае наступления этих рисков перечня реализуемых программ, реструктуризации предприятий, пересмотра системы ценообразования на авиационное оборудование, поставляемое по ГОЗ.

- Затрудненный доступ к высокотехнологичным материалам и технологиям

Данная группа рисков связанна с имеющимся ограниченным доступом российских приборостроителей к современных материалам и технологиям, необходимым для создания конкурентоспособных авиационных приборов.

Минимизация данных рисков предполагается путём продолжения развития собственной высокотехнологичной производственной базы, стимулирования участия российских предприятий в международной кооперации, локализации поставщиков 2–4-го уровней и их технологий на территории Российской Федерации в форме СП с российскими партнерами.

- Рост цен на сырье и материалы, электроэнергию и тепло

В данную группу включены риски, связанные с ростом цен 
на электроэнергию, тепло и воду, которые приводят к потере компаниями отрасли конкурентоспособных позиций на рынках сбыта продукции.

Минимизации этих рисков предполагается за счёт модернизация предприятий и внедрения энергосберегающих технологий на производстве.

- Риски использования монопольных поставщиков комплектующих 
и затруднения выхода на международный рынок поставщиков

В данную группу рисков включены риски, связанные с ограничениями 
в номенклатуре комплектующих и материалов, а также ростом цен 
на производимую продукцию вследствие отсутствия возможности выбора поставщиков сырья, материалов и комплектующих.

Минимизация этих рисков предполагается за счёт расширения числа поставщиков и включения в цепочки поставок иностранных компаний.

- Риски неснятия социальных и военных ограничений на реструктуризацию, 
а также незавершения реструктуризации отрасли

Данная группа рисков связана с требованиями по продолжению исполнения в полной мере всех существующих на сегодняшний день социальных обязательств предприятий отрасли авиационного приборостроения, невыполнением или частичным выполнением мер по реструктуризации отрасли, предусмотренных 
в Подпрограмме, а также сохранением неоптимизированного продуктового портфеля.

Данные риски предполагается минимизировать путём поэтапной реализации плана реструктуризации компаний отрасли, включающей такие мероприятия, 
как создание центров компетенций и специализированных производств, вывод лишних или неэффективных активов, приобретение дополнительных мощностей 
и предприятий, оказание приборостроительным предприятиям технической помощи, сокращение персонала; оптимизация существующих мощностей, внедрение передовых систем контроля качества и управления, соответствующих лучшим мировым практикам, сертификация производственных процессов.

- Отсутствие компетенций в системной интеграции

Группа данных рисков связана с отсутствием на сегодняшний день 
у большинства российских производителей авиационных приборов компетенций 
и опыта участия в перспективных программах в качестве интегратора 1-го уровня.

Минимизировать данные риски предполагается путём проведения необходимых НИОКР и развитием международного сотрудничества российских предприятий с лидерами отрасли.

- Риски недостаточного уровня развития компетенций в области управления проектами

Группа данных рисков связана с отсутствием на сегодняшний день 
у большинства российских производителей авиационных приборов компетенций 
и опыта проектного управления в рамках процедур сертификации в EASA (FAA), которые могут выражаться, в конечном итоге, в увеличении сроков реализации НИР и ОКР, превышении запланированных расходов, недостижении ранее заявленных тактико-технических характеристик (ТТХ) разработанного продукта или системы.

Минимизировать данные риски предполагается путём привлечения специалистов с опытом участия в крупных международных проектах и развития международного сотрудничества российских предприятий с лидерами отрасли.

- Риски срыва программ финальными интеграторами или интеграторами 1-го уровня (при поставках комплектующих), на которых разрабатываются конкретные приборы.

В данную группу включены риски, возникающие у производителей компонентов в случае нереализации программы финальными интеграторами 
или реализации программ не в полной мере

Минимизация данных рисков возможна путём унификации производимых приборов, диверсификации потребителей продукции российских приборостроителей и участие последних в международных проектах и проектах по разделению рисков.

Подпрограмма 6. Малая авиация

### Паспорт Подпрограммы 6. Малая авиация

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | - Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» - Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 годы» - Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года - Основы государственной политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса |
| Цель Подпрограммы | Организация производства авиационной техники малой авиации для решения транспортных задач по перевозке пассажиров и грузов на местных воздушных линиях, а также выполнения авиаработ |
| Задачи Подпрограммы | - Оказание содействия лизинговым компаниям в приобретении воздушных судов малой авиации, в том числе ВС сельскохозяйственного назначения - Модернизация, разработка и производство ВС малой авиации для региональных и местных авиаперевозок - Создание сети сервисных центров и системы послепродажного обслуживания |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Основные интегральные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: - Количество поставленных воздушных судов малой авиации - Количество поставленных модернизированных воздушных судов малой и региональной авиации - Количество сервисных центров для воздушных судов малой и региональной авиации в России, других странах СНГ и мире |
| Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы (в ценах соответствующих лет) составляет: 2013–2025 годы: 20 500 000,00 тыс. рублей – за счёт средств федерального бюджета, без учёта ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» и ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года». Сумма расходов, выделяемых в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года», указана в паспорте и соответствующем разделе Государственной программы. В том числе: 2013 год – 0 тыс. рублей 2014 год – 0 тыс. рублей 2015 год – 0 тыс. рублей 2016 год – 1 505 000,00 тыс. рублей 2017 год – 2 090 000,00 тыс. рублей 2018 год – 2 230 000,00 тыс. рублей 2019 год – 2 715 000,00 тыс. рублей 2020 год – 2 810 000,00 тыс. рублей 2021 год – 2 110 000,00 тыс. рублей 2022 год – 1 660 000,00 тыс. рублей 2023 год – 1 860 000,00 тыс. рублей 2024 год – 1 760 000,00 тыс. рублей 2025 год – 1 760 000,00 тыс. рублей |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы 2013–2025 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: I этап – 2013–2015 годы II этап – 2016–2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - На территории России организовано производство современных самолётов малой авиации - Разработан и сертифицирован ряд перспективных типов ВС для местных и региональных авиалиний - Модернизирован (в том числе ремоторизирован) модельный ряд действующего парка ВС малой авиации - Организован серийный выпуск вновь разработанных и модернизированных воздушных судов малой авиации - Сформирована эффективная сеть послепродажного обслуживания, осуществлён переход на управление жизненным циклом ВС - Обеспечена транспортная мобильность населения, в том числе в удалённых регионах Российской Федерации |

### 6.1 Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

# 6.1.1 Анализ рынка малой авиации

К малой авиацией в рамках Подпрограммы отнесена гражданская авиация (коммерческая и авиация общего назначения), государственная авиация (авиация специального назначения), которая осуществляет свою деятельность и выполняет возложенные на неё функции, используя ВС с максимальным взлётным весом 
500–8600 кг и числом пассажиров до 20 человек, предназначенные 
для перевозки пассажиров, грузов и выполнения любых видов авиаработ, обучения, спорта, а также выполнения задач государственной авиации, и имеющие сертификат типа Межгосударственного авиационного комитета (МАК) или аттестат лётной годности.

По итогам 2010 года мировой рынок малой авиации в денежном выражении составил менее 1,1% совокупного объёма рынка самолётостроения 
(151,0 млрд долл. США). При этом 76% рынка сосредоточенно в сегменте турбовинтовых самолётов.

В период 2008–2010 годов объём рынка малой авиации вследствие экономического кризиса упал с 2,9 до 1,7 млрд долл. США (падение – около 41%), а поставки на рынок самолётов снизились с 2654 до 1252 единиц.

В долгосрочной перспективе ожидается продолжение роста мирового рынка малой авиации (до мирового экономического кризиса 2008–2010 годов сегмент рос в денежном выражении со среднегодовыми темпами 15%). При этом основными факторами развития рынка до 2025 года станут следующие:

- Дальнейшее развитие местных и региональных авиаперевозок 
и, как следствие, региональной аэропортовой инфраструктуры.

- Необходимость замены устаревшего флота малой авиации в США, странах Европы, в России и других странах.

Рынок малой авиации весьма фрагментирован, а барьеры для выхода на него существенно ниже, чем на рынки региональных и магистральных ВС. При этом в 2010 году доли участников рынка в общем объёме поставок распределились следующим образом:

- Cessna (модельный ряд – самолёты C208B Grand Caravan, C208 Caravan 675, Cessna 172S Skyhawk, Cessna 182T Skylane, Cessna T182T Turbo Skylane и Cessna T206H Turbo Stationair) – около 27% в денежном выражении.

- Cirrus Design Corporation (Cirrus SR-20, Cirrus SR-22 и Cirrus SR-22T) – около 21%.

- Piper Aircraft (PA-46-500 TP Malibu Meridian, PA-28-161 Warrior III, PA-28-181 Archer III, PA-34-220T Seneca V, PA-44-180 Seminole, 
PA-46-350P Malibu Mirage и PA-46R-350T Matrix) – примерно 13%.

- Hawker Beechcraft (Beechcraft King Air 350, Beechcraft King Air 90, Beechcraft King Air 200, Beechcraft Bonanza A/G36, Beechcraft 
Baron B/G58) – около 13%.

- Diamond Aircraft (DA-20, DA-40 и DA-42) – примерно 10%.

Помимо указанных компаний, на этом рынке действует ещё 10 небольших компаний: American Champion, GippsAero Pty Ltd., Liberty Aerospase, Maule Air Inc., Mooney, Pacific Aerospace Corporation, Piaggio, Pilatus, Quest Aicraft Company 
и SOCATA.

Отечественная малая авиация в советский период была представлена самолётами Ан-2, Як-12, Ан-14, Ан-28 и чешским L-410. Наиболее массовыми среди них стал Ан-2, которых в общей сложности было выпущено около 17 тысяч (в том числе по лицензии – в Польше и Китае). Также к малой авиации относятся спортивные самолеты, такие как Як-52, Як-18 и PZL-104 Wilga.

Будучи простым в эксплуатации, пригодным для взлёта/посадки 
на неподготовленных грунтовых площадках и обладая малым разбегом, Ан-2 – единственный в мире самолёт, производство которого продолжается уже более 
60 лет (в настоящее время он производится в Китае). Однако, несмотря на все его достоинства, этот самолёт не отвечает требованиям сегодняшнего дня.

В настоящее время российская авиационная промышленность практически не поставляет на рынок ВС для местных и региональных авиалиний. Исключением в последние годы стали поставки на рынок 24 самолётов М101Т «Сокол», которые были приобретены частным авиатакси DEXTER и Бугурусланским лётным училищем гражданской авиации, и также пяти самолётов СМ-92Т.

При этом конструирование и сертификация новых типов самолётов ведётся производителями в инициативном порядке. По состоянию на начало 2012 года сертификат типа АР МАК имеют только 15 ВС малой авиации.

Стагнация производства ВС для местных и региональных линий привела к тому, что в настоящее время парк малой авиации России почти в 22 раза уступает парку малой авиации США (около 10 тысяч ВС в России против около 224 тысяч ВС в США).

Кроме того, спад производства отечественной авиатехники для местных 
и региональных линий привёл к увеличению в структуре российского флота малой авиации доли импортных ВС. Так, в настоящее время парк самолётов малой 
и региональной авиации России на 50% состоит из зарубежных ВС, которые, 
по прогнозам, к 2015 году почти полностью вытеснят в этом секторе рынка самолёты отечественного производства.

Подобный сценарий развития событий неизбежно повлечёт за собой ликвидацию структур поддержания лётной годности отечественной техники 
и потерю кадрового потенциала лётного и обслуживающего состава и сделает практически невозможным внедрение на рынок новых отечественных разработок.

# 6.1.2 Анализ основных проблем на рынке малой авиации в Российской Федерации.

В настоящее время развитию производства и продаж на российском рынке ВС малой авиации препятствует ряд факторов, наиболее важными из которых являются:

- Недостаточный платёжеспособный спрос на ВС малой авиации.

- Сокращение количества аэропортов и аэродромов в России.

- Сокращение местных и региональных авиалиний.

- Отсутствие современных производственных мощностей, технологий 
и компетенций в производстве ВС малой авиации.

Данные проблемы приводят к постепенному вытеснению отечественных ВС с российского рынка местных и региональных перевозок самолётами иностранного производства, имеющими преимущество по ценам и объёмам выпуска.

Одна из ключевых проблем, препятствующих дальнейшему развитию производства ВС для местных и региональных линий, – сокращение количества действующих аэропортов и аэродромов гражданской авиации, прежде всего региональных и местных аэропортов. В частности, по причине отсутствия финансирования число аэропортов в России, используемых гражданской авиацией, за последние 20 лет уменьшилось в 5,5 раза (с 1302 в 1992 г. до 237 в 2011 г.).

При этом многие субъекты Российской Федерации практически полностью лишились как сети, так и аэродромов местных и региональных авиалиний. 
В частности, количество городов, связанных авиасообщением, сократилось с 2200 до 800, а пассажирооборот на малых ВС снизился в 50 раз.

При этом одновременно складывается ситуация, при которой стоимость авиабилета, например, из одного сибирского города в другой оказывается дороже транзитного перелёта через Москву. В результате увеличивается пассажиропоток через крупные российские хабы, в первую очередь через московский авиационный узел (70% полётов внутренних воздушных линий осуществляется через Москву, при этом удельный вес московского направления постоянно растёт).

Как результат, в России за последние 20 лет наблюдаётся процесс уменьшения региональных авиамаршрутов (на перевозки на расстояние менее 
800 км приходится лишь около 20% пассажиропотока) и крайне низкая транспортная подвижность населения (в 2011 году – 0,4 полёта на одного пассажира в год против 2,5 полётов в США).

Сокращение местных и региональных авиалиний, содержание которых стало для авиакомпаний невыгодным вследствие снижения уровня располагаемых доходов населения, оказывает негативное воздействие на спрос на ВС малой авиации.

Другим фактором, препятствующим организации стабильного выпуска ВС малой авиации в Российской Федерации, является отсутствие достаточного платёжеспособного спроса, основная причина чего – низкая экономическая эффективность российских местных и региональных авиаперевозчиков, обусловленная высокими эксплуатационными расходами (средний возраст ВС малой авиации превышает 30 лет) и устаревшими, неэффективными двигателями.

В среднесрочной перспективе в России Ожидается выбытие из состава флота значительного количества ВС, используемых на местных и региональных линиях, по причине высокого уровня их износа. В результате потенциальный спрос 
на лёгкие многоцелевые самолёты вместимостью до 20 пассажиров до 2025 года может составить до 550 единиц, на региональные самолёты – 210 единиц, вертолёты малой авиации – 270 единиц.

# 6.1.3 Характеристика итогов реализации политики государства в сфере развития малой авиации в Российской Федерации

К настоящему времени политика государства в сфере развития малой авиации отражена в следующих нормативно-правовых актах:

- Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года.

- «Стратегия развития авиационной промышленности на период 
до 2015 года».

- «Транспортная стратегия Российской Федерации».

- Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 
2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

- Указ Президента Российской Федерации Пр-804 от 01 апреля 2012 года «Основы государственной политики Российской федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года»

Положительными итогами реализации государственной политики стали:

- Разработка и производство новых типов ВС малой авиации:

- В последнее десятилетие разработаны самолёты «Анкорд-201» и СМ-92 «Финист».

- Запушен в производство самолёт М 101Т «Сокол».

- На этапе проектной работы находятся ряд перспективных моделей самолётов: M-201, Як-СВМ, Як-118, Як-58.

- Упрощение правил использования воздушного пространства Российской Федерации.

Согласно вступившим в силу правилам воздушное пространство Российской Федерации разделено на классы. В воздушном пространстве класс G полёты могут выполняться без получения диспетчерского разрешения. Достаточно уведомить органы управления воздушным движением о времени и маршруте полёта для получения полётно-информационного обслуживания и аварийного оповещения.

- По заказу Минпромторга России ведётся НИР «Разработка технологической платформы доступного лёгкого многоцелевого самолёта (ЛМС) с расширенными возможностями базирования».

Это исследование направлено на разработку унифицированной технологической платформы – совокупности взаимоувязанных технологий и концепта-демонстратора лёгкого многоцелевого самолёта. Окончание проекта и начало выпуска нового ВС возможно не ранее 2020 года.

К негативным результатам развития отрасли относятся следующие:

- Уменьшение количества аэродромов и аэропортов в России.

- За последние 20 лет число аэродромов, используемых гражданской авиацией, уменьшилось примерно в 5 раз (с 1300 в 1992 году до 237 
в 2011 году).

- Отсутствие серийного производства самолётов малой авиации:

- За последние 10 лет в Российской Федерации не удалось запустить массовое серийное производство самолётов малой авиации (до настоящего времени продажи носят единичный характер).

Помимо этого, предпринимавшиеся попытки локализации производства иностранных ВС этой группы самолётов успеха также не имели.

# 6.1.4 Прогноз результатов развития отрасли по производству авиационной техники для региональных и местных авиаперевозок на период до 2025 года.

В ходе реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности РФ» на 2013–2025 годы» (ГП АП) предполагается достичь следующих результатов:

- На территории России организовано производство современных самолётов малой авиации отечественной и зарубежной разработки.

- Разработан и сертифицирован ряд перспективных типов ВС для местных и региональных авиалиний.

- Модернизирован (в том числе ремоторизирован) модельный ряд воздушных действующего парка воздушных судов малой авиации.

- Организован серийный выпуск вновь разработанных 
и модернизированных воздушных судов малой авиации.

- Сформирована эффективная сеть послепродажного обслуживания, осуществлён переход на управление жизненным циклом ВС.

- Обеспечена транспортная мобильность населения, в том числе в удалённых регионах Российской Федерации.

### 6.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

# 6.2.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

Стратегическими приоритетами развития производства авиационной техники для региональных и местных авиаперевозок в программном периоде являются:

- Удовлетворение потребностей в транспортной мобильности населения.

- Обеспечение национальной безопасности России.

- Содействие социально-экономическому развитию российских регионов.

- Становление авиационной промышленности в качестве движущей силы промышленной модернизации страны.

- Обеспечение ценовой доступности местных авиационных перевозок широким слоям населения.

# 6.2.2 Цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы

С учётом указанных выше приоритетов развития малой авиации основной целью данной Подпрограммы является организация производства авиационной техники малой авиации для решения транспортных задач по перевозке пассажиров и грузов на местных воздушных линиях, а также выполнения авиаработ

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Оказание содействия лизинговым компаниям в приобретении воздушных судов малой авиации, в том числе ВС сельскохозяйственного назначения.

- Модернизация, разработка и производство ВС малой авиации для региональных и местных авиаперевозок.

- Создание сети сервисных центров и системы послепродажного обслуживания.

Решение стоящих задач достигается путём реализации следующих основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы (Часть 1):

- По задаче «Оказание содействия лизинговым компаниям в приобретении воздушных судов малой авиации, в том числе ВС сельскохозяйственного назначения»:

- Предоставление субсидий лизинговым компаниям с целью возмещения части затрат по кредитам на приобретение авиатехники пассажировместимостью до 20 мест.

Данное мероприятие позволит повысить привлекательность производства ВС малой авиации и снизить финансовую нагрузку 
на лизингоплучателей, эксплуатирующих данный тип авиатехники.

- По задаче «Модернизация, разработка и производство ВС малой авиации 
для региональных и местных авиаперевозок» (реализация данной задачи предполагается в т.ч. в сотрудничестве с Инновационным территориальным аэрокосмическим кластером Самарской области):

- Размещение заказа на НИОКР по доработке существующих 
или разработке новых ВС в соответствии с современными требованиями и с учетом эксплуатации в условиях Российской Федерации.

Данное мероприятие предполагает разработку и производств, как новых воздушных судов, так и ремоторизацию существующего парка малой авиации.

В состав конкурсной комиссии должны войти представители научных организаций и компаний-перевозчиков, а также представители регионов. При проведении конкурса на НИОКР 
с участием иностранных производителей должна учитываться степень локализации будущего производства.

- Предоставление субсидий компаниям-производителям на летные испытания и сертификацию ВС для местных и региональных воздушных линий.

Возможны два способа разработки и производства перспективных ВС малой авиации: путём либо локализации иностранного производства, либо создания или возобновления самостоятельного российского производства ВС.

В случае локализации иностранного производства в качестве льгот может рассматриваться предоставление инфраструктурных площадок под производственные мощности в рамках создания отраслевых кластеров, а также софинансирование доработок ВС в целях обеспечения их дальнейшей эксплуатации в российских условиях.

В случае создания самостоятельного российского производства предполагается софинансирование НИОКР перспективной авиатехники, а также содействие оптимизации производственного процесса.

- По задаче «Создание сети сервисных центров и системы послепродажного обслуживания»:

- Предоставление бюджетных инвестиций с целью возмещения затрат на создание сервисных центров в России, оказывающих поддержку по системе 24/365.

Реализация данного мероприятия позволит повысить конкурентоспособность ВС малой авиации за счет снижения  инвестиционной составляющей в стоимости летного часа и будет способствовать повышению безопасности полетов.

# 6.2.3 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

В результате выполнения Подпрограммы в рамках ограничений по бюджетному финансированию предусматривается использование следующих целевых показателей (индикаторов):

- По задаче «Оказание содействия лизинговым компаниям в приобретении воздушных судов малой авиации, в том числе ВС сельскохозяйственного назначения»:

- Количество поставленных воздушных судов малой авиации.

- По задаче «Модернизация, разработка и производство ВС малой авиации для региональных и местных авиаперевозок»:

- Количество поставленных модернизированных воздушных судов малой и региональной авиации.

- По задаче «Создание сети сервисных центров и системы послепродажного обслуживания»:

- Количество сервисных центров для воздушных судов малой 
и региональной авиации в России, других странах СНГ и мире.

# 6.2.4 Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации данной подпрограммы – 2013–2025 годы.

Подпрограмма реализуется в два этапа:

# Этап I: 2013–2015 годы

На Этапе I акцент делается на решении следующих задач:

- Размещение заказа на НИОКР по доработке существующих 
или разработке новых ВС в соответствии с современными требованиями и с учетом эксплуатации в условиях Российской Федерации

# Этап II: 2016–2025 годы

На Этапе I I акцент делается на решении следующих задач:

- Предоставление субсидий лизинговым компаниям с целью возмещения части затрат по кредитам на приобретение авиатехники пассажировместимостью до 20 мест

- Предоставление бюджетных инвестиций с целью возмещения затрат на создание сервисных центров в России, оказывающих поддержку по системе 24/365

- Предоставление субсидий компаниям-производителям на летные испытания и сертификацию ВС для местных и региональных воздушных линий

- Предоставление субсидий лизинговым компаниям с целью возмещения части затрат по кредитам на приобретение авиатехники пассажировместимостью до 20 мест

Решение стоящих задач предполагается достичь путём реализации следующих основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы (часть 2).

### 6.3 Характеристика мер государственного регулирования

Для реализации мероприятий данной Государственной программы 
в соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011 г.) будут задействованы следующие механизмы государственной поддержки:

- Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд согласно статье 72 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»).

- Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг согласно статье 78 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ).

- Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями согласно статье 80 (в ред. Федерального закона 
от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ).

### 6.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

В рамках Подпрограммы не предполагается оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными государственными учреждениями.

### 6.5 Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы

В рамках реализации настоящей Подпрограммы предполагается непосредственное участие следующих государственных корпораций, 
акционерных обществ с государственным участием и общественных организаций:

- ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского».

- ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов»;

- Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

- Лизинговая компания ОАО «Росагролизинг»;

- ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

- ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС)»;

- ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»;

- ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина.

- Интегрированные структуры ГК «Ростехнологии».

- ФГУП «Авиакомплект»

- НП «Союз авиапроизводителей».

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» – крупнейший в мире центр авиационной науки. В ЦАГИ разрабатываются концепции перспективных летательных аппаратов, новые аэродинамические компоновки самолётов и вертолётов, конструктивно-силовые схемы, критерии оценки устойчивости и управляемости летательных аппаратов, стандарты в области прочности, теория флаттера, проводятся фундаментальные и прикладные теоретические и экспериментальные исследования в области авиационной, ракетной и космической техники.

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ВИАМ) – крупнейшее материаловедческое государственное предприятие, которое на протяжении 80 лет разрабатывает материалы, определяющие облик изделий авиакосмической техники. ВИАМ выполняет заказы на разработку и поставку широкой номенклатуры металлических и неметаллических материалов, покрытий, технологических процессов и оборудования, методов защиты от коррозии, а также средств контроля исходных продуктов, полуфабрикатов и изделий на их основе. ВИАМ трансформирует и реализует свои разработки для решения задач в области машиностроения, транспорта, энергетики, строительства, медицинской техники и др.

### 6.6 Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Изложено в разделе 8 Государственной программы.

### 6.7 Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

- Риски отсутствия платёжеспособного спроса на ВС для местных 
и региональных авиалиний

К данной группе относятся риски недостаточного масштаба при заказе ВС малой авиации, а также отсутствия платёжеспособного спроса со стороны авиакомпаний вследствие низкой экономической эффективности местных 
и региональных авиаперевозок.

Минимизация указанных рисков предполагается путём поэтапного создания управленческой структуры для консолидации заказов на авиатехнику для местных и региональных авиакомпаний (консолидация заказов как со стороны авиакомпаний, так и со стороны государственных структур – ДОСААФ, МЧС России, МВД России, ФСБ России, ФТС России, ФБУ «Авиалесоохрана», Федеральное космическое агентство), предоставления компенсаций на закупку самолётов для местных и региональных линий, предоставления государственных дотаций авиаперевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров на местных 
и региональных авиалиниях.

- Риски отсутствия на территории России конкурентоспособного производства ВС малой авиации

В данную группу включаются риски, связанные, с одной стороны, 
с нежеланием иностранных производителей самолётов малой авиации локализовать производство в России, а с другой, – с неудачей организации самостоятельного производства ВС для местных и региональных авиалиний вследствие наличия высоких барьеров при открытии производства (финансовых, бюрократических и пр.).

Минимизация данных рисков предполагается путём предоставления льгот производителям ВС малой авиации:

- Для предприятий, локализующих производство на территории России – содействие обустройству инфраструктуры под строительство производственных мощностей, софинансирование доработок ВС 
в целях их дальнейшей эксплуатации в российских условиях.

- Для российских производителей – софинансирование НИОКР перспективной авиатехники и организации производственного процесса).

- Риски усиления конкуренции

В данную группу включаются риски усиления конкурентного давления 
как со стороны существующих разработчиков ВС, так и со стороны новых участников рынка.

Минимизация данных рисков предполагается за счёт использования механизмов стимулированиюя продаж, перехода на управление жизненным циклом ВС путём организации эффективно функционирующей сервисной сети 
(как на территории России и других стран СНГ, так и на глобальном уровне), создания тренировочных центров и организации процесса обучения авиационного состава, эксплуатирующего новую российскую авиатехнику.

- Риск отсутствия программ льготного лизинга для сельскохозяйственной авиации

Данная группа рисков связана с отсутствием механизмов льготного приобретения сельскохозяйственной авиатехники, что в конечном счёте снижает потенциальный спрос на соответствующие ВС.

Указанные риски предполагается минимизировать путём формирования механизмов и принципов предоставления льготных условий по лизингу самолётов сельскохозяйственной авиации, а также списка лизинговых компаний, через которые сельскохозяйственная авиатехника будет передаваться в лизинг, софинансирования государством процентных ставок по лизингу.

Подпрограмма 7. Авиационная наука и технологии

### Паспорт Подпрограммы 7. Авиационная наука и технологии

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | - Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» - Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 годы» - Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года - Основы государственной политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса |
| Цель Подпрограммы | Формирование глобально конкурентоспособной отечественной авиационной науки и создание научно-технического задела, обеспечивающего мировое лидерство российским предприятиям в передовых авиационных технологиях |
| Задачи Подпрограммы | - Совершенствование механизма управления научными исследованиями в отрасли - Проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям развития авиационных технологий - Содержание и модернизация научно-экспериментальной базы авиационной науки |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Основные интегральные целевые индикаторы и показатели Подпрограммы: - Объём внутренних затрат на исследования и разработки - Внутренние затраты на научные исследования и разработки, отнесенные к численности исследователей в научных организациях Показатели (индикаторы) решения отдельных задач подпрограммы: - Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, полученных научными организациями и ее работниками за период оценивания, отнесенное к численности исследователей в научных организациях - Число публикаций работников научных организаций, отнесенное к численности исследователей в научных организациях - Число защищенных за период оценки работниками научной организации докторских и кандидатских диссертаций, отнесенное к численности исследователей в научных организациях - Численность исследователей в возрасте до 39 лет, отнесенная к численности исследователей в научных организациях - Количество созданных демонстраторов технологий и прототипов - Фондовооруженность (Среднегодовая стоимость основных средств, по основной деятельности научных организаций, отнесенная к численности работников, выполняющих научные исследования и разработки) |
| Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы (в ценах соответствующих лет) составляет: 2013–2025 годы: 417 028 210,00 тыс. рублей – за счёт средств федерального бюджета, без учёта ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года» и ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года». Сумма расходов, выделяемых в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года», указана в паспорте и соответствующем разделе Государственной программы. В том числе: 2013 год – 0 тыс. рублей 2014 год – 0 тыс. рублей 2015 год – 0 тыс. рублей 2016 год – 28 704 700,00 тыс. рублей 2017 год – 26 613 700,00 тыс. рублей 2018 год – 26 460 400,00 тыс. рублей 2019 год – 33 665 000,00 тыс. рублей 2020 год – 38 404 410,00 тыс. рублей 2021 год – 47 605 000,00 тыс. рублей 2022 год – 48 165 000,00 тыс. рублей 2023 год – 59 350 000,00 тыс. рублей 2024 год – 54 330 000,00 тыс. рублей 2025 год – 53 730 000,00 тыс. рублей Объём финансирования Подпрограммы подлежит уточнению после принятия Национального плана развития науки и технологий в авиастроении |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы – 2013–2025 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: - I этап – 2013–2015 годы - II этап – 2016–2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Создан научно-технический задел, позволяющий российской авиационной промышленности осуществить прорыв по ряду ключевых направлений развития - Налажена эффективная система управления научно-исследовательскими работами - Российская авиационная наука обладаёт одной их лучших научно-экспериментальных баз в мире, позволяющих ей осуществлять перспективные НИР на уровне передовых научных учреждений в мире - Налажена международная кооперация в области авиационной науки |

### 7.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

# 7.1.1 Анализ состояния сферы науки и технологий

Авиастроение является одной из потенциально инновационных и наукоёмких отраслей экономики Российской Федерации. В ней функционируют около 100 научных и проектных организаций, среднесписочная численность работников которых по состоянию на 01 января 2012 года составила 98 256 человек.

Развитие авиационной промышленности, создание инновационной научно-технической продукции и технологий невозможно без наличия эффективной сферы науки и технологий, которая, создавая постоянно обновляемый научно-технический задел, обеспечивает высокую конкурентоспособность продукции отрасли.

Основными научными организациями в России в сфере авиационной науки 
и технологий в настоящее время являются: ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ)», ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова» (ЦИАМ), ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ГосНИИАС), ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации» (СибНИА), ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ)», ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации (НИИСУ)», ОАО «Лётно-исследовательский институт им. М.М. Громова» (ЛИИ), ОАО «Национальный институт авиационных технологий», Федеральное казенное предприятие (ФКП) «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» (ГкНИПАС).

Современная отечественная авиационная наука, отчасти используя задел, заложенный ещё в советское время, и обладая уникальной экспериментальной базой, занимает достойное место в мире, поддерживая развитие российский авиационной промышленности и участвуя в международной кооперации.

Отрасль уже отошла от советской централизованной системы управления наукой, каждое научное учреждение финансируется отдельно. Конкурсы 
по распределению средства на научные исследования проводит Минпромторг Российской Федерации совместно с Межведомственной комиссией. При этом централизованный координатор распределения средств, способный оценить научную новизну и уровень выполнения научных исследований, отсутствует.

Существующая система финансирования позволяет сохранить существующий научный потенциал, но отличается высокой затратностью и низкой эффективностью. Практика других стран показывает, что те же результаты можно достичь с меньшими финансовыми и временными затратами.

Зарубежный опыт показывает, что эффективная система управления отраслевой наукой имеет следующие характерные признаки:

- Наличие централизованных структур, осуществляющих управление сферой науки и технологий с участием всех заинтересованных сторон.

Например, в рамках ЕС функции координации и прогнозирования развития авиационной промышленности выполняет Европейский консультативный совет по исследованиям в области аэронавтики (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe, Acare), 
а на национальном уровне – национальные аэрокосмические центры (например, Немецкий научно-исследовательский институт космоса 
и космонавтики – Deutsche Forschungsanstalt fur Luft- und Raumfahrt, DLR в Германии или Национальный космический научный центр – Centre National d'Etudes Spatiales, CNES во Франции).

В США управление авиационной наукой осуществляет Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA), в состав которого входят четыре ведущих научно-исследовательских центра.

- Наличие системы долгосрочного стратегического планирования научных разработок.

В 2006 году президентом США было издано распоряжение 
«Об основах политики США в области исследований и разработки 
в области аэронавтики», на основании которого были разработаны 
и утверждены Национальный план исследований и разработок в области аэронавтики (National Aeronautics Research and Development Plan), а также Национальный план развития исследовательской инфраструктуры в области аэронавтики (National Plan for Aeronautics Research and Development and Related Infrastructure).

В Европе главные направления развития авиации сформулированы 
в Плане развития науки и технологий в авиастроении (Vision 2020), разработанном и постоянно обновляемом Советом Европы.

На национальном уровне этот документ используется 
для формирования национальных планов развития науки и технологий в авиастроении (например, в Германии DLR реализует Национальный план развития авиационной науки и технологий – «Luftfahrt 2020»).

- Использование эффективного механизма распределения и контроля 
за расходованием средств, направляемых на перспективные научные исследования.

В Европе и США большая часть средств на исследования выделяется центрами управления отраслевой наукой на конкурсной основе. Отбор заявок в большинстве случаев осуществляет специальный орган, состоящий из представителей научного и бизнес- сообществ, а также профильных государственных учреждений.

- Наличие рациональной структуры организации научно-экспериментальной базы, гарантирующей отсутствие дублирующих функций.

Проекты финансируются исходя из долгосрочных планов развития науки и технологии в авиастроении. Например, Национальный план США  в области авиационных исследований и разработок и развития  соответствующей инфраструктуры и Стратегический план авиационных исследований в Европе.

# 7.1.2 Анализ основных проблем в сфере авиационной науки и технологий

Сложившаяся за последние 20 лет в Российской Федерации система управления отраслевой наукой и технологиями неэффективна. Эффективному развитию этой сферы препятствуют следующие проблемы:

- Отсутствие централизованной структуры управления наукой.

Работы по авиационной тематике проводятся различными научными организациями в рамках нескольких действующих ФЦП, которые тематически и по срокам должным образом не скоординированы между собой и в ряде случаев дублируют друг друга. При этом предприятия отрасли слабо вовлечены в перспективные исследования 
и в процесс управления сферой отраслевой науки.

- Отсутствие механизма формирования общего стратегического видения развития авиации и авиационной науки, а также общесистемного целевого подхода к планированию исследований и разработки технологий.

- Устаревшие подходы к выполнению научно-исследовательских разработок.

- Задачи перед отраслевой наукой должны ставить заинтересованные предприятия, а не государство. Государство выделяет гранты и как собственник финансируется работы.

- При этом реальные потребности авиационной промышленности не учитываются, а исследования слабо скоординированы с разработками, осуществляемыми компаниями отрасли. В итоге полученные в ходе НИР результаты практически не используются промышленностью при реализации перспективных авиастроительных проектов.

- НИР, выполняемые в обеспечение конструирования новых образцов авиационной техники, как правило, сводятся 
к проведению расчётов и экспериментов по традиционным методикам, без доведения результатов исследований 
до конкретных демонстраторов и прототипов.

- Отсутствие координации в проведении исследований и их финансировании между фундаментальной и отраслевой наукой.

Разработки, ведущиеся в организациях, занимающихся фундаментальными исследованиями, слабо согласованы 
с разработками, проводимыми отраслевой наукой.

- Многолетнее отсутствие должной поддержки со стороны государства.

На протяжении ряда лет сфера науки и технологий в Российской Федерации, в том числе в области авиастроения, не получала должной поддержки со стороны государства. Так, объём государственного финансирования НИОКР в авиастроении в России в период 
2006–2009 годов составлял в среднем 0,4 млрд долларов США/год 
(для сравнения, государственные затраты на НИОКР в авиастроении 
в США в тот же период составляли в среднем 12,5 млрд долларов США в год, а в Европе – 5,5 млрд долларов США в год).

Это привело к потере научно-технического лидерства в ряде ключевых направлений развития авиастроения, оттоку высококвалифицированных научных кадров, деградации научно-экспериментальной базы и общему отставанию по основным направлениям развития авиационной науки 
и технологий.

- Несоответствие научно-экспериментальной инфраструктуры отрасли требованиям, предъявляемым современным уровнем развития мировой авиационной науки (многие объекты устарели и требуют модернизации).

- Низкий уровень использования разработанных авиационных технологий в смежных отраслях промышленности.

- Отсутствие международных сертификатов на результаты новых научных разработок

Некоторые результаты отечественных научных разработок не имеют международных сертификатов, что ограничивает их применение 
в новых, перспективных проектах.

# 7.1.3 Характеристика итогов реализации государственной политики в сфере авиационной науки и технологий

К настоящему времени поддержка сферы развития авиационной науки и технологий со стороны государства осуществляется по линии следующих федеральных целевых программ:

- ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России 
на 2002–2010 годы и на период до 2015 года».

- ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007–2010 годы и на период до 2015 года».

- ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2007–2012 годы».

- ФЦП «Национальная технологическая база».

# 7.1.4 Прогноз развития науки и технологий на период до 2025 года

В ходе реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности» на 2013–2025 годы» планируется достижение следующих результатов:

- Создан научно-технический задел, позволяющий российской авиационной промышленности осуществить прорыв по ряду ключевых направлений развития.

- Налажена эффективная система управления научно-исследовательскими работами.

- Российская авиационная наука обладает одной их лучших научно-экспериментальных баз в мире, позволяющих ей осуществлять перспективные НИР на уровне передовых научных учреждений в мире.

- Налажена международная кооперация в области авиационной науки.

### 7.2 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

# 7.2.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы

Стратегическими приоритетами развития сферы науки и технологий 
в программном периоде являются:

- Поддержание суверенитета в части способности к проведению научных исследований и разработок для создания научно-технического задела по перспективным направлениям развития конкурентоспособной авиационной техники и компонентов к ней.

- Удовлетворение потребности национального авиастроения в создании научно-технического задела, позволяющего создавать конкурентоспособные образцы авиационной техники для обеспечения обороноспособности и экономического могущества государства 
в транспортной мобильности населения и перевозке грузов по воздуху внутри страны и за рубежом.

# 7.2.2 Цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы

С учётом указанных выше приоритетов развития авиационной промышленности и технологий, основной целью Подпрограммы является формирование глобально конкурентоспособной и эффективной отечественной авиационной науки и создание научно-технического задела, обеспечивающего мировое лидерство российским предприятиям в передовых авиационных технологиях.

Достижение данной цели планируется обеспечить в соответствии со следующими ключевыми принципами реализации Подпрограммы:

- Долгосрочный характер планирования и разработки «Национального плана развития науки и технологий в авиастроении» в соответствии 
с целями и задачами государственных документов стратегического планирования на рассматриваемый период.

- Управление подпрограммой осуществляется Национальным исследовательским центром «Институт им. Н. Е. Жуковского», осуществляющим функции центрального координационно-управляющего органа, ответственного за достижение целей подпрограммы и эффективность использования выделяемых на её реализацию государственных средств. Создание Национальным исследовательским центром «Институт им. Н. Е. Жуковского» планируется в первом полугодии 2013 года после принятия законопроекта «О национальном исследовательском центре «Институт имени Н.Е. Жуковского» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Предусматривается возможность регулярной актуализации программных мероприятий Подпрограммы, уточнение объемов её финансирования на очередной финансовый год в зависимости 
от результатов выполнения работ с учётом приоритетов технологического развития страны и выделяемых бюджетных средств.

- Финансирование подпрограммы осуществляется отдельной бюджетной строкой и предусматривает потребности научных организаций по реализации Национального плана развития науки 
и технологий в авиастроении на период до 2025 года.

- Размещение заказов на выполнение поисковых НИР по приоритетным направлениям развития науки и технологий, определенным 
в «Национальном плане развития науки и технологий 
в авиастроении», осуществляется на конкурсной основе. Предполагается участие как научно-исследовательских институтов, так и конструкторских бюро, заводов-изготовителей.

- Доступность результатов выполнения исследований широким слоям возможных потребителей с учетом соблюдения возможных режимным и правовых ограничений на эти результаты.

- Разделение бюджетного финансирования авиационной науки на две основные составляющие – на обеспечение функционирования 
и модернизации научной экспериментальной базы и на проведение научных исследований и разработок.

- Исследования и разработки, проводимые в интересах коммерческих разработок промышленности, выполняются по отдельным договорам.

- Поддержка научных школ и кадрового потенциала авиационной науки.

- Интеграция в мировую авиационную науку и участие в международной кооперации.

Предполагается, что эффективное развитие авиационной науки и технологий в Российской Федерации в будущем будет опираться на долгосрочную стратегию перспективных разработок в форме «Национального плана исследований 
и разработок в области авиации», определяющего основные направления перспективных исследований на 15–20 лет вперёд. При этом с одной стороны, перспективные научные разработки будут учитывать конкретные запросы промышленности, а, с другой, – наука станет катализатором развития современных авиационных технологий.

В целях координации и управления национальной отраслевой наукой в первом полугодии 2013 года предполагается создание Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Институт имени Н.Е. Жуковского», которое возьмет на себя роль основного заказчика 
и координатора перспективных разработок в области авиастроения в РФ.

Кроме того в соответствии с поручением Правительства РФ от 23 февраля 2010 года № ВП-П17-1418, от 18 марта 2010 года № СИ-П7-177с. ведется работа по созданию с участием ведущих государственных материаловедческих центров Национального исследовательского центра «Материалы и технологии 
их производства», который необходим в первую очередь 
предприятиям авиационной промышленности и оборонно-промышленного комплекса для формирования единой промышленно-технологической политики 
в сфере разработки, производства и использования материалов (от исходного сырья до конечных продуктов), координации деятельности научных организаций 
и производственных предприятий для создания опережающего научно-технического задела и реализации крупных инновационных проектов 
с использованием принципа системного фокусирования в рамках национальных технологических платформ и документа «Стратегические направления развития материалов и технологии их переработки на период до 2030 года».

Механизмы распределения финансирования на проведения НИР, поддержания и развития экспериментальной базы будут уточнены в первом полугодии 2013 года в рамках принятия законопроекта «О национальном исследовательском центре «Институт имени Н.Е. Жуковского» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для реализации механизма конкурсного отбора и учёта конкретных запросов промышленности в Национальном исследовательском центре планируется формировать экспертные комиссии, половина членов которых будут представлять научное сообщество, а другая половина – авиастроительные компании.

Одновременно предполагается разделить финансовые потоки, направляемые на содержание существующей научно-экспериментальной базы и на проведение экспериментов, что позволит реструктурировать и сконцентрировать существующие ресурсы, а также обеспечить прозрачность их использования.

В рамках работы НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» будет осуществляться тесное взаимодействие с технологической платформой «Авиационная мобильность и авиационные технологии» по следующим направлениям:

- Сбор заявок на проведение научно-исследовательских  работ по комплексным проектам и основным направлениям проведения исследований и разработок в области авиастроения;

- Организация и проведение оценки и качественного отбора НИР  (экспертиза проектов и НИР на принципах обезличенности и анонимности в соответствии с утверждёнными методиками и положениями) в рамках формирования Комплексного плана проведения НИР в составе Национального плана;

- Участие в промежуточных и окончательных  слушаниях по результатам выполнения НИР.

Помимо этого, российские научные организации в сфере авиационной науки будут активнее использовать механизмы международной кооперации с целью ускорения научно-технического прогресса в области авиастроения.

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Совершенствование механизма управления научными исследованиями в отрасли.

- Проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям развития авиационных технологий.

- Содержание и модернизация научно-экспериментальной базы авиационной науки с учётом требований к научно-экспериментальной базе.

Решение стоящих задач предполагается осуществить путём реализации следующих основных мероприятий (Часть 1):

- По задаче «Совершенствование механизма управления научными исследованиями в отрасли»:

- Предоставление субсидий на создание и функционирование Федерального государственного учреждения «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»:

- Разработка и утверждение нормативно-правовой базы взаимодействия органов управления научными исследованиями 
в отрасли с субъектами научных исследований.

- Принятие «Национального плана развития науки и технологий 
в авиастроении».

- Принятие «Комплексного плана НИР».

- Принятие «Комплексного плана развития экспериментальной 
и полигонной базы».

Ключевой задачей совершенствования системы управления научными исследованиями в авиастроении является формирование эффективного института независимой экспертизы. Планируется, что объектами такой экспертизы станут тематика работ, выбор исполнителей, мониторинг хода выполнения работ и оценка полученных результатов с точки зрения готовности технологий. В состав экспертных комиссий должны войти как представители науки (включая академическую и вузовскую науку), так и представители промышленности, в равных долях.

- По задаче «Проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям развития авиационных технологий» (проведение НИР предполагается реализовывать в т.ч. совместно с Консорциумом «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа»):

- Размещение заказа на выполнение НИР по перспективным проектам, согласно Национальному плану развития авиационной науки 
в Российской Федерации (в частности «Самолёт 2020», «Самолёт 2030», двигатели для «Самолётов 2020 и 2030», «Перспективный средний вертолёт (ПСВ)», «Вертикаль 21» и др.).

В качестве «Самолета-2020» рассматривается несколько продуктов: сверхзвуковой самолёт, дальнемагистральный широкофюзеляжный лайнер, широкофюзеляжный самолёт ограниченной дальности, тяжелый транспортный самолёт 
и БПЛА тяжелого класса.

- Размещение заказа на выполнение прикладных НИР по перспективным проектам (отраслевые проекты):

- Финансирование научных исследований и разработки технологий до 2015 года в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года», 
а также ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса 
до 2020 года» (планируется, что в дальнейшем конкретные мероприятия и необходимое для них финансирование будут определены «Национальным планом развития науки и технологий в авиастроении»).

- Участие в международном сотрудничестве в области научных исследований и развития интеллектуального потенциала авиационной науки учётом приоритетов развития отечественной авиационной промышленности.

- Размещение заказа на выполнение НИР по авиационным материалам и технологии их переработки в конструкции.

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по разработке демонстраторов гиперзвуковых технологий в обеспечение создания работоспособной в широком диапазоне полетных чисел Маха на различных видах топлива высокоинтегрированной системы «двигатель + ЛА:

Целью данного проекта является создание научно-технического задела в обеспечение решения задач разработки силовой установки на базе высокоскоростных прямоточных ВРД для гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА) оборонного, транспортного и аэрокосмического назначения.

- Размещение заказа на выполнение НИОКР по созданию транспортного дирижабля грузоподъёмностью 10 тонн:

Целью данного проекта является создание демонстратора и разработка серийных образцов транспортного дирижабля с указанной грузоподъёмностью.

- По задаче «Содержание и модернизация научно-экспериментальной базы авиационной науки»:

- Выделение субсидий с целью возмещения затрат, связанных 
с поддержания объектов научно-экспериментальной базы авиационной науки в соответствии с Комплексным планом развития экспериментальной полигонной базы.

- Осуществление бюджетных инвестиций с целью развития 
и модернизации объектов научно-экспериментальной базы авиационной науки в соответствии с требованиями Комплексного плана развития экспериментальной полигонной базы.

# 7.2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

В результате выполнения Подпрограммы в рамках ограничений 
по бюджетному финансированию предусматривается использование следующих целевых показателей (индикаторов):

- Объём внутренних затрат на исследования и разработки.

- Внутренние затраты на научные исследования и разработки, отнесенные к численности исследователей в научных организация.

Основные показатели выполнения задач и мероприятий:

- По задаче «Совершенствование механизма управления научными исследованиями в отрасли»:

- Выполнение задачи отразится на показателях индикаторов остальных задач Подпрограммы.

- По задаче «Проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям развития авиационных технологий»:

- Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, полученных научными организациями и ее работниками за период оценивания, отнесенное к численности исследователей в научных организациях.

- Число публикаций работников научных организаций, отнесенное к численности исследователей  в научных организациях.

- Число защищенных за период оценки работниками научной организации докторских и кандидатских диссертаций, отнесенное к численности исследователей в научных организациях.

- Численность исследователей в возрасте до 39 лет, отнесенная к численности исследователей  в научных организациях.

- Количество созданных демонстраторов технологий и прототипов.

- По задаче «Содержание и модернизация научно-экспериментальной базы авиационной науки»:

- Фондовооруженность (Среднегодовая стоимость основных средств, по основной деятельности научных организаций, отнесенная к численности работников, выполняющих научные исследования и разработки).

# 7.2.4 Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы – 2013–2025 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа:

# Этап I: 2013–2015 годы

Этап I посвящен созданию научно-технического задела, который позволит обеспечить мировое лидерство в области авиационной науки.

На этом этапе акцент делается на решении следующих задач:

- Проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям развития авиационных технологий.

- Содержание и модернизация научно-экспериментальной базы авиационной науки в соответствии с «Комплексным планом развития экспериментальной и полигонной базы».

# Этап II: 2016–2025 годы

Этап II посвящён созданию условий для создания научно-технического задела в области авиационной науки и решения задачи «Совершенствование механизма управления научными исследованиями в отрасли». Для этого предполагается создание ФГБУ «Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Институт имени Н.Е. Жуковского», принятие «Национального плана развития науки и технологий в авиастроении», принятие «Комплексного плана НИР» 
и «Комплексного плана развития экспериментальной и полигонной базы», утверждение «Порядка оценки уровня готовности технологий и принятие решений 
о переходе к началу ОКР».

Помимо этого, предполагается утверждение порядка мониторинга, контроля и оценки результатов выполненных НИР и порядка мониторинга и корректировки мероприятий и механизмов финансирования Государственной программы.

Решение стоящих задач предполагается достичь путём реализации следующих основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы (часть 2).

### 7.3 Характеристика мер государственного регулирования.

Для реализации мероприятий данной Государственной программы 
в соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011 г.) будут задействованы следующие механизмы государственной поддержки:

- Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд согласно статье 72 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»).

- Предоставление бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) согласно статье 69.1 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 г. № 310-ФЗ)

- Предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями согласно статье 78.1. (в ред. Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ)

- Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг согласно статье 78 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ).

- Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 
и муниципальной собственности согласно статье 79 (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ (ред. 01.12.2007 г.))

- Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями согласно статье 80 (в ред. Федерального закона 
от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ).

### 7.4 Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы (при оказании федеральными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы)

В рамках Подпрограммы предполагается выполнение работ, выполняемых ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» после его создания в первом полугодии 2013 года.

### 7.5 Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы

В рамках реализации настоящей Подпрограммы предполагается непосредственное участие следующих государственных корпораций и акционерных обществ с государственным участием:

- ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» (после его создания).

- ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ)».

- ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ГосНИИАС).

- ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ)».

- ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации» (СибНИА).

- ФКП «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» (ГкНИПАС).

- ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»

- ОАО «Национальный институт авиационных технологий».

- ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация».

- ОАО «Вертолёты России».

- ОАО «Управляющая компания «Объединённая двигателестроительная корпорация».

- ФГУП «Научно-исследовательский институт стандартизации 
и унификации (НИИСУ)».

- ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина.

- ОАО «Концерн «Авиационное оборудование».

- ОАО «Концерн «Авиаприборостроение».

- НП «Союз авиапроизводителей».

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» – крупнейший в мире центр авиационной науки. В ЦАГИ разрабатываются концепции перспективных летательных аппаратов, новые аэродинамические компоновки самолётов и вертолётов, конструктивно-силовые схемы, критерии оценки устойчивости и управляемости летательных аппаратов, стандарты в области прочности, теория флаттера, проводятся фундаментальные и прикладные теоретические и экспериментальные исследования в области авиационной, ракетной и космической техники

ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» выполняет функции по проведению единой научно-технической политики авиационной промышленности в области радиоэлектронного оборудования для летательных аппаратов гражданской и военной авиации.

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ВИАМ) – крупнейшее материаловедческое государственное предприятие, которое на протяжении 80 лет разрабатывает материалы, определяющие облик изделий авиакосмической техники. ВИАМ выполняет заказы на разработку и поставку широкой номенклатуры металлических и неметаллических материалов, покрытий, технологических процессов и оборудования, методов защиты от коррозии, а также средств контроля исходных продуктов, полуфабрикатов и изделий на их основе. ВИАМ трансформирует и реализует свои разработки для решения задач в области машиностроения, транспорта, энергетики, строительства, медицинской техники и др.

### 7.6 Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.

Изложено в разделе 8 Государственной программы.

### 7.7 Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы.

- Риски отсутствия или недостаточного финансирования перспективных разработок

В данную группу включены риски, связанные с отсутствием 
или недостаточным финансированием перспективных разработок, а также отсутствием или недостаточным финансированием мер по поддержанию 
и модернизации научно-экспериментальной базы авиационной науки 
как со стороны государства, так и (на дальнейших этапах) со стороны частных инвесторов. Нехватка денежных средств, в свою очередь, увеличит риски отсутствия в отрасли перспективных разработок и технологий, что повлечёт за собой снижение конкурентоспособности авиационной отрасли в целом.

Минимизация данных рисков предполагается путём формирования Национального плана развития науки и технологий в авиастроении (долгосрочного «видения» технологического развития авиации) и процедуры его долгосрочного финансирования.

Помимо этого, необходимо развивать механизмы софинансирования 
и государственно-частного партнёрства для поддержания и модернизации объектов научно-экспериментальной базы авиационной науки, что позволит сделать отрасль более конкурентоспособной и привлекательной для частных инвесторов.

- Риски неудачи в реализации перспективных разработок в сфере авиационной науки

В данную группу включаются риски, связанные с неудачными попытками осуществления перспективных разработок, неоптимальным выбором перспективных проектов, увеличением сроков проведения НИР и превышением запланированных расходов на их проведение.

Минимизация данных рисков предполагается путём консолидации научно-технических ресурсов, за счёт расширения международной кооперации в области создания перспективных авиационных технологий с учетом обеспечения государственных интересов Российской Федерации; проведения научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям развития авиационных технологий; проведения регулярного поэтапного мониторинга хода реализации проектов и поэтапного финансирования перспективных НИР (финансирование последующих этапов осуществляется при успешном завершении предыдущего этапа).

- Риски отсутствия единого Национального плана развития науки 
и технологий в авиастроении

Данные риски включают задержку принятия Национального плана развития науки и технологий в авиастроении или принятие его не в законченном виде, 
что приведёт к срыву попыток консолидации усилий в сфере науки и технологий 
в авиастроении, распылению ресурсов и отсутствию результатов перспективных НИР.

Минимизация указанных рисков предполагается достичь путём создания дееспособного Национального исследовательского центра (НИЦ), а также эффективного координационного центра для управления объектами научно-экспериментальной базы авиационной науки.

- Риски несоответствия уровня научно-экспериментальной базы и научно-технического задела

В данную группу включаются риски, связанные с невозможностью реализации научно-исследовательских разработок на имеющемся научно-экспериментальном оборудовании.

Минимизация данных рисков предполагается путём комплексной синхронизации процессов научных исследований с развитием экспериментальной и полигонной базы отечественной авиационной промышленности.

- Риски несоответствия программ технологического перевооружения 
и создания центров компетенций промышленных предприятий отрасли направлениям и перспективным проектам создания научно-технического задела

Минимизация данных рисков предполагается путём согласования программ перевооружения с проводимыми научными исследованиями и разработками.

Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы

### Паспорт Подпрограммы 8. Обеспечение реализации Государственной программы

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | - Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» - Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 годы» - Государственная программа вооружения на 2011–2020 годы. - Основы государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года - Основы государственной политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса |
| Цель Подпрограммы | Реализация государственной программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности РФ» на 2013–2025 годы |
| Задачи Подпрограммы | - Создание механизма сбора и мониторинга данных о выполнении Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности» на 2013–2025 годы |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Основной интегральный целевой индикатор Подпрограммы: - Отклонение от установленных сроков предоставления статистических отчётов о ходе реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности» на 2013–2025 годы |
| Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы (в ценах соответствующих лет, без учета ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года») составляет: 2013–2025 годы: 1 500 000,00 тыс. рублей – за счёт средств федерального бюджета. В том числе: 2013 год – 0 тыс. рублей 2014 год – 0 тыс. рублей 2015 год – 0 тыс. рублей 2016 год – 150 000,00 тыс. рублей 2017 год – 150 000,00 тыс. рублей 2018 год – 150 000,00 тыс. рублей 2019 год – 150 000,00 тыс. рублей 2020 год – 150 000,00 тыс. рублей |
|  | 2021 год – 150 000,00 тыс. рублей 2022 год – 150 000,00 тыс. рублей 2023 год – 150 000,00 тыс. рублей 2024 год – 150 000,00 тыс. рублей 2025 год – 150 000,00 тыс. рублей |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы – 2013–2025 годы |

# 8.1 Цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма разработана для обеспечения реализации целей 
и задач, поставленных перед Государственной программой Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности РФ» на 2013–2025 годы. С учётом этого обстоятельства, исходя из установленных государством стратегических ориентиров развития авиационной промышленности, основной целью Подпрограммы является реализация государственной программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности РФ» на 2013–2025 годы.

Для решения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- Создание механизма сбора и мониторинга данных о выполнении Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности РФ» на 2013–2025 годы.

Решение указанной задач достигается путём реализации следующих основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы:

- По задаче «Создание механизма сбора и мониторинга данных»:

- Размещение заказа на выполнение НИР с целью обеспечения аудита собираемых данных о выполнении Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности РФ» 
на 2013–2025 годы.

В рамках этого мероприятия предполагается создание комплексной долгосрочной финансовой модели отрасли с целью мониторинга и контроля результатов реализации настоящей Госпрограммы. Имеющиеся у компаний финансовые модели будут переработаны с учетом единых требований к методологии и формату и консолидированы в интегрированную финансовую модель отрасли.

- Размещение заказа на выполнение НИР с целью контроля результатов реализации Программы.

# 8.2 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Основной интегральный целевой индикатор Подпрограммы:

- Отклонение от установленных сроков предоставления статистических отчётов о ходе реализации Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности РФ» 
на 2013–2025 годы

Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011–2020 годы» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации 
от _.__.____ г. № ____) (Секретно)

### Паспорт Федеральной целевой программы

| Государственный заказчик ФЦП |  |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке ФЦП, дата ее утверждения |  |
| Государственный заказчик ФЦП |  |
| Основные разработчики ФЦП |  |
| Цель и задачи ФЦП |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели ФЦП |  |
| Срок и этапы реализации ФЦП |  |
| Объём и источники финансирования ФЦП | Объём финансирования ФЦП (в ценах соответствующих лет) составляет: 2013–2015 гг.: _________ тыс. рублей – за счёт средств федерального бюджета (Секретно) В том числе: 2013 год – ______________ тыс. рублей 2014 год – ______________ тыс. рублей 2015 год – ______________ тыс. рублей 2016 год – ______________ тыс. рублей 2017 год – ______________ тыс. рублей 2018 год – ______________ тыс. рублей 2019 год – ______________ тыс. рублей 2020 год – ______________ тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности |  |

Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» 
(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации 
от 7.07.2011 г. № 556)

### Паспорт Федеральной целевой программы

| Государственный заказчик ФЦП | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке ФЦП, дата ее утверждения | Решение Совета безопасности Российской Федерации от 04 февраля 2000 года № Пр 1, распоряжение Правительства Российской Федерации от 06 марта 2001 года № 314-р, Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2001 года № 728 «О федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» |
| Государственный заказчик ФЦП | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Основные разработчики ФЦП | Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности |
| Цель и задачи ФЦП | Целью ФЦП является принципиальное изменение стратегической конкурентной позиции гражданского сектора авиационной промышленности России, заключающееся в создании на его базе нового мирового центра авиастроения и завоевании к 2015 году не менее 5 процентов мирового рынка продаж гражданской авиационной техники (включая внутренний и внешний рынки). Реализация мероприятий ФЦП позволит обеспечить ежегодные продажи магистральных и региональных самолётов российского производства к 2015 году в объёме 95–100 единиц. Основными задачами ФЦП являются: - Обеспечение конкурентоспособности гражданской авиационной техники российского производства - Создание эффективных систем продаж и технического обслуживания, обеспечивающих рост доходов организаций авиационной промышленности, а также расширение поставок как на внутренний рынок, так и на экспорт - Модернизация парка воздушных судов в целях обеспечения повышения надёжности систем и агрегатов, улучшения эксплуатационных характеристик в соответствии с современными требованиями ИКАО - Реализация потенциала российской авиационной промышленности как головного разработчика и производителя востребованной на мировом рынке гражданской авиационной техники - Преодоление технологического отставания российской авиационной промышленности, обеспечение её эффективного участия в международной технологической интеграции - Формирование научно-технического задела в области летательных аппаратов, двигателей, авионики, авиационных агрегатов и систем для обеспечения конкурентоспособности авиационной промышленности после 2015 года - Создание современной научно-исследовательской инфраструктуры организаций авиационной промышленности России для обеспечения передового уровня научных разработок и технологий, в том числе поставляемых на мировой рынок |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели ФЦП | Целевыми индикаторами и показателями ФЦП являются результаты деятельности гражданского сектора авиационной промышленности России в 2015 году: - Объём продаж авиационной техники – 73 200 млн рублей объём продаж авиационных двигателей – 25 100 млн рублей - Объём продаж в рамках кооперационных проектов – 4900 млн рублей - Объём оказанных услуг системы послепродажного обслуживания новой авиационной техники – 3100 млн рублей - Объём продаж лицензий – 3000 млн рублей - Показатели осуществления мероприятий по повышению надежности и улучшению эксплуатационных характеристик самолётов |
| Срок и этапы реализации ФЦП | Срок реализации ФЦП – 2002–2015 годы. ФЦП реализуется в два этапа: I этап – 2002–2005 годы II этап – 2006–2015 годы |
| Объём и источники финансирования ФЦП | Объём финансирования ФЦП (в ценах соответствующих лет) составляет: 2013–2015 гг.: 86 385 000 тыс. рублей – за счёт средств федерального бюджета В том числе: 2013 год – 39 194 000 тыс. рублей 2014 год – 23 490 000 тыс. рублей 2015 год – 23 701 000 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности | Ожидаемыми конечными результатами реализации ФЦП являются: - Обеспечение конкурентоспособности отечественной гражданской авиационной техники на внутреннем и внешнем рынках - Обеспечение в 2006–2015 годах продаж отечественной гражданской авиационной техники и оказание сопутствующих услуг на сумму более 580 000 млн рублей - Создание нового поколения наукоемких технических решений, материалов и технологий для использования в авиационной и других отраслях промышленности Показателями социально-экономической эффективности являются: а) На макроуровне: - Увеличение вклада авиационной промышленности в прирост валового внутреннего продукта за счёт опережающего роста производства и продаж продукции отрасли по отношению к динамике роста экономики страны, расширение экспорта высокотехнологичной продукции и соответствующее улучшение структуры внешнеторгового оборота б) На микроуровне: - Формирование в авиационной промышленности эффективных рыночно ориентированных, обладающих потенциалом саморазвития бизнес-структур нового поколения - Повышение инновационной активности и уровня обновляемости фондов организаций авиационной промышленности и смежных отраслей - Облегчение выхода организаций отрасли на финансовые рынки, расширение использования рынка ценных бумаг для привлечения финансовых ресурсов в) В социально-экономической сфере: - Сохранение рабочих мест, предотвращение оттока талантливой части научно-технических кадров в другие отрасли экономики - Повышение спроса на квалифицированные научно-технические кадры - Повышение производительности труда г) В бюджетной сфере: - Обеспечение дополнительных налоговых поступлений - Увеличение экспортной выручки (доходов от продаж) |

# Глоссарий

Авиационная промышленность - отрасль промышленности, в которой осуществляются разработка, производство, испытания, ремонт и утилизация авиационной техники.

Авиационные компоненты –детали и изделия, совокупность которых составляет необходимый набор для изготовления систем воздушных судов.

Агрегаты – часть машины, выполняющая определенную функцию. Сборочная единица, состоящая из совместно работающих деталей и обладающая полной взаимозаменяемостью. В самолётостроении принято следующее деление на агрегаты: силовая установка, шасси, оперение, крыло, фюзеляж.

Воздушное судно (ВС) – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счёт взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды (вертолёт и самолёт).

Гейтовая система – система снижения рисков и затрат проекта путём установления точек контроля и принятия решения, широко используемая во всём мире при создании новых образцов наукоёмкой и дорогостоящей продукции.

Интеграторы 1-го уровня в авиационной промышленности – компании, занимающиеся разработкой и производством основных комплексов для воздушных судов, включая авиационные двигатели. Производимую продукцию интеграторы 
1-го уровня поставляют финальным интеграторам.

Интеграторы 2–4-го уровня в авиационной промышленности – компании, занимающиеся разработкой и производством основных систем воздушных судов, а также их компонентов. Производимую продукцию интеграторы 2–4-го уровня поставляют интеграторам 1-го уровня.

Комплексы воздушного судна – совокупность авиационных систем, выполняющих определенные функции.

Малая авиация – воздушные суда пассажировместимостью до 20 человек и максимальным взлётным весом до 8600 кг.

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) – соотношение величины сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) 
от продаж и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) от продаж отрицательный, имеет место убыточность.

Системы воздушного судна – совокупность авиационных компонентов, составляющих комплексы для воздушных судов.

Финальные интеграторы в авиационной промышленности – компании, осуществляющие разработку, интеграцию и финальную сборку воздушного судна.

Кривая обучаемости (Learning curve) –  графическое представление изменения скорости обучения определённому знанию или виду деятельности. Как правило, способность сохранять в памяти новую информацию максимальна после первых попыток освоения данной деятельности, затем скорость обучения постепенно снижается, что означает необходимость большего числа повторений для усвоения материала. Кривая обучаемости также иллюстрирует изначальную сложность изучения чего-либо, а также то, насколько много предстоит освоить после начального ознакомления.